DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 6.10.2021 na provedení díla „Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pod názvem veřejné zakázky: Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce.

I.

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických:	Xxx. xxxx xxxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení / číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x. / xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

ID datové schránky:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: 			Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ / DIČ:	 			02162083 / CZ02162083

jednající / zastoupený: 		Jaroslav Jedinák, předseda představenstva

- ve věcech smluvních: 	Jaroslav Jedinák

- ve věcech technických: 	Xxxxx Xxxxxxxx

registrace:			KS Ostrava, Oddíl C, vložka 57343

bankovní spojení / číslo účtu:	Xxxxx xxxxxxxxxx x.x. / xxxxxxxxxx	/xxxx

telefon / fax 737 473 512

e-mail: 				techartstav@techartstav.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

II.

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 6.10.2021 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 17.247.000,00 Kč (sedmnáct miliónů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 17.521.266,02 Kč (slovy sedmnáct miliónů pět set dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun třicet dva haléře) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 2, který  je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               	 17.247.000,00 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1				    +  56.594,30 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 2				  + 217 671,72 Kč

Cena smluvní po započtení úprav v jednotlivých dodatcích             	17.521.266,02 Kč

(bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 8.6.2022, pod č. usnesení 3406/77R/2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2

V Bruntále dne  						V Ostravě dne

Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	 Jaroslav Jedinák – předseda představenstva