DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „smlouva“)

WISPI: 2020/130/S

článek 1

Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Valašské muzeum v přírodě

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:		xxx, +420 xxx

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

Profil zadavatele:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

a

- Ing. arch. Jan Kraut

sídlo podnikání		739 01, Baška 394

IČO:			034 45 372

Jednající:			Ing. arch. Jan Kraut

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

Kontaktní osoba:		Ing. arch. Jan Kraut

Telefon, email:		+420 xxx, xxx

na straně zhotovitele

dále také obecně jen „smluvní strany“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- Dne 14. 9. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. WISPI 2020/130/S, jejímž předmětem plnění bylo zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou č. 230/2012 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vypracování plánu bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi (plán BOZP), včetně provedení inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení na akci s názvem PAJTA Z PANSKÉ SALAŠE (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Nabídková cena (cena díla) stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení v soutěži o veřejnou zakázku malého rozsahu.

- V čl. 4 odst. 1 bodu 1.6 smlouvy o dílo WISPI: 2020/130/S byla zhotoviteli stanovena povinnost vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby včetně vyhotovení soupisu stavebních prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu (oceněná verze výkazu výměr) do 3 měsíců od data vydání stavebního povolení.

- Běh této lhůty začal plynout dnem následujícím po dni nabytí právní moci společného povolení (spisová značka MěÚ/Vyst/07167 /2022/Šr, číslo jednací) MěÚ-RpR/097856/2022, a to dne 6. 10. 2022 a proto uplynula dnem 4. 1. 2023.

- Do konce této lhůty zhotovitel dílo objednateli nepředal, a to z důvodů překážky ležící na straně zhotovitele způsobené jeho zdravotními problémy, když se zhotovitel snažil vynaložit veškeré úsilí ke splnění smlouvy a překonat tak zdravotní indispozici, která mu v řádném a včasném dokončení předmětu smlouvy fakticky bránila. Zhotovitel se v této souvislosti zavázal kdykoliv na vyžádání v případě pochybností předložit objednateli k nahlédnutí listiny prokazující pravdivost jeho tvrzení o zdravotní indispozici, která byla důvodem nemožnosti splnit předmět smlouvy ve smluveném termínu.

II.

Cena díla

- V důsledku skutečností uvedených v čl. I tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany v souladu s čl. 19 odst. 1 smlouvy o dílo č. WISPI 2020/130/S dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 1.6 takto:

Původní lhůta do 3 měsíců od data vydání stavebního povolení se ruší a nahrazuje se novou lhůtou, a to do 4. 4. 2023.

- Celý text čl. 4 odst. 1 bod 1.6 smlouvy o dílo WISPI 2020/130/S zní po úpravách takto:

1.6	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby včetně vyhotovení soupisu stavebních prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu (oceněná verze výkazu výměr) do 4. 4. 2023.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2020/130/S, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2020/130/S lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2020/130/S přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2020/130/S je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 4. 1. 2023			V Bašce dne: 4. 1. 2023

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

_______________________					________________________

Ing. Bc. Jindřich Ondruš						Ing. arch. Jan Kraut

generální ředitel

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11 Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění -------------------------------------------------------------------------------- Provedl příkazce operace: xxxxx Dne: ……………………………. 2023 -------------------------------------------------------------------------------- Předkládá správce rozpočtu: xxxxx Dne: ……………………………. 2023 -------------------------------------------------------------------------------- Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx Dne: ……………………………. 2023