SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy: 21ZA-001877

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

L Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení:

zastoupeno:	generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí střediska

kontaktní osoba ve věcech technických:	technický pracovník

(dále jen „objednatel") a

2. název:

se sídlem: odštěpný závod: Umístění:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen:

480 35 599, CZ48035599

ředitel oblasti Plzeň

a

^^^^^^^^■vedoucí odd. přípravy oblasti Plzeň

(na základě plné moci vedoucího odštěpného závodu)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	^^^^^^^■editel oblasti Plzeň

kontaktní osoba ve věcech technických:	^^^^^^^^Hvedoucí odd. přípravy

oblasti Plzeň

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Stavební práce na odpočívce - DO Rozvadov - úprava průjezdného profilu ISPROFIN/1SPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodáváte lem/zhotovitelem a přijal dodáváte lovu/zhoto vité lovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstraněni všech vad na ní za cenu ve výši jedenmilionstopatnácttisícčtyřicetjedna korun šedesát haléřů bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| D5 Stavební práce na odpočívce - DO Rozvadov - úprava průjezdného profilu - | 1 115 041,60 Kč | 234 158,74 Kč | 1 349 200,34 Kč |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Stavební práce na odpočívce - DO Rozvadov - úprava průjezdného profilu číslo veřejné zakázky 21ZA- 001877.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) i

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky2

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3

- Technická specifikace4

- Výkresys nepoužije se

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu-nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

- Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

- 1 *06- 2017

Datum: 26. 5. 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: vedoucí střediska
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic (

>SÁN/ :: ředíte

PODEPSÁN/

Jméno:

Funkce:"

[zplnomocněn

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: vedoucí odd. přípravy obl. Plzeň (zplnomocněn)

za dodavatele/zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 33/12210/1/K	Viz rozdělovník

Číslo zakázky: 21ZA-001877 ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009 Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 Stavební práce na odpočívce - DO Rozvadov - úprava průjezdného profilu

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Zemská 259,337 01 Ejpovice IČO: 480 35 599

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostrově u Stříbra dne 29.5.2017

I

litíflst

Ředitelství silnic a dálnic <

Rozdělovník: Auto Pražák assistance, s.r.o., Jeníkov 10, Čechtice Značky Plzeň s.r.o., Drahotínská 607, Kaznějov Swietelsky stavební s.r.o., Zemská 259,337 01 Ejpovice

1

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky*4).

Název stavby: D5-Stavební práce na odpočívce-DO Rozvadov-úprava průjezdného profilu

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zemská 259, 337 01 Ejpovice |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Dokončení do 31.12.2017 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužito |
| Sekce | 1.1.26 | nepoužito |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele-nepoužito - Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Poděl ánku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | vedoucí střediska |
| Zástupce objednatele | 3.2 | technický pracovní SSÚD |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Jmenovaným podzhovitelem SO je Objednatelem určená spol.- nepoužito |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | nepoužito |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | nepoužito |
| Projektová dokumentace | 5.1 | nepoužito |

| Název {lánku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitele |  |  |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Věcný milník: nepoužito |
| Odstraněn í vad | 9;í | Záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-Č lánku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), nepoužito |
|  | U.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby |
|  | 1U | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- článku 7.2 (Harmonogram), nepoužito-harmonogram |
|  | IU | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Poj ištění), 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží Ihůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30 000,- Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 (Subdodávky) 2 789,- Kč za každý jednotlivý případ |

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 558,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 558,- Kč za každý započatý den prodlení. |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-č lánku 7.6 (Předčasné užíváni); 1 116,- KČ za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 0 | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-č lánku 9.1. 112,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy |

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodováni před obecným soudem |

Datum: 26. 5. 2017

,	.ií stavby ZÁPAD

na základě plné mocí

SOUPIS PRACÍ - souhrn

D5 - Stavební práce na odpočívce - DO Rozvadov - úprava průjezdného

profilu

| Položka | Cena (bez DPH) | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Část 1 - Pravá strana.1 - Svodidla směr Německo |  |  |
| Část 2 - Levá strana.2 - Svodidla směr ČR |  |  |
| CELKEM Stavební práce na odpočívce |  |  |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

| Obchodní firma: | SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zemská 259, 337 01 Ejpovice |
| IČO: | 480 35 599 |
| Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele: |  |

(dále jen „dodavatel),

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 Stavební práce na odpočívce - DO Rozvadov - úprava průjezdného profilu

prohlašuje, že je dodavatelem

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný Čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný ěín podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňu je tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Finruňí'íí'h Hnf* 'Jfi S Ifl I 7	f)

OtVICI LL3N

r siavcDm s.r.o. ousiegmy zavuu jjppravni stavby ZÁPAD

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

Stránka 25 z 40