Smlouva o dílo

dle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a násl., v platném znění

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:Oldřich Šišmiš, Ruská 2044/30, 568 02 Svitavy

IČO 674 56 693 DIČ CZ6108050355

**2. Objednatel:**Základní škola amateřská škola Svitavy- Lačnov

Zadní 125/50 , 56802 Svitavy

IČO 70992983

 zastoupená Mgr. Zdeňkem Petrželou

#  II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je

- výměna stávajícího zářivkového osvětlení za LED osvětlení v prostorách mateřské školy

 v rozsahu dle předložené cenové nabídky RZ2022071

# III. Termín plnění

Termín zahájení díla: 13.3.2023
Termín ukončení díla: do 28.3.2023

# IV. Cena

Cena se sjednává v rozsahu nabídkového rozpočtu č. RZ2022071, který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo, a to ve výši:

### Cena bez DPH 104.056,20 Kč

DPH 21% zaokr. 21.851,80 Kč

Celková cena včetně DPH zaokr. 125.908,- Kč

**V. Platební podmínky**

**1.** Fakturace bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání díla

 potvrzeného oběma smluvními stranami.

**2**. Fakturace za provedené dílo může být provedena formou dílčích faktur, samostatně za

 ZŠ a samostatně za MŠ.

**3.** Splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení.

# VI. Sankční podmínky

**1.**V případě nedodržení předání díla ve smluveném termínu ze strany zhotovitele má

 objednatel právo účtovat penále ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení

 předání díla.

**2.** V případě opoždění úhrady faktur za provedené dílo má zhotovitel právo účtovat

 penále výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení až do úplného

 uhrazení dlužné částky na účet zhotovitele.

**VII. Společná ujednání**

**1.** Jakost prací je dána technickými normami či jinými obecně závaznými předpisy na práce

 se vztahující, případně musí mít dílo vlastnosti obvyklé a přiměřené svému charakteru a

 způsobu použití.

**2.** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,

 veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

**3.** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně

 možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

# VIII. Záruční podmínky

**1.**Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli a které se

 vyskytnou v záruční lhůtě. Rozsah odpovědnosti za vady, práva a povinnosti obou

 smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku .

**2.** Zhotovitel poskytuje na dodávku svítidel a montážní práce záruční lhůtu v délce 48 měsíců

 ode dne předání díla.

**3.**Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené neodborným zásahem a manipulací s

 instalovaným el. zařízením, zásahem neoprávněné osoby, násilným poškozením nebo

 poškozením způsobeným živelnou pohromou či jinou nepředvídatelnou událostí.

# IX. Předání díla

1. Kompletně provedené dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu, ve kterém bude uveden soupis případných vad a nedodělků.
2. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; doba odstraňování vad a nedodělků z předávacího protokolu není prodlením s dokončením díla.

**IX. Závěrečná ustanovení**

**1.** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

**2.** Tuto smlouvu lze zrušit, měnit a doplňovat ji pouze dohodou obou smluvních stran a to

 písemně formou dodatku smlouvy o dílo. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými

 zástupci obou stran.

**3.** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a

 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, byla sepsána na základě

 pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak

 jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ve Svitavách, dne 10.3.2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………………………… ………………………………………..