Smlouva o dílo

č. 0340/2023

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala, Jiří Houdek

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem

sídlo:		Vídeňská 1668/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			251 95 379

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán

ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská

ve věcech realizace a předání díla: 	Zdeněk Štauber

stavbyvedoucí:	Ing. Vladislava Závodská 	ČKAIT:xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 23.2.2023.

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Úpravy ploch sídliště Jitka, Otín zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 879 z 08/2021.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Otín Jitka - úpravy ploch, VO - 2. etapa včetně rekonstrukce dešťové kanalizace (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 879 z 08/2021 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je k.ú.  Otín u Jindřichova Hradce p.č. 1128/1, 1128/70, 1143/4, 1143/5, 1143/2, 1139/2, 1139/3, 1128/34, 1182/2, 1128/71.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			5 476 391,96	Kč

DPH 21%				1 150 042,31	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		6 626 434,27	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- SO 104 Místní komunikace větev "100" se částečně nachází na pozemku p. č. 1128/9 k. ú. Otín u Jindřichova Hradce (o výměře 219 m2) , která je ve vlastnictví Jednoty s. d. V rámci majetkoprávního vypořádání bylo dohodnuto, že pozemek ve vlastnictví Jednoty s. d. se nebude majetkově vypořádávat, ale Jednota s. d. si veškeré náklady spojené se stavebními úpravami uhradí sama. Město zadá stavbu jako celek a poté dle skutečnosti budou veškeré práce týkající se pozemku Jednoty z ceny díla odečteny. Jednota s. d. si s vybraným zhotovitelem stavby uzavře vlastní smluvní vztah na práce prováděné dle PD na pozemcích ve vlastnictví Jednota s.d.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		9. 5. 2023

Dokončení prací: 	29. 9. 2023

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 78/4R/2023 ze dne 1. 2. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 188/7R/2023 ze dne 8. 3. 2023.

V Jindřichově Hradci dne 30.3.2023			V Jindřichově Hradci dne 29. 3. 2023

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Miroslav šilhán, jednatel		Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 879_II_2023_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba |  |  |  |  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 25195379 |  |  |  |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ25195379 |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 63906601 |  |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476 391,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH základní |  |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476 391,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 042,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | snížená |  |  |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 626 434,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 879_II_2023_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476 391,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 626 434,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 747,20 |  |  |  |  |
|  |  | 102 |  |  |  |  |  | Místní komunikace, větve 60 - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 391 447,00 |  |  |  |  |
|  |  | 301 |  |  |  |  |  | Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620 557,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960 874,28 |  |  |  |  |
|  |  | 302 |  |  |  |  |  | Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 570,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 260,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 402 |  |  |  |  |  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 095,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 105,08 |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 25195379 |  |  |  |
|  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ25195379 |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  | 316 320,00 |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 66 427,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,00% |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  | 382 747,20 |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Projektant: |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 320,00 |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 320,00 |  |  |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 480,00 |  |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 560,00 |  |  |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 360,00 |  |  |  |
|  |  | VRN5 - Finanční náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 960,00 |  |  |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Projektant: |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 320,00 |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  | 316 320,00 |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  | 132 480,00 |  |  |  |
|  | 1 | K |  | 011103000 |  | Geologický průzkum bez rozlišení |  | kpl |  | 1,000 |  | 4 800,00 |  | 4 800,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Geologický průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | prohlídka a posouzení podloží chodníků a vozovky geotechnikem včetně návrhu opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K |  | 012203000 |  | Geodetické práce při provádění stavby |  | kpl |  | 1,000 |  | 55 680,00 |  | 55 680,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K |  | 012303000 |  | Geodetické práce po výstavbě |  | kpl |  | 1,000 |  | 62 400,00 |  | 62 400,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K |  | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl |  | 1,000 |  | 9 600,00 |  | 9 600,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 106 560,00 |  |  |  |
|  | 5 | K |  | 032403000 |  | Provizorní komunikace |  | kpl |  | 1,000 |  | 48 000,00 |  | 48 000,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Provizorní komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | koridory pro pěší a cyklisty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | příjezd pro staveništní dopravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | přístup pro zaměstnance stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K |  | 032803000 |  | Ostatní vybavení staveniště |  | kpl |  | 1,000 |  | 4 800,00 |  | 4 800,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Ostatní vybavení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | stavební buňka, hygienické zázemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K |  | 034103000 |  | Oplocení staveniště |  | kpl |  | 1,000 |  | 28 800,00 |  | 28 800,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Oplocení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K |  | 034303000 |  | Dopravní značení na staveništi |  | kpl |  | 1,000 |  | 24 000,00 |  | 24 000,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dopravní značení na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | dopravně inženýrské opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K |  | 034203000 |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm |  | kpl |  | 1,000 |  | 960,00 |  | 960,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 63 360,00 |  |  |  |
|  | 10 | K |  | 043103000w |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele |  | kpl |  | 1,000 |  | 960,00 |  | 960,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K |  | 043103000w1 |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou |  | Kč |  | 10 000,000 |  | 0,48 |  | 4 800,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 10000 |  |  |  | 10 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | K |  | 043194000w |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele |  | kpl |  | 1,000 |  | 48 000,00 |  | 48 000,00 |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K |  | 043194000w1 |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou |  | Kč |  | 10 000,000 |  | 0,96 |  | 9 600,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 |  |  |  | 10 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN5 |  | Finanční náklady |  |  |  |  |  |  |  | 12 960,00 |  |  |  |
|  | 14 | K |  | 053002000 |  | Poplatky |  | kpl |  | 1,000 |  | 12 960,00 |  | 12 960,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Poplatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | VRN9 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |
|  | 15 | K |  | 091003000w |  | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi |  | kpl |  | 1,000 |  | 960,00 |  | 960,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 - Místní komunikace, větve 60 - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  | 822 27 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Otín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 25195379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ25195379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | základní |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  | 588 598,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  | 3 391 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 - Místní komunikace, větve 60 - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 300,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 111,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 270,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267 657,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 301,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 226,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 373,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 202,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 - Místní komunikace, větve 60 - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód |  | Popis |  |  | MJ |  |  |  | Množství |  |  |  | J.cena [CZK] |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 848,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 300,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | K | 112155215 |  | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 427,20 |  |  |  | 1 708,80 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro odstraněné stromy, dle odstranění" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 112101101 |  | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 179,52 |  |  |  | 718,08 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "stromů o prům. kmene do 0.3 m dle výk. výměr" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 112251101 |  | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 380,16 |  |  |  | 1 520,64 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kácení" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 113106132 |  | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 88,500 |  |  |  | 25,92 |  |  |  | 2 293,92 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro odstranění kce chodníku, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 86,70 |  |  |  |  |  |  | 86,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se předláždění plochy z bet. dlaždic, dle výk. výměr" 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 88,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 113106134 |  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 39,000 |  |  |  | 31,78 |  |  |  | 1 239,26 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce vjezdů/ chodníku, ZD, dle výk.výměr" 3,8 |  |  |  |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se předláždění ploch ze ZD, dle výk. výměr" 35,2 |  |  |  |  |  |  | 35,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 39,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 113106188 |  | Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 28,13 |  |  |  | 168,77 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "předláždění plast. zatrav. dlažby, dle výk. výměr" 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 113107332 |  | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 46,400 |  |  |  | 402,24 |  |  |  | 18 663,94 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce vozovky, beton. tl. 0.2 m, dle výk.výměr" 42,4 |  |  |  |  |  |  | 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce vjezdů/ chodníku, beton. tl. 0.2 m, dle výk.výměr" 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 46,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 113107321 |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 244,300 |  |  |  | 48,96 |  |  |  | 11 960,93 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro odstranění kce chodníku, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 86,70 |  |  |  |  |  |  | 86,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce vjezdů/ chodníku, ZD, dle výk.výměr" 3,8 |  |  |  |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce vozovky, beton, dle výk.výměr" 42,4 |  |  |  |  |  |  | 42,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce chodníku z AB, dle výk. výměr" 111,4 |  |  |  |  |  |  | 111,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 244,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 113107222 |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 590,400 |  |  |  | 41,38 |  |  |  | 24 428,39 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Odstranění kce vozovky ACO, dle výkazu výměr" 590,4 |  |  |  |  |  |  | 590,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 113154112 |  | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase |  |  | m2 |  |  |  | 17,500 |  |  |  | 144,54 |  |  |  | 2 529,41 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro povrch. úprava vozovky podél obrub dle výk. výměr" 17,5 |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 113154124 |  | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase |  |  | m2 |  |  |  | 111,400 |  |  |  | 160,55 |  |  |  | 17 885,31 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstranění kce chodníku z AB, dle výk. výměr" 111,4 |  |  |  |  |  |  | 111,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 113154264 |  | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase |  |  | m2 |  |  |  | 590,400 |  |  |  | 89,62 |  |  |  | 52 909,29 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Odstranění kce vozovky ACO (kryt+podklad), dle výkazu výměr" 590,4 |  |  |  |  |  |  | 590,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 11372w |  | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem |  |  | t |  |  |  | -178,463 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | -171,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle průzkumu třída ZAS-T1, cena min. 1 Kč/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle frézování" -1,803-25,518-151,142 |  |  |  |  |  |  | -178,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 113201112 |  | Vytrhání obrub silničních ležatých |  |  | m |  |  |  | 68,400 |  |  |  | 140,16 |  |  |  | 9 586,94 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání betonových obrubníků silnič. ležatých dle výk. výměr" 51,8 |  |  |  |  |  |  | 51,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání kamenných obrubníků dle výk. výměr" 16,6 |  |  |  |  |  |  | 16,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 68,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 113202111 |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých |  |  | m |  |  |  | 426,400 |  |  |  | 68,83 |  |  |  | 29 349,96 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání betonových obrubníků stojatých dle výk. výměr" 251,7 |  |  |  |  |  |  | 251,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání kamenných krajníků dle výk. výměr" 156,7 |  |  |  |  |  |  | 156,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání pro úpravu bet. silnič. obrubníků dle výk. výměr" 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání pro úpravu bet. chodník. obrubníků dle výk. výměr" 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání pro úpravu kam. krajníků dle výk. výměr" 14,0 |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 426,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 113204111 |  | Vytrhání obrub záhonových |  |  | m |  |  |  | 19,100 |  |  |  | 48,96 |  |  |  | 935,14 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr" 19,1 |  |  |  |  |  |  | 19,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 121151113 |  | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně |  |  | m2 |  |  |  | 411,000 |  |  |  | 27,74 |  |  |  | 11 402,78 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 411,0 |  |  |  |  |  |  | 411,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 129001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí |  |  | m3 |  |  |  | 119,568 |  |  |  | 459,84 |  |  |  | 54 982,15 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bere se cca 25% odkopávky" 478,27*0,25 |  |  |  |  |  |  | 119,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 122251104 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně |  |  | m3 |  |  |  | 478,270 |  |  |  | 149,76 |  |  |  | 71 625,72 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 246,76 |  |  |  |  |  |  | 246,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 231,51 |  |  |  |  |  |  | 231,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 478,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 129951121 |  | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně |  |  | m3 |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4 032,00 |  |  |  | 2 419,20 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Bourání rušených UV, bere se cca 0.3 m3/UV, dle výk. výměr" 0,3*2 |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 132251102 |  | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně |  |  | m3 |  |  |  | 39,400 |  |  |  | 364,80 |  |  |  | 14 373,12 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro drenáž š. 0.5 m, prům. hl. 0.4 m, délka dle výk. výměr" 0,5*0,4*197 |  |  |  |  |  |  | 39,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 132254201 |  | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 |  |  | m3 |  |  |  | 19,575 |  |  |  | 364,80 |  |  |  | 7 140,96 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výkop pro přípojky uličních vpustí, šířka rýhy 0,9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "hl. prům. 1,5 pod plání " 14,5*0,9*1,5 |  |  |  |  |  |  | 19,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 133254101 |  | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 |  |  | m3 |  |  |  | 17,280 |  |  |  | 543,36 |  |  |  | 9 389,26 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2,0m pod plání " 1,2*1,2*2,0*6 |  |  |  |  |  |  | 17,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 151101101 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 |  |  |  | 101,100 |  |  |  | 1,92 |  |  |  | 194,11 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Pro šachty UV pod plání" 1,2*4*2,0*6 |  |  |  |  |  |  | 57,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Pro přípojky pod plání" 14,5*1,5*2 |  |  |  |  |  |  | 43,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 101,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 151101111 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 |  |  |  | 101,100 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 97,06 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle zřízení" 101,1 |  |  |  |  |  |  | 101,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 162201411 |  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 479,04 |  |  |  | 1 916,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "na deponii stavebníka do 1 km, dle kácení" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 162201421 |  | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 100,80 |  |  |  | 403,20 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "na deponii stavebníka do 1 km, dle kácení" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 162351104 |  | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  |  | m3 |  |  |  | 19,618 |  |  |  | 96,96 |  |  |  | 1 902,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odvoz přebytečné ornice na deponii stavebníka" (411,0-209,0-5,82)*0,1 |  |  |  |  |  |  | 19,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 162751113 |  | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  |  | m3 |  |  |  | 512,233 |  |  |  | 217,92 |  |  |  | 111 625,82 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | přebytečná zemina na skládku odpadů do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odkopávka" 478,27 |  |  |  |  |  |  | 478,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rýhy" 39,4+19,575 |  |  |  |  |  |  | 58,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "šachty" 17,28 |  |  |  |  |  |  | 17,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se zásyp" -26,312 |  |  |  |  |  |  | -26,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se dod. násyp" -15,98 |  |  |  |  |  |  | -15,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 512,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 171201221 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 |  |  | t |  |  |  | 922,019 |  |  |  | 57,60 |  |  |  | 53 108,29 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "za uložení sypaniny na spládku odpadů, dle vodor. přemístění" 512,233*1,8 |  |  |  |  |  |  | 922,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 171151111 |  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně |  |  | m3 |  |  |  | 15,980 |  |  |  | 181,44 |  |  |  | 2 899,41 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 15,98 |  |  |  |  |  |  | 15,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 171152111 |  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic |  |  | m3 |  |  |  | 232,840 |  |  |  | 120,96 |  |  |  | 28 164,33 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "násyp dle výk. výměr" 1,33 |  |  |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "násyp výměny zeminy" 231,51 |  |  |  |  |  |  | 231,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 232,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | M | 583442290 |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  | t |  |  |  | 294,464 |  |  |  | 387,84 |  |  |  | 114 204,92 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "materiál pro výměnu zeminy a násyp, dle uložení" 232,84*2,0 |  |  |  |  |  |  | 465,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se 100% stávajících odstr. štěrk. vrstev vozovek, které se použijí do výměny" -171,216 |  |  |  |  |  |  | -171,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 294,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 |  |  |  | 26,312 |  |  |  | 167,04 |  |  |  | 4 395,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "výkop rýh do 2 m" 19,575 |  |  |  |  |  |  | 19,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "výkop šachet" 17,28 |  |  |  |  |  |  | 17,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "zásyp po bouraných vpustí do hl. cca 1,2 pod plání" (0,3*0,3)*3,14*1,2*2 |  |  |  |  |  |  | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se obsyp vč. potrubí" -6,525 |  |  |  |  |  |  | -6,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -0,3*0,3*3,14*2,0*6 |  |  |  |  |  |  | -3,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se lože pro potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -0,9*14,5*0,1 |  |  |  |  |  |  | -1,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 26,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  | m3 |  |  |  | 6,070 |  |  |  | 167,04 |  |  |  | 1 013,93 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | přípojky DN 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (0,20+0,3)*0,9*14,5 |  |  |  |  |  |  | 6,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(0,1*0,1)*3,14*14,5 |  |  |  |  |  |  | -0,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 6,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | M | 583313450 |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  | t |  |  |  | 12,140 |  |  |  | 470,40 |  |  |  | 5 710,66 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 6,07*2,0 |  |  |  |  |  |  | 12,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 181351003 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně |  |  | m2 |  |  |  | 209,000 |  |  |  | 87,55 |  |  |  | 18 298,37 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 209,0 |  |  |  |  |  |  | 209,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | K | 182351023 |  | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně |  |  | m2 |  |  |  | 5,820 |  |  |  | 118,08 |  |  |  | 687,23 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "ohumusování ve svahu dle výk.výměr" 5,82 |  |  |  |  |  |  | 5,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 181411131 |  | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  | m2 |  |  |  | 209,000 |  |  |  | 34,56 |  |  |  | 7 223,04 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 209,0 |  |  |  |  |  |  | 209,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 181411132 |  | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 |  |  | m2 |  |  |  | 5,820 |  |  |  | 32,06 |  |  |  | 186,61 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle rozprostření ornice ve svahu, dle výk.výměr" 5,82 |  |  |  |  |  |  | 5,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | M | 00572410 |  | osivo směs travní parková |  |  | kg |  |  |  | 6,445 |  |  |  | 129,60 |  |  |  | 835,27 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (209,0+5,82)*0,03 |  |  |  |  |  |  | 6,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 185804312 |  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 |  |  | m3 |  |  |  | 21,482 |  |  |  | 34,56 |  |  |  | 742,42 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (209,0+5,82)*10*10*0,001 |  |  |  |  |  |  | 21,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně dopravy vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 181951111 |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně |  |  | m2 |  |  |  | 209,000 |  |  |  | 15,36 |  |  |  | 3 210,24 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro plochy ohumus. v rovině, dle výk. výměr" 209,0 |  |  |  |  |  |  | 209,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 181951112 |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně |  |  | m2 |  |  |  | 2 000,000 |  |  |  | 24,58 |  |  |  | 49 152,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle pl. výměny zeminy,pláň i parapláň, dle výk. výměr" 870,2*2 |  |  |  |  |  |  | 1 740,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se plocha chodníků, dle výk. výměr" 39,4+220,2 |  |  |  |  |  |  | 259,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 2 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 182201101 |  | Svahování násypů strojně |  |  | m2 |  |  |  | 5,820 |  |  |  | 68,93 |  |  |  | 401,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "svahování násypů,dle ohum. svahů, dle výk.výměr" 5,82 |  |  |  |  |  |  | 5,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 183101221 |  | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 1 507,20 |  |  |  | 6 028,80 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro náhradní výsadbu dle výk. výměr" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | M | 10321100 |  | zahradní substrát pro výsadbu VL |  |  | m3 |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 1 315,20 |  |  |  | 2 630,40 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | zahradní substrát pro výsadbu VL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bere se cca 0.5 m3 / strom" 0,5*4 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 184102117 |  | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 2 227,20 |  |  |  | 8 908,80 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro vysazované stromy dle výk. výměr" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně patřičného zalévání po vysazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | M | 02640445 |  | habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 1 084,80 |  |  |  | 4 339,20 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro náhradní výsadbu dle výk. výměr" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | habr uveden pouze jako případ, druhovou skladbu určí objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 184215132 |  | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 208,32 |  |  |  | 833,28 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro vysazované stromy dle výk. výměr" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | M | 60591253 |  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m |  |  | kus |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 127,68 |  |  |  | 1 532,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro ukotvení vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 3*4 |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 184501121 |  | Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 |  |  | m2 |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 97,92 |  |  |  | 117,50 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bere se cca 0,3 m2 na strom" 4*0,3 |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 184801121 |  | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 |  |  | kus |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 85,15 |  |  |  | 340,61 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | K | 184911431 |  | Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 |  |  | m2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 65,47 |  |  |  | 261,89 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro vysazované stromy cca 1,0 m2/kus" 1,0*4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | M | 103911000 |  | kůra mulčovací VL |  |  | m3 |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1 459,20 |  |  |  | 875,52 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | kůra mulčovací VL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle mulčování" 4,0*0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 2 |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 111,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | K | 211561111 |  | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm |  |  | m3 |  |  |  | 19,700 |  |  |  | 1 382,40 |  |  |  | 27 233,28 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pro drenáž komunikace DN100 dle výk. výměr, uvažována fr. 8/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "uvažuje se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 57, cca 50% rýhy" 0,5*0,4*197*0,5 |  |  |  |  |  |  | 19,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 212752101 |  | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby |  |  | m |  |  |  | 197,000 |  |  |  | 227,81 |  |  |  | 44 878,18 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk.výměr" 197,0 |  |  |  |  |  |  | 197,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně cca 50% kameniva pro výplň rýhy podélné drenáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 270,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 451572111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  |  | m3 |  |  |  | 1,305 |  |  |  | 988,80 |  |  |  | 1 290,38 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pod přípojky UV dle výkazu výměr" 0,9*14,5*0,1 |  |  |  |  |  |  | 1,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 452112121 |  | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm |  |  | kus |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 2 880,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr" 2*6 |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | M | 592238640 |  | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 174,99 |  |  |  | 1 049,93 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | M | 592238210 |  | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 174,99 |  |  |  | 1 049,93 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267 657,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 564851111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 781,400 |  |  |  | 181,44 |  |  |  | 141 777,22 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Pro konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr" 781,4 |  |  |  |  |  |  | 781,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | K | 564851113 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm |  |  | m2 |  |  |  | 863,800 |  |  |  | 203,52 |  |  |  | 175 800,58 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Pro konstrukci vozovky a park. pl. ZD v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4 |  |  |  |  |  |  | 781,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci park. ploch ZD dle výk. výměr" 82,4 |  |  |  |  |  |  | 82,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 863,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 564861112 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm |  |  | m2 |  |  |  | 259,600 |  |  |  | 248,64 |  |  |  | 64 546,94 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Pro konstrukci chodníků, ŠD 0/32 v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4 |  |  |  |  |  |  | 39,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro chodník ZD, dle výk výměr" 220,2 |  |  |  |  |  |  | 220,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 259,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 564911511 |  | Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 39,400 |  |  |  | 50,21 |  |  |  | 1 978,20 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | podkl. vrstva chodníků R-mat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4 |  |  |  |  |  |  | 39,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 565135121 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m |  |  | m2 |  |  |  | 781,400 |  |  |  | 334,74 |  |  |  | 261 567,71 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | uvažováno ACP16+, tl 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4 |  |  |  |  |  |  | 781,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 567921111 |  | Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm |  |  | m2 |  |  |  | 82,400 |  |  |  | 385,92 |  |  |  | 31 799,81 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Pro konstrukci parkovacích pásů, bet. zatrav. dlažba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci park. ploch dle výk. výměr" 82,4 |  |  |  |  |  |  | 82,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 569731111 |  | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,100 |  |  |  | 143,04 |  |  |  | 1 015,58 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "terénní úprava ŠD tl. 100 mm, dle výk. výměr" 7,1 |  |  |  |  |  |  | 7,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | K | 572341111 |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 17,500 |  |  |  | 689,53 |  |  |  | 12 066,77 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení a podél obrub, ACO 11 tl. 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr" 17,5 |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 573191111 |  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 781,400 |  |  |  | 36,39 |  |  |  | 28 437,96 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | PI-C, pod ACP v množství 1 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4 |  |  |  |  |  |  | 781,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 781,400 |  |  |  | 47,01 |  |  |  | 36 734,55 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | PS-C, pod ACO v množství 0,3 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4 |  |  |  |  |  |  | 781,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 573231108 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 56,900 |  |  |  | 29,07 |  |  |  | 1 654,01 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | PS-C, pod ACO v množství 0,5 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení a podél obrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr" 17,5 |  |  |  |  |  |  | 17,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4 |  |  |  |  |  |  | 39,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 56,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 577134121 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 |  |  |  | 781,400 |  |  |  | 309,31 |  |  |  | 241 696,40 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | uvažováno ACO 11, tl. 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro kci vozovky dle výk. výměr" 781,4 |  |  |  |  |  |  | 781,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 577143111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 |  |  |  | 39,400 |  |  |  | 758,46 |  |  |  | 29 883,23 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | uvažováno ACO 8, tl .50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro chodník ACO, dle výk výměr" 39,4 |  |  |  |  |  |  | 39,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | K | 593532111 |  | Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 403,20 |  |  |  | 2 419,20 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "předláždění plas. zatrav. dlažby, dle výk. výměr" 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | K | 596211112 |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 270,000 |  |  |  | 403,20 |  |  |  | 108 864,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dlažba pro nevidomé v AB chodníku, dle výk. výměr" 14,6 |  |  |  |  |  |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nová kce chodníků a vjezdů ZD, dle výk. výměr" 220,2 |  |  |  |  |  |  | 220,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se předláždění ZD, dle výk. výměr" 35,2 |  |  |  |  |  |  | 35,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 270,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | M | 59245018 |  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní |  |  | m2 |  |  |  | 219,504 |  |  |  | 208,63 |  |  |  | 45 794,50 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle kladení, přičteno ztratné 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nová kce chodníků a vjezdů ZD, dle výk. výměr" 220,2 |  |  |  |  |  |  | 220,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 215,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 215,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  | 219,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | M | 59245006 |  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná |  |  | m2 |  |  |  | 20,188 |  |  |  | 375,52 |  |  |  | 7 581,06 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr" 14,6+5,0 |  |  |  |  |  |  | 19,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 19,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  | 20,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | K | 596212210 |  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 9,600 |  |  |  | 403,20 |  |  |  | 3 870,72 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dlažba pro nevidomé v AB vozovce, dle výk. výměr" 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | M | 59245226 |  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná |  |  | m2 |  |  |  | 9,888 |  |  |  | 387,27 |  |  |  | 3 829,36 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladení" 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  | 9,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 596412211 |  | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 82,400 |  |  |  | 403,20 |  |  |  | 33 223,68 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "plocha park. pásů s krytem z bet. zatravňovací dl. dle výk. výměr" 82,4 |  |  |  |  |  |  | 82,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | M | 000592275900 |  | Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená |  |  | m2 |  |  |  | 82,153 |  |  |  | 352,01 |  |  |  | 28 918,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle kladení " 82,4 |  |  |  |  |  |  | 82,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se pl. bílé dlažby pro vyznačení park. stání " -2,64 |  |  |  |  |  |  | -2,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 79,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 79,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  | 82,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | M | 59245005 |  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná |  |  | m2 |  |  |  | 2,719 |  |  |  | 305,00 |  |  |  | 829,30 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle kladení, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bílá dlažba pro vyznačení park. stání " 2,64 |  |  |  |  |  |  | 2,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  | 2,719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | M | 58343810 |  | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 |  |  | t |  |  |  | 3,626 |  |  |  | 728,64 |  |  |  | 2 642,05 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Pro výplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,5% plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 82,4*0,275*0,08*2,0 |  |  |  |  |  |  | 3,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | 596811220 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 403,20 |  |  |  | 725,76 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "předláždění plochy z bet. dlaždic, dle výk. výměr" 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | K | 637121111 |  | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním |  |  | m2 |  |  |  | 7,100 |  |  |  | 338,88 |  |  |  | 2 406,05 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "terénní úprava z kačírku, dle výk. výměr" 7,1 |  |  |  |  |  |  | 7,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 301,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | K | 871355241 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 |  |  | m |  |  |  | 14,500 |  |  |  | 771,84 |  |  |  | 11 191,68 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přípojky DN200, SN12, dle výk. výměr" 14,5 |  |  |  |  |  |  | 14,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně dodání veškerých trub a tvarovek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | připojí se na novou dešťovou kanalizace - SO 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | K | 895941343 |  | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 960,00 |  |  |  | 5 760,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle typových výkresů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | M | 59224470 |  | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 287,88 |  |  |  | 1 727,31 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle osazení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | K | 895941361 |  | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 1 440,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle typových výkresů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | M | 59224461 |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 255,43 |  |  |  | 1 532,56 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle osazení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | K | 895941362 |  | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 480,00 |  |  |  | 2 880,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle typových výkresů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | M | 59224462 |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 409,25 |  |  |  | 2 455,49 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle osazení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | K | 895941366 |  | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 480,00 |  |  |  | 2 880,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | dle typových výkresů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | M | 59224465 |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 388,08 |  |  |  | 2 328,48 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle osazení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | K | 899202211 |  | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg |  |  | kus |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 523,20 |  |  |  | 1 046,40 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rušené UV dle výk. výměr" 2 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | K | 899204112 |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 912,00 |  |  |  | 5 472,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Pro nové uliční vpusti dle zřízení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | M | 28661789 |  | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 699,96 |  |  |  | 4 199,73 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle osazení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | M | 55242320 |  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 2 475,24 |  |  |  | 14 851,47 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle osazení" 6 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | K | 899331111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu |  |  | kus |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 2 256,00 |  |  |  | 13 536,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "zvýšení i snížení dle výk. výměr" 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 226,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | K | 914111111 |  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu |  |  | kus |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 100,80 |  |  |  | 907,20 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové svislé dopravní značky dle výk. výměr" 9 |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | M | 40445608 |  | značky upravující přednost P1, P4 700mm |  |  | kus |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 1 149,12 |  |  |  | 2 298,24 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | značky upravující přednost P1, P4 700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové SDZ dle situace, P4" 2 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | M | 40445612 |  | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm |  |  | kus |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 1 401,12 |  |  |  | 2 802,24 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové SDZ dle situace, P2" 2 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | M | 40445621 |  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm |  |  | kus |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 846,72 |  |  |  | 2 540,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové SDZ dle situace, IP10a" 2 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové SDZ dle situace, E1" 1 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | M | 40445625 |  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm |  |  | kus |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 997,92 |  |  |  | 1 995,84 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové SDZ dle situace, IP11b" 1 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové SDZ dle situace, IP12" 1 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | retroreflexní fólie tř. RA1, FeZn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | K | 914511112 |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm |  |  | kus |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 2 923,20 |  |  |  | 23 385,60 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "nové sloupky pro svislé dopravní značky dle výk. výměr" 8 |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | M | 40445225 |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m |  |  | kus |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 917,28 |  |  |  | 7 338,24 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle montáže nových sloupků" 8 |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | K | 915121122 |  | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva |  |  | m |  |  |  | 35,000 |  |  |  | 151,20 |  |  |  | 5 292,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "VDZ V7b, dle výk. výměr" 35,0 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | K | 915131112 |  | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva |  |  | m2 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 252,00 |  |  |  | 378,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "VDZ V10f, dle výk. výměr" 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | K | 915321115 |  | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké |  |  | m |  |  |  | 15,900 |  |  |  | 695,52 |  |  |  | 11 058,77 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vodící linie místa pro přecházení, dle výk. výměr" 15,9 |  |  |  |  |  |  | 15,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | K | 915611111 |  | Předznačení vodorovného liniového značení |  |  | m |  |  |  | 50,900 |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 102,61 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle liniového VDZ" 35,0+15,9 |  |  |  |  |  |  | 50,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | K | 915621111 |  | Předznačení vodorovného plošného značení |  |  | m2 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 7,56 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle plošného VDZ" 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | K | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  |  | m |  |  |  | 444,000 |  |  |  | 432,00 |  |  |  | 191 808,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 441,0 |  |  |  |  |  |  | 441,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se úprava silnič. obrubníků dle výk. výměr" 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 444,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | M | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm |  |  | m |  |  |  | 441,000 |  |  |  | 116,95 |  |  |  | 51 573,72 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 441,0 |  |  |  |  |  |  | 441,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně obloukových obrubníků dle výk. výměr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | K | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  |  | m |  |  |  | 235,000 |  |  |  | 432,00 |  |  |  | 101 520,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "osazení bet. chodníkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 26,5 |  |  |  |  |  |  | 26,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 207,5 |  |  |  |  |  |  | 207,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se úprava chodník. obrubníků dle výk. výměr" 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 235,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | M | 59217017 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm |  |  | m |  |  |  | 26,500 |  |  |  | 99,32 |  |  |  | 2 632,02 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bet. chodníkové obrubníky dle výk. výměr" 26,5 |  |  |  |  |  |  | 26,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | M | 59217016 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm |  |  | m |  |  |  | 207,500 |  |  |  | 84,62 |  |  |  | 17 559,48 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "bet. paríkové obrubníky dle výk. výměr" 207,5 |  |  |  |  |  |  | 207,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně použití obloukových o poloměru 0.5 m a 1.0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | K | 916241213 |  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  |  | m |  |  |  | 14,000 |  |  |  | 432,00 |  |  |  | 6 048,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "úprava kamenných krajníků dle výk. výměr" 14,0 |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | K | 919112213 |  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu |  |  | m |  |  |  | 80,200 |  |  |  | 56,16 |  |  |  | 4 504,03 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle řezání asf. krytu dle výk. výměr" 80,2 |  |  |  |  |  |  | 80,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | K | 919121213 |  | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu |  |  | m |  |  |  | 80,200 |  |  |  | 94,50 |  |  |  | 7 579,09 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle řezání asf. krytu dle výk. výměr" 80,2 |  |  |  |  |  |  | 80,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | K | 919735111 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm |  |  | m |  |  |  | 80,200 |  |  |  | 74,50 |  |  |  | 5 974,58 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "řezání asf. krytu dle výk. výměr" 80,2 |  |  |  |  |  |  | 80,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | K | 919735122 |  | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm |  |  | m |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 198,72 |  |  |  | 596,16 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "řezání bet. krytu dle výk. výměr" 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | K | 966005111 |  | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami |  |  | m |  |  |  | 2,400 |  |  |  | 535,68 |  |  |  | 1 285,63 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro odstranění sušáků výk. výměr" 1*2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | K | 966006132 |  | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami |  |  | kus |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle rušených sloupků svislých DZ dle výk. výměr" 3 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | K | 966006211 |  | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol |  |  | kus |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rušené svislé DZ dle výk. výměr" 3 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | K | 966008221 |  | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm |  |  | m |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 99,84 |  |  |  | 599,04 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rušený odvod. žlab dle výk. výměr" 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 373,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | K | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  |  | t |  |  |  | 41,531 |  |  |  | 50,30 |  |  |  | 2 089,18 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Kamenivo drcené" 41,531 |  |  |  |  |  |  | 41,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | K | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  |  | t |  |  |  | 207,655 |  |  |  | 11,90 |  |  |  | 2 471,93 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Kamenivo drcené" 41,531*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 207,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | K | 997221561 |  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km |  |  | t |  |  |  | 53,477 |  |  |  | 56,64 |  |  |  | 3 028,94 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněný beton" 29,00 |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněné beton. vpusti" 0,6*2,3 |  |  |  |  |  |  | 1,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 86,7*0,255 |  |  |  |  |  |  | 22,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Rozebraná ZD" 3,8*0,26 |  |  |  |  |  |  | 0,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 53,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | K | 997221569 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů |  |  | t |  |  |  | 267,383 |  |  |  | 15,26 |  |  |  | 4 081,33 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněný beton" 29,00*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 145,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněné beton. vpusti" 0,6*2,3*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 86,7*0,255*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 110,543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Rozebraná ZD" 3,8*0,26*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 4,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 267,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | K | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  |  | t |  |  |  | 110,265 |  |  |  | 208,32 |  |  |  | 22 970,40 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Na deponii stavebníka do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané kamenné obrubníky" 16,6*0,29 |  |  |  |  |  |  | 4,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané kamenné krajníky" 156,7*0,205 |  |  |  |  |  |  | 32,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "mříže rušených UV" 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rušené DZ" 0,012 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "rušené sloupky DZ" 0,246 |  |  |  |  |  |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstr. sušák" 0,084 |  |  |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstr. žlab s mříží" 5,4 |  |  |  |  |  |  | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Naskládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové silniční lažaté" 51,8*0,29 |  |  |  |  |  |  | 15,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové silniční stojaté" 251,7*0,205 |  |  |  |  |  |  | 51,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové záhonové" 0,764 |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 110,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | K | 997221579 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot |  |  | t |  |  |  | 336,923 |  |  |  | 20,35 |  |  |  | 6 857,06 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Naskládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové silniční lažaté" 51,8*0,29*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 75,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové silniční stojaté" 251,7*0,205*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 257,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové záhonové" 0,764*(6-1) |  |  |  |  |  |  | 3,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 336,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | K | 997221615 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 |  |  | t |  |  |  | 129,901 |  |  |  | 57,60 |  |  |  | 7 482,30 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněný beton" 29,00 |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněná bet. zeď" 3,93*2,3 |  |  |  |  |  |  | 9,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odstraněné beton. vpusti" 0,6*2,3 |  |  |  |  |  |  | 1,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Rozebraná ZD" 3,8*0,26 |  |  |  |  |  |  | 0,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 86,7*0,255 |  |  |  |  |  |  | 22,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové silniční lažaté" 51,8*0,29 |  |  |  |  |  |  | 15,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové silniční stojaté" 251,7*0,205 |  |  |  |  |  |  | 51,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "vytrhané obrubníky betonové záhonové" 0,764 |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 129,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 | K | 997221655 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 |  |  | t |  |  |  | 41,531 |  |  |  | 57,60 |  |  |  | 2 392,19 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Kamenivo drcené" 41,531 |  |  |  |  |  |  | 41,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 202,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | K | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  |  | t |  |  |  | 598,460 |  |  |  | 75,26 |  |  |  | 45 042,49 |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | M | 000Překl 24 |  | Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany |  |  | m |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 1 440,00 |  |  |  | 8 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | zahloubení kabelů + doplnění chráničky komplet, včetně zemních prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "kabelů sdělovacích dle výk. výměr" 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "kabelů NN dle výk. výměr" 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 | M | 000Překl 25 |  | Úprava polohy kabelu stranová, včetně doplnění ochrany |  |  | m |  |  |  | 33,000 |  |  |  | 1 440,00 |  |  |  | 47 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Úprava polohy kabelu stranová, včetně doplnění ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | stranové posunutí kabelů + doplnění chráničky komplet, včetně zemních prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "kabelů NN dle výk. výměr" 33,0 |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 301 - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Otín |  |  | Datum: | 22. 10. 2021 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 25195379 |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25195379 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 620 557,26 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 620 557,26 |  |  | 21,00% | 340 317,02 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 960 874,28 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 301 - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Otín |  |  | Datum: | 22. 10. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 620 557,26 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 620 557,26 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 686 133,70 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 79 738,20 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 61 912,89 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 207 805,56 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 496 712,20 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 17 217,60 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 12 296,63 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 58 740,48 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 301 - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Otín |  |  | Datum: | 22. 10. 2021 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 620 557,26 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 620 557,26 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 686 133,70 |  |
|  | 1 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 27,000 | 25,92 | 699,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro odstranění kce dl. ploch, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 27,0 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113107321 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 27,000 | 48,96 | 1 321,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro odstranění kce dl. ploch, dlaždice betonové, dle výk.výměr" 27,0 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 124,600 | 58,56 | 7 296,58 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění kce st. ŠD cesty, dle výk. výměr" 70,0 |  | 70,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění kce st. AB vozovky, dle výk. výměr" 54,6 |  | 54,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 124,600 |  |  |  |
|  | 4 | K | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 33,500 | 144,54 | 4 842,01 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "povrch. úprava vozovky pro zazubení 1. vrstva, dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 33,500 | 180,59 | 6 049,62 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "povrch. úprava vozovky pro zazubení 2. vrstva, dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 54,600 | 160,55 | 8 766,05 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění kce st. AB vozovky, dle výk. výměr" 54,6 |  | 54,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | vyfrézovaný nateriál (ZAS-T1) odkoupí zhotovitel, viz. samostatná položka |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 11372w | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem | t | -21,717 | 0,96 | -20,85 |  |
|  |  | PP |  | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dle průzkumu třída ZAS-T1, cena min. 1 Kč/t |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle frézování" -3,451-4,288-13,978 |  | -21,717 |  |  |  |
|  | 8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 4,000 | 68,83 | 275,33 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání betonových obrubníků silnič. stojatých dle výk. výměr" 4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 33,500 | 48,96 | 1 640,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  | 10 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 120,000 | 83,04 | 9 964,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro přečerpávání splaškových vod a spodní vody |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažuje se 15 prac. dní po 8 hod" 15*8 |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 11 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 270,900 | 27,74 | 7 515,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 270,9 |  | 270,900 |  |  |  |
|  | 12 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0,752 | 364,80 | 274,33 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro práh dlažby z lomového kamene na výtoku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,35*0,4*0,8 |  | 0,752 |  |  |  |
|  | 13 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 55,745 | 524,16 | 29 219,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno 10% z výkopu rýh pro sběrače |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 557,45*0,10 |  | 55,745 |  |  |  |
|  | 14 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 557,450 | 364,80 | 203 357,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno z úrovně pláně v místě komunikací nebo z odhumusovaného povrchu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu výměr, ve sk. 3 uvažováno 100%" 543,8+25,05 |  | 568,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se výkop v úsecích protlaků, dle výk. výměr dl. 6.0 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "prům. hl. 1.9 m pod plání" -1,9*1,0*6,0 |  | -11,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 557,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | vykazovat dle skutečnosti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně rozšíření a prohloubení rýhy v místech šachet |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 141721222 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 400 do 450 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | m | 6,000 | 11 443,20 | 68 659,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 400 do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 6,0 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 16 | M | 14033234 | trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm | m | 6,000 | 227,52 | 1 365,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle protlaku" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 17 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 379,700 | 1,92 | 729,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 379,7 |  | 379,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně pažení v místech šachet |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 379,700 | 0,96 | 364,51 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 379,7 |  | 379,700 |  |  |  |
|  | 19 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 819,210 | 4,80 | 3 932,21 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 846,81 |  | 846,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně pažení v místech šachet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se pažení v úsecích protlaků, prům. hl. 2.3 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,3*6,0*2 |  | -27,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 819,210 |  |  |  |
|  | 20 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 819,210 | 2,40 | 1 966,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 819,21 |  | 819,210 |  |  |  |
|  | 21 | K | 162751113 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 224,765 | 217,92 | 48 980,79 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina z výkopů na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výkop rýh" 557,45+0,752 |  | 558,202 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zemina pro zásyp" -333,437 |  | -333,437 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 224,765 |  |  |  |
|  | 22 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 404,577 | 57,60 | 23 303,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodorovného přemístění" 224,765*1,8 |  | 404,577 |  |  |  |
|  | 23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 333,437 | 167,04 | 55 697,32 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 557,45 |  | 557,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -165,126 |  | -165,126 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pod potrubí bez šachet a protlaků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "DN250" -0,1*1,0*(136-4,8-3+152,5-6,0-3+14,0-1,0) |  | -28,470 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečtou se tělesa bet. šachet DN 1000, 12 ks, prům. výška 2.1 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,62*0,62*3,14*(2,10*12) |  | -30,417 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 333,437 |  |  |  |
|  | 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 147,604 | 167,04 | 24 655,77 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3 m nad povrch potrubí DN 250, odečteny šachty a protlaky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sběrač B" 1,0*(0,28+0,3)*(136-4,8-3) |  | 74,356 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sběrač B1" 1,0*(0,28+0,3)*(152,5-6,0-3) |  | 83,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sběrač B1-1" 1,0*(0,28+0,3)*(14,0-1,0) |  | 7,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 165,126 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sběrač B1" -3,14*0,14*0,14*(136-4,8-3) |  | -7,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sběrač B2" -3,14*0,14*0,14*(152,5-6,0-3) |  | -8,832 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sběrač B3-1" -3,14*0,14*0,14*(14,0-1,0) |  | -0,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 147,604 |  |  |  |
|  | 25 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 295,208 | 470,40 | 138 865,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obsyp" 147,604*2,0 |  | 295,208 |  |  |  |
|  | 26 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 270,900 | 87,55 | 23 717,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpětné ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 270,9 |  | 270,900 |  |  |  |
|  | 27 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 270,900 | 34,56 | 9 362,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 270,9 |  | 270,900 |  |  |  |
|  | 28 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 8,127 | 129,60 | 1 053,26 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2" 270,9*0,03 |  | 8,127 |  |  |  |
|  | 29 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 54,600 | 24,58 | 1 341,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na ploše výspravy vozovky, dle výk. výměr" 54,60 |  | 54,600 |  |  |  |
|  | 30 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 27,090 | 34,56 | 936,23 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 270,9*10*10*0,001 |  | 27,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dopravy vody |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 79 738,20 |  |
|  | 31 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 9,853 | 3 360,00 | 33 106,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bet. potrubí DN200, průřez 0.025 m2, dl. 99.0 m" 0,025*99 |  | 2,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bet. potrubí DN300, průřez 0.043 m2, dl. 46.0 m" 0,043*46 |  | 1,978 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "revizní šachty, 3 ks po 1.5 m3" 3*1,5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výústní objekt" 1,8*0,5*1,0 |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,853 |  |  |  |
|  | 32 | K | 359310231 | Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole | m3 | 3,014 | 5 836,80 | 17 592,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem tř. C 8/10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažováno pro vyplnění opuštěných úseků stok hubeným řídkým betonem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažováno potrubí DN 200 v délce 96 m" 3,14*0,1*0,1*96 |  | 3,014 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně vybourání otvorů pro zalití a potřebných zemních prací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,014 |  |  |  |
|  | 33 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 302,500 | 96,00 | 29 040,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamerová prohlídka dle délky sběračů" 136,0+152,5+14,0 |  | 302,500 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 61 912,89 |  |
|  | 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 28,470 | 988,80 | 28 151,14 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lože pod potrubí DN250 bez šachet a protlaků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,1*1,0*(136-4,8-3+152,5-6,0-3+14,0-1,0) |  | 28,470 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 28,470 |  |  |  |
|  | 35 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 18,000 | 336,00 | 6 048,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 4+3+4+7 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 36 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 4,000 | 198,13 | 792,54 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 37 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 3,000 | 220,15 | 660,44 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 38 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 4,000 | 256,84 | 1 027,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 39 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 7,000 | 286,20 | 2 003,37 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tabulky šachet" 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 40 | K | 451317111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 5,100 | 424,32 | 2 164,03 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro dl. z lom. kamene v místě vyústění, dle výk. výměr" 5,1 |  | 5,100 |  |  |  |
|  | 41 | K | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí | m3 | 0,752 | 4 742,40 | 3 566,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bet.práh dl. 2.35 m, š. 0,4 m, hl. 0.8 m dle výk. výměr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,35*0,4*0,8 |  | 0,752 |  |  |  |
|  | 42 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm | m2 | 5,100 | 1 459,20 | 7 441,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dlažba z lom. kamene v místě vyústění, dle výk. výměr" 5,1 |  | 5,100 |  |  |  |
|  | 43 | K | 465921112 | Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem | m2 | 12,000 | 403,20 | 4 838,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro openění svahů příkopu pod vyústěním dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se plocha" 0,6*2*10 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 44 | M | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 12,360 | 235,08 | 2 905,53 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kladení" 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,360 |  |  |  |
|  | 45 | K | 451561111 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm | m2 | 12,000 | 128,64 | 1 543,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "lože tl. 50 mm, dle kladení" 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 46 | K | 469571111 | Vyplnění otvorů tvárnic kamenivem drceným hrubým | m3 | 0,355 | 2 169,60 | 770,21 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů uložených ve sklonu do 1:1 kamenivem hrubým drceným |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se 37% plochy dlažby" 12,0*0,37*0,08 |  | 0,355 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 207 805,56 |  |
|  | 47 | K | 566901231 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 27,000 | 149,76 | 4 043,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výspravu dl. ploch, dle výkazu výměr" 27,0 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 48 | K | 566901233 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 70,000 | 283,20 | 19 824,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výspravu st. ŠD cesty, ŠDa 0/63 tl. 200 mm, dle výk. výměr" 70,0 |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 49 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 109,200 | 216,96 | 23 692,03 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výspravu st. vozovky, 2x ŠDa 0/32 tl. 150 mm, dle výk. výměr" 54,6*2 |  | 109,200 |  |  |  |
|  | 50 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 88,100 | 951,54 | 83 830,89 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výspravu st. vozovky, uvažovat ACP 16+ tl. 50 mm, dle výk. výměr" 54,6 |  | 54,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro povrch. úpravu st. vozovky (zazubení), uvažovat ACP 16+ tl. 50 mm, dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 88,100 |  |  |  |
|  | 51 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm | m2 | 88,100 | 689,53 | 60 747,56 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výspravu st. vozovky, ACO 11 tl. 40 mm, dle výk. výměr" 54,6 |  | 54,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro povrch. úpravu st. vozovky (zazubení), ACO 11 tl. 40 mm, dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 88,100 |  |  |  |
|  | 52 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 88,100 | 36,39 | 3 206,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PS-C, pod ACO v množství 0,3 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro výspravu a povrch. úpravu vozovky dle výk. výměr" 54,6+33,5 |  | 88,100 |  |  |  |
|  | 53 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 33,500 | 47,01 | 1 574,88 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PS-C, pod ACP v množství 0,5 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro povrch. úpravu vozovky dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  | 54 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 | m2 | 27,000 | 403,20 | 10 886,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výsprava plochy z bet. dlaždic, dle výk. výměr" 27,0 |  | 27,000 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 496 712,20 |  |
|  | 55 | K | 871360420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m | 288,960 | 220,80 | 63 802,37 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "potrubí DN 250 dle výk. výměr" 136,0+152,5+14,0 |  | 302,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečtou se šachty" -4,5-6,0-1,0 |  | -11,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se délka odboček" -(1+5)*0,34 |  | -2,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně zasunutí potrubí do chrániček 2x dl. 3.0 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 288,960 |  |  |  |
|  | 56 | M | 28617268 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12 | m | 293,294 | 520,95 | 152 792,57 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 288,96 |  | 288,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | přičteno ztratné 1.5% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 288,96*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 293,294 |  |  |  |
|  | 57 | K | 877360420 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 6,000 | 624,00 | 3 744,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odbočky PP 250/160, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odbočky PP 250/200, dle výk. výměr" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 58 | M | 28617367 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200 | kus | 5,000 | 1 370,88 | 6 854,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/200 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 59 | M | 28617361 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160 | kus | 1,000 | 1 282,18 | 1 282,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 60 | K | 892362121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 12,000 | 1 104,00 | 13 248,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "včetně ucpávek přípojek, uvažuje se 12 úseků" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 61 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 12,000 | 2 400,00 | 28 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty s prefabrik. dnem na potrubí DN 250, dle výk. výměr" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 62 | M | 59224024w1 | dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm | kus | 12,000 | 7 059,37 | 84 712,44 |  |
|  |  | PP |  | dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100x68,5x15cm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažovat na korugované potrbí z PP, SN12, viz. tabulka šachet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tab. šachet" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 63 | M | 59224066 | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm | kus | 9,000 | 1 648,68 | 14 838,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tab. šachet" 9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 64 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 9,000 | 2 015,60 | 18 140,37 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tab. šachet" 9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 65 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 1,000 | 3 042,95 | 3 042,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tab. šachet" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 66 | M | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm | kus | 12,000 | 2 455,89 | 29 470,69 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle tab. šachet" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 67 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | 20,000 | 38,40 | 768,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výšky pref. šachet, dle tab. šachet bez poklopů a prstenců" 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 68 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 4,000 | 1 152,00 | 4 608,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "poklopy revizních šachet DN 1000, B125, dle tabulky poklopů" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 69 | M | 55241002 | poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání | kus | 4,000 | 2 624,94 | 10 499,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 70 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 3,000 | 546,24 | 1 638,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vybouraných šachet, 3 ks" 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 71 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 8,000 | 1 152,00 | 9 216,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "poklopy revizních šachet DN 1000, D400, dle tabulky poklopů" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 72 | M | 55241017 | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz | kus | 8,000 | 3 952,37 | 31 618,94 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 73 | K | 899911273 | Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 mm do 252 mm | kus | 8,000 | 1 057,61 | 8 460,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 do 252 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažuje se 2*4 ks" 2*4 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 74 | K | 899913163 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400 | kus | 4,000 | 2 293,44 | 9 173,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na začátku a konci chrániček" 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 17 217,60 |  |
|  | 75 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 4,000 | 432,00 | 1 728,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro zpětné osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 76 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 33,500 | 432,00 | 14 472,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro zpětné osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 33,5 |  | 33,500 |  |  |  |
|  | 77 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 10,000 | 101,76 | 1 017,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 12 296,63 |  |
|  | 78 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 43,964 | 50,30 | 2 211,57 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené" 4,59+36,134 |  | 40,724 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina z čištění příkopu" 3,24 |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,964 |  |  |  |
|  | 79 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 219,820 | 11,90 | 2 616,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené" (4,59+36,134)*(6-1) |  | 203,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina z čištění příkopu" 3,24*(6-1) |  | 16,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 219,820 |  |  |  |
|  | 80 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 27,028 | 56,64 | 1 530,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný asfalt z vozovky (ZAS-T3)" 5,351 |  | 5,351 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vybouraná kanalizace" 21,677 |  | 21,677 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,028 |  |  |  |
|  | 81 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 135,140 | 15,26 | 2 062,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný asfalt z vozovky (ZAS-T3)" 5,351*(6-1) |  | 26,755 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vybouraná kanalizace" 21,677*(6-1) |  | 108,385 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 135,140 |  |  |  |
|  | 82 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,450 | 208,32 | 93,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "poklopy rušených šachet" 0,450 |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 83 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 21,677 | 57,60 | 1 248,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vybouraná kanalizace" 21,677 |  | 21,677 |  |  |  |
|  | 84 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 43,964 | 57,60 | 2 532,33 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Kamenivo drcené" 4,59+36,134 |  | 40,724 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina z čištění příkopu" 3,24 |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,964 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 58 740,48 |  |
|  | 85 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 489,504 | 120,00 | 58 740,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302 - Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  | 827 22 11 |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Otín |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 25195379 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ25195379 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 63906601 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 570,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | základní |  | 17 570,84 |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 3 689,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15,00% |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  | 21 260,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302 - Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Projektant: |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 570,84 |  |  |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 570,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 178,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 043,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,00 |  |  |  |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302 - Přípojky dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Otín |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22. 10. 2021 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Projektant: |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 570,84 |  |  |  |  |
|  |  | D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 17 570,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  | 8 178,14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | K | 132254202 |  | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 |  | m3 |  | 7,920 |  | 364,80 |  | 2 889,22 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Pro přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 7,92 |  |  |  | 7,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Těžitelnost uvažována 100% ve sk. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vykazovat dle skutečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 151101101 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  | m2 |  | 17,600 |  | 1,92 |  | 33,79 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | plocha pažení rýh kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr dle výkopu" 17,6 |  |  |  | 17,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 151101111 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  | m2 |  | 17,600 |  | 0,96 |  | 16,90 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle zřízení" 17,6 |  |  |  | 17,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 162751113 |  | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  | m3 |  | 3,807 |  | 217,92 |  | 829,62 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | přebytečná zemina z výkopů na skládku do 6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "celkový výkop rýh" 7,92 |  |  |  | 7,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se zásyp" -4,113 |  |  |  | -4,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 171201221 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 |  | t |  | 6,853 |  | 57,60 |  | 394,73 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přebytečná zemina dle přepravy" 3,807*1,8 |  |  |  | 6,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | m3 |  | 4,113 |  | 167,04 |  | 687,04 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "výkop rýh" 7,92 |  |  |  | 7,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "odečte se obsyp včetně potrubí" -3,177 |  |  |  | -3,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -0,1*0,90*(5+2) |  |  |  | -0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 4,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  | m3 |  | 3,003 |  | 167,04 |  | 501,62 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "De160" 0,9*0,46*5,5 |  |  |  | 2,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "De200" 0,9*0,50*2,0 |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 3,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odečte se zemina vytlačená potrubím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "De160" -3,14*0,08*0,08*5,5 |  |  |  | -0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "De200" -3,14*0,10*0,10*2,0 |  |  |  | -0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | M | 58331351 |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  | t |  | 6,006 |  | 470,40 |  | 2 825,22 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro obsyp" 3,003*2,0 |  |  |  | 6,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 622,94 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 451572111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  | m3 |  | 0,630 |  | 988,80 |  | 622,94 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | lože pod potrubí kanalizačních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,1*0,90*(5+2) |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  | 8 043,76 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 871315231 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 |  | m |  | 7,500 |  | 700,80 |  | 5 256,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro potrubí přípojek De160 dle výk. výměr" 5,5 |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "přičte se svislá část přípojek svodů" 2*1 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně dodání trub a tvarovek vč. redukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 871355231 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 |  | m |  | 2,000 |  | 729,60 |  | 1 459,20 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "pro potrubí přípojek De200 dle výk. výměr" 2,0 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | včetně dodání trub a tvarovek vč. redukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 877265271 |  | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 |  | kus |  | 2,000 |  | 480,00 |  | 960,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle výk. výměr 2 ks" 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | M | 28341110 |  | lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP |  | kus |  | 2,000 |  | 184,28 |  | 368,56 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "dle montáže" 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 726,00 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  | t |  | 6,050 |  | 120,00 |  | 726,00 |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Úprava ploch sídliště Jitka, Otín - II.etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 402 Veřejné osvětlení |  |  |  |
| REKAPITULACE |  |  |  |
| Položka |  |  | Celkem |
| Elektromontáže |  |  | 577 594,08 |
| Zemní práce |  |  | 141 501,02 |
| SO 402 - CELKEM |  |  | 719 095,10 |

|  | M-21 Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montáže |  | Materiál |  |  | Cena |
| Položka | Název | M.j. | Množ. | J.cena | Cena mon. | Množ. | J.cena | Cena mat. | celkem |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 11-0442 | Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. | m | 420 | 30,24 | 12 700,80 | 420,0 | 18,14 | 7620,48 | 20 321,28 |
| 12-8021 | Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m | m | 465 | 7,06 | 3 281,04 | 0,0 | 0,00 | 0 | 3 281,04 |
| 12-2222 | Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený | m | 465 | 39,31 | 18 280,08 | 465,0 | 134,06 | 62339,76 | 80 619,84 |
| 13-2133 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2 | ks | 30 | 60,48 | 1 814,40 | 0,0 | 0,00 | 0 | 1 814,40 |
| 23-1012 | M+D Montáž a dodávka stožárové rozvodnice | ks | 15 | 504,00 | 7 560,00 | 15,0 | 554,40 | 8316 | 15 876,00 |
| 37-002 | M Montáž a zapojení LED svítidla, na výložník - č.04-06 | ks | 3 | 806,40 | 2 419,20 | 0,0 | 0,00 | 0 | 2 419,20 |
|  | D - Dodávka svítidla - 30LED, 33W,DM12,VVW-2700°K - viz výpočet osvětlení | ks | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 9 450,00 | 28350 | 28 350,00 |
|  | Stmívání dle REG11 |  |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0 |  |
| 20-4011 | M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 9,0m | ks | 3 | 1612,80 | 4 838,40 | 3,0 | 16 178,40 | 48535,2 | 53 373,60 |
| 20-4103 | M + D - výložník jedno noramenný, rovný, 1-1000, vyložení 1,0m | ks | 3 | 604,80 | 1 814,40 | 3,0 | 1 209,60 | 3628,8 | 5 443,20 |
| 37-002 | M Montáž a zapojení LED svítidla, na stožár - č. 6-13 + 22-25 | ks | 12 | 806,40 | 9 676,80 | 0,0 | 0,00 | 0 | 9 676,80 |
|  | D - Dodávka LED svítidlo - 10LED, 15W,DM50,VVW-2700°K- viz výpočet osvětlení | ks | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 8 184,96 | 98219,52 | 98 219,52 |
| 20-4021 | M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 5,0m | ks | 12 | 1209,60 | 14 515,20 | 12,0 | 7 015,68 | 84188,16 | 98 703,36 |
|  | Ochranná manžeta na stožár - OMP133 | ks | 15 | 100,80 | 1 512,00 | 15,0 | 1 310,40 | 19656 | 21 168,00 |
| 20-4201 | M Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. | ks | 15 | 504,00 | 7 560,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 7 560,00 |
| 12-2211 | Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený | m | 102 | 30,24 | 3 084,48 | 102,0 | 16,13 | 1645,056 | 4 729,54 |
| 41-0041 | Uzemňovací vedení FeZn 10 mm | m | 420 | 45,36 | 19 051,20 | 420,0 | 60,48 | 25401,6 | 44 452,80 |
| 41-0021 | Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm | m | 20 | 45,36 | 907,20 | 20,0 | 60,48 | 1209,6 | 2 116,80 |
| 42-0022 | Svorka hromosvodní typ SR02 | ks | 26 | 45,36 | 1 179,36 | 26,0 | 28,22 | 733,824 | 1 913,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Celkem |  |  |  | 110 194,56 |  |  | 389 844,00 | 500 038,56 |
|  | Materiál podružný | % | 8 |  |  |  |  | 31 187,52 | - |
|  | Materiál celkem |  |  |  |  |  |  | 421031,52 | - |
|  | SOUČET |  |  |  |  |  |  |  | 531226,08 |
|  | Demontáže - stáv.beton.stožáru s výložníkem a 2ks svítidel, vč.odvozu na skládku | ks | 1 | 2 520,00 | 2 520,00 |  |  |  | 2520,00 |
|  | Demontáže - stáv. sadového stožáru beton., vč.odvozu na skládku | ks | 8 | 2 016,00 | 16 128,00 |  |  |  | 16128,00 |
|  | Geodetické zaměření | kpl | 1 | 10080,00 | 10 080,00 |  |  |  | 10 080,00 |
| HZS | Zakreslení skutečného provedení | hod | 15 | 504,00 | 7 560,00 |  |  |  | 7560,00 |
| HZS | Výchozí revize | hod | 20 | 504,00 | 10 080,00 |  |  |  | 10080,00 |
|  | SO 402 - ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  |  |  |  | 577594,08 |

|  | 46-M Zemní práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5) |  |  |  |  |  |
| Položka | Název | M.j. | Př. | Mn. | J.cena | Cena |
| 01-0024 | Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 1 | 0,4 | 5644,80 | 2 257,92 |
| 05-0703 | Jáma pro stožár veřej.osvětlení a pilíře zem.3, ručně | ks | 1 | 15 | 1209,60 | 18 144,00 |
| 08-0013 | Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) | m3 | 1 | 6,75 | 2520,00 | 17 010,00 |
|  | Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1000 mm | ks | 1 | 12,00 | 806,40 | 9 676,80 |
|  | Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1500 mm | ks | 1 | 3,00 | 907,20 | 2 721,60 |
| 20-2163 | Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 | m | 1 | 140,00 | 131,04 | 18 345,60 |
| 20-2113 | Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl. 20 cm, zem.3 -v chodníku pod niveletou pláně | m | 1 | 135 | 110,88 | 14 968,80 |
| 20-2264 | Strojní výkop kabelové rýhy š.50, hl. 80 cm, zem.4 -ve vozovce pod niveletou pláně | m | 1 | 133 | 141,12 | 18 768,96 |
|  | P - podchod kabelu pod topným kanálem | ks | 1 | 3,00 | 504,00 | 1 512,00 |
| 30-0002 | Zához rýhy strojně | m3 | 1 | 102 | 161,28 | 16 450,56 |
| 42-1101 | Kabelové lože z písku tl.10cm , do šíře 65 cm | m | 1 | 426 | 30,24 | 12 882,24 |
| 49-0013 | Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm | m | 1 | 426 | 4,03 | 1 717,63 |
| 62-0013 | Úprava terénu po záhozu zeminou č.3 | m2 | 1 | 164 | 30,24 | 4 959,36 |
| 60-0061 | Naložení a odvoz zeminy do 1 km | t | 1 | 35,8 | 30,24 | 1 082,59 |
| 60-0061 | Příplatek za každý započatý km - do 5km | t | 1 | 179 | 5,04 | 902,16 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Skládkovné - vč.naložení a dopravy | kpl | 1 | 1 | 100,80 | 100,80 |
|  |  |  |  |  |  | - |
|  | SO 402 - ZEMNÍ PRÁCE celkem |  |  |  |  | 141 501,02 |

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Veškeré práce na hlavních stavebních objektech budou prováděny vlastními zaměstnanci společnosti – vlastní kapacitou.

Dne: 23.2.2023

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Šilhán, jednatel