Dodatek č. 9

k Dílčí smlouvě č. 4

# k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS

(dále jen „**Dílčí smlouva č. 4**“)

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní adresa: Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupena: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo smlouvy: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

# a

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

ID datové schránky hkrkpwn

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322 bankovní spojení: xxx, č. ú.: xxx

číslo smlouvy: 2017/170-9 NAKIT (dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 9 k Dílčí smlouvě č. 4 ze dne 27. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7 a dodatku č. 8 (dále jen

„**Dodatek**“). Dílčí smlouva č. 4 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č. j.

Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č. j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen

„**Smlouva**“)].

# Preambule

Tento Dodatek je uzavřen za účelem finální úpravy podmínek dočerpání dílčí části člověkodnů neposkytnutých Služeb drobného rozvoje EKIS MV a zajištění prodloužení podpory stávajícího HW a souvisejících licencí.

# 1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou následující změny Dílčí smlouvy č. 4:

1. V čl. 1 se v odst. 1.3 ruší nemožnost užít dosud nevyčerpané člověkodny Služeb drobného rozvoje EKIS MV po 31. 3. 2023 a upravují se finální podmínky pro poslední možnost dočerpání definovaného množství člověkodnů, a to v termínu maximálně do 30. 9. 2023.

Článek 1 odst. 1.3 tak nově zní:

* 1. *Poskytovatel se zavazuje v rámci paušální platby dle odst. 2.1 poskytnout Objednateli na základě jeho požadavků Služby drobného rozvoje EKIS MV v rozsahu 1500 člověkodnů, a to v průběhu každého kalendářního roku (resp. příslušný poměr celkového rozsahu ve vztahu k délce trvání účinnosti této Dílčí smlouvy v daném kalendářním roce). Celkový počet člověkodnů za dobu od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2022 je celkem tedy maximálně 6750.*

*Nevyčerpané člověkodny je Objednatel oprávněn čerpat následovně:*

* + - *po dohodě s Poskytovatelem užít nejen na drobný rozvoj EKIS MV, ale i ve prospěch drobného rozvoje ISoSS,*
    - *čerpat služby tak, že člověkodny (včetně převedených) budou čerpány v jednotlivém kalendářním měsíci v maximálním rozsahu 170 člověkodní, pokud se zástupci Objednatele a Poskytovatele nedohodnou jinak,*
    - *v souladu s podmínkami Dílčí smlouvy č. 4 do 31. 3. 2023; v případě, že ani v tomto termínu nedojde k vyčerpání celkového množství člověkodnů Služeb drobného rozvoje EKIS MV vymezeného tímto odstavcem Smlouvy, umožňuje se finální dočerpání v období od 1. 4. 2023 nejpozději do 30. 9. 2023;*

*Pro vyloučení případných pochybností se ve shodě Smluvních stran sjednává, že prodloužení doby čerpání člověkodnů Služeb drobného rozvoje dle této Dílčí Smlouvy č. 4 do 30. 9. 2023 je nejzazším možným termínem pro uplatnění práva tyto čerpat a po tomto datu nebude již možné uplatnit*

*Objednatelem žádný další nárok na dočerpání případně zbylého množství člověkodnů Služeb drobného rozvoje EKIS MV z celkového objemu člověkodnů Služeb drobného rozvoje EKIS MV dle tohoto odstavce Dílčí smlouvy č. 4.*

1. Do čl. 2 se doplní poskytování plnění dle čl. 1 odst. 1.2.3 Služby podpory (maintenance) pro stávající HW a SW v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 4 a Přílohy č. 6 Smlouvy (dále též „Podpora HW a souvisejících licencí“) za období od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023 v celkové

výši 3 442 214,00Kč bez DPH.

V Čl. 2. se

- do odst. 2.1 doplňuje následující:

* 1. *Cena za plnění specifikované v odst. 1.2.3 v období od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023 činí měsíčně částku ve výši 1 128 109,00 Kč bez DPH (Tabulka č. 1). Cena za plnění specifikované v odst. 1.2.3 v období od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023 činí měsíčně částku ve výši 296 499,00 Kč bez DPH (Tabulka č. 2).*

- do odst. 2.2 doplňuje následující:

* 1. *Dílčí měsíční paušální cena za plnění v období od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023 vychází z jednotlivých sledovaných položek plnění:*

*Tabulka č. 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka*** | ***Dílčí měsíční cena bez DPH v Kč za položku*** |
| 1 | *Zajištění podpory provozu* | *0 Kč* |
| *2* | *Drobný rozvoj dle odst. 1.3 Dílčí smlouvy* | *0 Kč* |
| *3* | *Podpora licencí SAP a dalších licencí* | *0 Kč* |
| *4* | *Podpora HW a souvisejících licencí* | *1 128 109,00 Kč* |
| *Dílčí měsíční paušální cena v tomto období celkem v Kč* | | *1 128 109,00 Kč* |

*Dílčí měsíční paušální cena za plnění v období od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023 vychází z jednotlivých sledovaných položek plnění:*

*Tabulka č. 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka*** | ***Dílčí měsíční cena bez DPH v Kč za položku*** |
| 1 | *Zajištění podpory provozu* | *0 Kč* |
| *2* | *Drobný rozvoj dle odst. 1.3 Dílčí smlouvy* | *0 Kč* |
| *3* | *Podpora licencí SAP a dalších licencí* | *0 Kč* |
| *4* | *Podpora HW a souvisejících licencí* | *296 499,00 Kč* |
| *Dílčí měsíční paušální cena v tomto období celkem v Kč* | | *296 499,00 Kč* |

*Částka za plnění bude fakturována v jednotlivých měsíčních platbách.*

- Odst. 2.3 se ruší a nahrazuje se odst. 2.3 v následujícím znění:

* 1. *Celková dílčí paušální cena za období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2023 činí*

*částku 445 830 891,94 Kč bez DPH, tj. 539 455 379,25 s DPH.*

1. Prodlužuje se možnost čerpat služby uvedené v čl. 1 odst. 1.2.3 Služby podpory (maintenance) pro stávající HW a SW v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 4 a Přílohy č. 6 Smlouvy a též dočerpání definovaného množství nevyčerpaných člověkodnů Služeb drobného rozvoje EKIS MV do 30. 9. 2023.

V čl. 3 se tak odst. 3.1 ruší a nahrazuje se novým odst. 3.1 v následujícím znění:

*3.1 Poskytovatel bude Objednateli nadále poskytovat Služby v rozsahu dle odst.*

*1.2.3 Dílčí smlouvy č. 4 do 30. 9. 2023. Tímto není dotčena možnost Objednatele*

*čerpat nevyužité člověkodny dle čl. 1 odst. 1.3 nejpozději do 30. 9. 2023. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že poskytování Služeb dle odst. 1.2.1, 1.2.2, 1.3 a 1.4 Dílčí smlouvy č. 4 Poskytovatelem od 1. 10. 2017 bylo*

*ukončeno ke dni 31. 3. 2022.*

1. V návaznosti na prodloužení zajištění služeb dle čl. 1 odst. 1.2.3 Služby podpory (maintenance) pro stávající HW a SW se současně upravuje možnost Objednatele vypovědět poskytování předmětných služeb s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Článek 3 se tak doplňuje o odst. 3.4 v následujícím znění:

*3.4 Objednatel je oprávněn vypovědět Dílčí smlouvu č. 4 v rozsahu služeb dle čl. 1 odst. 1.2.3 s výpovědní dobou v trvání jednoho (1) měsíce, která začíná běžet následující den po dni kdy byla výpověď doručena Poskytovateli.*

# Závěrečná ustanovení Dodatku



* 1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 4 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
  2. Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 4. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel.
  4. Smluvní strany se dále shodují, že podmínky Smlouvy dopadající na Dílčí smlouvu č. 4 zůstávají pro její plnění závazné až do konce platnosti Dílčí smlouvy č. 4, a to bez ohledu na skutečnost, že platnost Smlouvy byla ukončena k 31. 3. 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne dle el. podpisu |  | V Praze dne dle el. podpisu |
|  |  |  |
| **xxx**  xxx  Česká republika – Ministerstvo vnitra |  | **xxx**  xxx  Národní agentura pro komunikační informační technologie, s. p. |

Stránka **5** z **5**