

Naše č. j.:      UT-12099/2017

Naše sp. zn.: UT-27984/2016/02

Smlouvy různé / V / 5

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

(ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04)

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,

bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem

(dále jen „objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.

zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,

se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa,

IČ: 267 68 607, DIČ:CZ26768607,

č. účtu.: 107-931980297/0100,

zastoupená jednateli Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny a popsány ve:

- Změnovém listu č. 3. Nepodstatné změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

- Změnovém listu č. 4. Nepodstatné změny - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb.

- Změnovém listu č. 5. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ust. § 222 zák. odst. 4  písm. b) zák. č. 134/2016 Sb.

Čl. II.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí:

|  | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Původní cena díla | 18.239.979,00 |
| Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1 a 2) | 18.263.518,14 |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 3 | 151.238,03 |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 4 | 124.223,67 |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 5 | 10.436,43 |

| Nová celková cena v Kč bez DPH | Nová celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- |
| 18.549.416,27,-Kč | 22.444.793,69,-Kč |

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

- Změnový list č. 3

- Změnový list č. 4

- Změnový list č. 5

V Praze dne ..…./...…/2017		       V České Lípě dne ...../...../2017

| …………………………………………… |  | ………………………… |
| --- | --- | --- |
| Mgr. et Mgr. Pavel Bacík |  | Ing. Jan Neužil |
| ### ředitel SUZ MV |  | ### jednatel |
| (objednatel) |  |  |

…………………………

Ing. Josef Láf

jednatel

(za zhotovitele)