DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. KRN/SOD/20/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne  23. 11. 2022

„Modernizace technologie KVET pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov“

veřejná zakázka KRN/SOD/20/2022

Smluvní strany

- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

sídlo: 			I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

zastoupená:		MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO:			00844641

DIČ:			CZ00844641

Bankovní spojení: 	ČS, a.s., expozitura Krnov

Č. ú.:		         	xxxxxxx/xxxx

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

- TEDOM a.s.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6260

sídlo:			č. p. 195, 674 01 Výčapy

zastoupená:		Ing. Oldřichem Šobou, Ph.D. předsedou představenstva

Ing. Miloslavem Kuželou, Ph.D., členem představenstva

IČO:			28466021

DIČ:			CZ28466021

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Č. ú.:			xxxxxxxxx/xxxx

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

se dohodly na změně článku IV. bodu 1. takto:

IV.

Místo a doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 9 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a protokolárně převzato objednatelem.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

V Krnově dne:				Ve Výčapech dne:

…………………………..	………………………..		………………………….

za objednatele			za zhotovitele				za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA	Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.		Ing. Miloslav Kužela, Ph.D

Ředitel					předseda představenstva 		člen představenstva