D O D A T E K   č. 1   S M L O U V Y  O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 113/2023

Název díla:

„VD Nechranice - probírka BP, PB kůrovec“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu, vložce č..

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Lada Hladíková

Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

IČO:

DIČ:	není plátce DPH

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

osoba odpovědná za provedení díla:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutov pod e.č

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu: změny ceny.

ZDŮVODNĚNÍ:

Dodatek je uzavírán na základě zápisu z mimořádného kontrolního dne a předložené cenové nabídky zhotovitele.

Vícepráce:

Příprava (taxace napadených stromů) pro výběr zhotovitele byla provedena v říjnu roku 2022. Jedná se o odstraňování stromů napadených dřevokazným hmyzem, čímž se stávají nebezpečnými pro okolní stromy a osoby pohybující se v dané lokalitě.

Po časovém prodlení (výběrové řízení, zajištění SOD a zahájení realizace díla) bylo v průběhu prací zjištěno rozšíření plochy o dalších 1,4 ha, kde se nacházejí napadené stromy.

Vybraný zhotovitel, který v dané lokalitě zajišťuje původní rozsah zakázky, byl osloven pro předložení cenové nabídky, dle zpracované taxace. Zhotovitel se s technikou pohybuje v požadované lokalitě a byl vybrán pro realizaci původní zakázky na základě předložené ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky.

Čl. IV. CENA

Původní cena:

Celková smluvní cena						329 060,- Kč

Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 42 060,- Kč bez DPH. Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci těžebních prací zhotovitelem.

Nová cena:

Vícepráce								90 500,- Kč

Celková smluvní cena				           		419 560,- Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu (42 060,- + 12 500,-) 54 560,- Kč bez DPH. Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci těžebních prací zhotovitelem.

5.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 113/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy za obchodní tajemství.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č.1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger					Lada Hladíková

ředitel závodu  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik