Dodatek č. 3

smlouvy o dílo na zakázku „Hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka, stavba č. 5753“ 
uzavřené dne 12.5.2022 mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotoviitel	Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:	45193118

DIČ:	CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	B 471 vedená u Krajského soudu v Ostravě

V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 3, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

čl. 7   Cena díla a platební podmínky

V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	27 600 000,-- Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3	 130 978,88 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3	- 439 628,13 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3	27 291 350,75 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací ze dne 23.2.2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je Změnový list č. 1 ze dne 23.2.2023.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne:	24.3.2023					Ve Frýdku-Místku dne

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	předseda představenstva