DODATEK č. 1

č. 116/2023/01

ke smlouvě o dílo

č.  414/2022/01

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX

zastoupený Lukášem Pohankou, starostou

IČO: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 0984943369/0800

dále jen „objednatel“

a

TWO BRICKS s.r.o.

se sídlem  V Horách 831, 460 15 Liberec 15

zastoupená Ing. Milanem Bachtíkem

IČ: 44567723

DIČ: CZ44567723

bankovní spojení:  ČSOB Liberec a.s.

číslo účtu: 605072373/0300

zapsaná/ý u Krajského soudu v Ústí n. L, oddíl C, vložka 2124

dále jen „zhotovitel“

takto:

Tímto Dodatkem č. 1 jsou upravena následující ustanovení:

Článek IV.
Čas a místo plnění

- Termín zahájení : do 7-mi dnů od písemného podpisu SoD.

- Termín pro předání dokončeného díla se prodlužuje do 31.08.2023.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 27.03.2023, usn. č. 163/03/2023.

V Liberci dne 31.03.2023	V Liberci dne 31.03.2023

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………	…………………………

Lukáš Pohanka 	Ing. Milan Bachtík

starosta		jednatel