## *rozsah Rozpracovaných PD:*

1. Ul. Nad Tratí – 2. etapa

přepracování původní PD s řešení kolize se sloupem ČEZu

termín předání: 27.3.2023

cena: 65hod. x 900,- = 58.500,- Kč + DPH

1. Ul. Z Drogérií

projektová dokumentace v rozsahu projednání na stavební komisi

dne 15.3. včetně nových uličních vpustí a nových přípojek do

stávajících kanalizačních šachet

navržený termín: 30.4.2023

cena: 80hod. x 900,- = 72.000,-Kč + DPH

1. Chodník „nad námi“ kolem budoucího dětského hřiště

navrhuji dotáhnout PD a „na černo“ to zrealizovat, protože

podchod pod parovodem bychom přes stavební úřad neprotlačili a

byla by šance to postavit v momentě, kdy tam bude technika pro

stavbu dětského hřiště

navržený termín: 15.4.2023

cena: 40hod. x 900,- = 36.000,-Kč + DPH

1. Další rozdělané práce bych viděl jako technickou pomoc, která byla

provedena jako podklad pro jednání a možná z toho vzejdou brzy i

celé PD, ale to se ještě neví. Jedná se o tyto situace:

* Parkování v ul. Na Rozcestí
* Situace komunikace, chodníku a zeleného pruhu v ul. Nad

Školou

* Parkování a úprava komunikace a chodníku v ul. Dopravní (u

Šindeláře)

* Parkování, chodník a rozšíření komunikace v ul. U Sila

(Interma)

* Dvě varianty chodníku podél ul. Dlouhomostecké

Tyto práce spolkly 38hod. x 900,- = 34.200,-Kč + DPH

Ještě jsou tady další akce, na které je u p. Kajínka zadáno

zaměření a jedná se o:

* Chodník ul. Rochlická
* Chodník ul. Krajní x ul. U Sila
* Chodník u bytového domu na N. Rudě naproti školce