dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	12-1235-0100					        (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:													nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:														67981801

Peněžní ústav:							xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:										xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	ndn5skh

Adresa el. podatelny:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem	Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, členka představenstva

Za spol. podepisují: 	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

IČ:	26475081

DIČ:	CZ26475081

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1235-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2022, upravuje takto:

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d)	bod C – 2) ……………………………………………………………………....….. do 30.03.2023.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d)	bod C – 2) ……………………………………………………………………....….. do 28.06.2023.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............										        					            V Praze dne .............

Za objednatele             											                    	 Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	……………………….

ředitel		……………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	Sweco Hydroprojekt a.s.

...................................................

……………………….

……………………….

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………