DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020

VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 29.4.2021,

DODATKU Č. 2 ZE DNE 26.10.2021

A DODATKU Č. 3 ZE DNE 9.3.2022

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

- se sídlem:	ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

- zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

- IČO:	00096296

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:	836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- ATRIS, s.r.o.

- se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou

- IČO:	28608909

- DIČ:	CZ28608909

- bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

- číslo účtu:	2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“ (dále jen „Smlouva“), k níž dne 29.4.2021 uzavřely dodatek č. 1 o změně termínů pro částečná plnění díla, následně pak dne 26.10.2021 dodatek č. 2 o přerušení prací na díle po dobu trvání překážky v postupu projekčních prací, dne 9.3.2022 dodatek č. 3 o změně termínů pro částečná plnění díla, a k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 4 tohoto znění:

I.

- Smluvní strany konstatují, že v návaznosti na splnění termínů dle dodatku č. 3 měla být odevzdána dle smlouvy o dílo 3. část díla, tj. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS 1. a 2. etapa) do 30.3.2023. Prováděcí PD stavby navazuje na již zpracovanou PD pro provádění díla na vybavení expozic a návštěvnického zázemí v 1. NP Žerotínského zámku, kterou zpracovala firma PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.

- Na základě požadavku MSK (z důvodu žádosti o dotaci na realizaci díla) bylo dne 13.3.2023 za účasti zástupců odboru kultury, odboru investic a vedení Muzea Novojičínska dohodnuto, že prováděcí PD na vybavení expozic a návštěvnického zázemí    v 1. NP Žerotínského zámku, kterou zpracovala firma PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o., bude rozdělena na 4 samostatné části, z nichž jedna část bude přiřazena k prováděcí PD stavby.

- V návaznosti na požadavky v  členění jednotlivých projektových dokumentací stavby         a vybavení expozic a návštěvnického zázemí se mění původně sjednaný termín pro dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS 1. a 2. etapa) tak, že zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli tuto část díla do 10.6.2023.

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

| V Novém Jičíně dne 23.3.2023 |  | V Ostravě dne 23.3.2023 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Aleš Knápek ředitel Muzea Novojičínska příspěvkové organizace |  | za zhotovitele Barbora Kyšková jednatelka |