DODATEK č. 2

smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 133/16

č. smlouvy objednatele: 973/2016

Název díla:

„Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech u čp. 237“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupený:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

dodavatele zastupuje:	Ing. Martin Komín

Tel.:	475 240 830

mobil:	602 685 979

e-mail:	komin@azconsult.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu:	454 328/0300

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.10.2016 (dodatek č. 1 ze dne 18.1.2017).

Důvod dodatku:

Dodavateli nebyla zaslána vyjádření dotčených orgánů.

V rámci SOD se doplňují či mění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:							10.10.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):    		30.04.2017

Ukončení díla:								31.05.2017

Nové znění:

Zahájení díla:							10.10.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    											31.05.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.06.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne ……………			V………..dne……………….

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel					jednatelka

Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.