Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2023-0166/OB ze dne 07.03.2023
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :
Město Nový Jičín

Se sídlem : 
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :
Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
IČO:
002 98 212

DIČ:
CZ00298212


Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :
16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového  
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :
Josef Brynecký
Se sídlem :
Gregorova 1483/18, 741 01 Nový Jičín
IČO : 
413 95 816
DIČ :
CZxxxxxxxxxx
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nový Jičín
Bankovní spojení :
Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu :  
xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních

a technických - stavbyvedoucí :  Josef Brynecký
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Úprava vytápění a ohřevu vody v objektu zázemí tenisových kurtů na ulici Jiráskova v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-0166/OB ze dne 07.03.2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto:
„3.2.1 Předmětem díla jsou práce na elektroinstalaci a vodoinstalaci související s úpravou vytápění a ohřevu vody v objektu zázemí tenisových kurtů na ulici Jiráskova v Novém Jičíně, specifikované Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová nabídka) a Oceněným soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 85.218,00 Kč, (slovy: osmdesátpěttisícdvěstěosmnáct korun českých).“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová nabídka, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že cenové nabídky jsou správné a úplné.“ 

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 a nově zní takto:

„16.5 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová nabídka) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.
Nový Jičín dne 11.4.2023
Nový Jičín dne 12.4.2023
____________________________
________________________________
Za objednatele
Zhotovitel

Město Nový Jičín:
Josef Brynecký
Ing. Blanka Zagorská,
vedoucí Odboru bytového
PAGE  
1

