Čj.: NPÚ-440/31319/2023 	Evidenční číslo: 4017H1200017	zn: L

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové zprávy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

zástupce pro věci technické: xxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen objednatel)

a

Loučka Pardubice s.r.o.

IČ:					45537453

DIČ:					CZ45537453

zapsaný v OR vedeném: 			Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.1706

se sídlem: 				Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

místo podnikání: 					        Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

bankovní spojení: 			xxx

číslo účtu: 				xxx

zastoupený:				xxx – jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. 4016H1220011

Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek I.

Úvodní ustanovení

  - Dne 16.11.2022 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností    Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo evid. č. 4016H1220011 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „NPÚ SZ Litomyšl – oprava hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla  rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2. této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tak, jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

### Článek II.

Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1220011  je

- Úprava termínu dokončení díla

Smluvní strany se dohodly, že

Čl. III. Odst. 1. b.  smlouvy se mění a nově zní takto:

1.b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do 31.5.2023

Odůvodnění:

Tato úprava termínu dokončení díla uvedeného ve znění smlouvy o dílo č. 4016H1220011 je zapříčiněná níže uvedenou situací:

V průběhu realizace stavby - na základě požadavků objednatele - došlo ke změně požadovaných stavebních materiálů a tyto pro svou výrobní náročnost není možné dodavatelem zajistit v určeném termínu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

4.1.	Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 4016H1220011 je vyhotoven v jazyce českém, v dvou stejnopisech,  každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1220011 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

4.4.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4016H1220011 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4.5.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci  „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 13.4.2023

..……....................................................	                         .………………………………………..

xxxxxx                                                                                                                    xxxxx

náměstkyně ředitele NPÚ ÚPS na Sychrově                                                                    jednatel společnosti 	                     	   za objednatele	      za zhotovitele