SMLOUVA O DÍLO  (dále jen „Smlouva“)

_______________________________________________________________________

Číslo Zhotovitele: 	BKB-SOD-2455

Číslo Zakázky:	22-5137-01

Číslo Objednatele:

Název Zakázky:	PD – úprava dveřních otvorů

Objednatel:	Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, p.o.

Zhotovitel:	BKB Metal, a.s.

_______________________________________________________________________

- Smluvní strany

Objednatel:

Domov Iris, příspěvková organizace

Sídlo:	Rybářská 1223/13, 709 00, Ostrava Mariánské Hory

Identifikační číslo: 	706 31 824

Zastoupena: 	Mgr. Michalem Mariánkem, MBA, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Michal Mariánek, MBA, ředitel, xxxxxxxxx,

mobil: +420 xxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

xxxxxxxxx, technický pracovník, xxxxxxxxx

mobil +420 xxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Obchodní firma:	BKB Metal, a.s.

Sídlo:	Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Spisová značka: 	B 1412 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Identifikační číslo: 	253 55 643

DIČ: 	CZ25355643

Zastoupena: 	Ing. Alešem Koňaříkem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxxxx, Obchodní ředitel, xxxxxxxxx,

mobil: +420 xxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxx, vedoucí zakázky,  xxxxxxxxx

mobil: +420 xxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

_______________________________________________________________________

2.  Předmět plnění

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace k akci „Úprava dveřních otvorů v domově pro seniory IRIS“. Ve vybraných místnostech (viz seznam místností níže) budou rozšířeny stávající dveřní otvory.

V rámci projektové dokumentace bude řešeno:

- Rozšíření stávajících dveřních otvorů v jednotlivých místnostech,

- šířka otvoru bude stanovena ve spolupráci projektant stavební části + statik + zástupce investora + dodavatel a výrobce postelí,

- Doplnění podlahy v místě rozšíření dveří,

- Úprava elektroinstalace,

- Úprava navazujícího vybavení v pokoji a na chodbě (madla, zábradlí, atd.).

Rozšíření dveřních otvorů bude provedeno v těchto místnostech:

2NP – část A:	A209, A210, A211, A212, A216, A217, A218, A219, A226, A227, A228

2NP – část B:	B204, B205, B206, B207, B208, B209, B210, B211, B218, B219, B220

3NP – část A:	A309, A310, A311, A312, A316, A317, A318, A319, A326, A327, A328

3NP – část B:	B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B318, B319, B320

Projektová dokumentace bude zpracována na úrovni dokumentace stavby jednostupňová – dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (ve smyslu vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.).

Součástí projektové dokumentace bude slepý a ostrý položkový rozpočet v aktuální cenové soustavě ÚRS.

Předmětem smlouvy není dodavatelská dokumentace a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude předána 3× v papírovém vyhotovení + v digitální podobě.

3.  Protiplnění objednatele

Objednatel bude aktivně spolupracovat se zhotovitelem na specifikaci dokumentace tak, aby výsledná dokumentace odpovídala jeho potřebám.

Objednatel pro zhotovitele dále zajistí dostupnou výkresovou dokumentaci stávajícího stavu, stávající požárně bezpečnostní řešení dotčených prostor a přístup na dotčená místa.

- 4. Termín plnění

Termín plnění dle této Smlouvy:    30.6.2023.

- 5.  Cena

- Celková cena za předmět plnění dle této Smlouvy:     338 000 Kč  bez DPH.

(částka slovy: tři sta třicet osm tisíc korun českých bez DPH)

Uvedená smluvní cena je sjednaná bez daně z přidané hodnoty, kterou zhotovitel vyúčtuje ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve výši základní platné sazby DPH, tj. 21%.

6.  Platební podmínky

Cenu za předmět díla uhradí Objednatel na základě vystavené faktury Zhotovitelem po dokončení a předání kompletní dokumentace na základě odsouhlaseného dodacího listu. Splatnost faktury je 30 dní.

Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat tyto údaje:

- název, adresu, IČO, DIČ

- číslo Smlouvy o dílo

- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- fakturovanou sumu (vč.DPH)

- označení díla

- razítko a podpis oprávněné osoby

Nebude-li faktura Objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den zpoždění po této lhůtě. Fakturace bude provedena po předání díla v termínu uvedeném ve Smlouvě.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu je Zhotovitel povinen Objednateli

zaplatit smluvní pokutu 0,1% z fakturované částky za každý den zpoždění po smluvní lhůtě.

- 7.  	Záruční doba a způsob reklamačního řízení

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v záruční době bez vad a bude mít vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté.

Zhotovitel ručí za kvalitu díla po dobu 24 měsíců.

- 8.	Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne _____________	V Ostravě dne _____________________

________________________________	________________________________

za objednatele	za zhotovitele

# Mgr. Michal Mariánek, MBA		                Ing. Aleš Koňařík

ředitel	předseda představenstva a.s.