[bookmark: bookmark0]Smlouva o dílo
Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu níže uvedené smluvní strany:
[bookmark: bookmark1]Objednatel: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
se sídlem: Zelený pruh 1294/52,147 08 Praha 4 - Krč
IČO: 14891522
DIČ: CZ14891522
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 4, Pankrác 310
Číslo účtu: XXXXXXXX
Zastoupená: XXXXXXXXX
Telefon:
e-mail:
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark2]Zhotovitel: BROS BAU s.r.o.
se sídlem: Hrdlořezská 32/3,190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
IČO: 274 13 063
DIČ: CZ27413063
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXX
Zastoupená: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel")
(dále oba jako „Smluvní strany")
uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
tuto
[bookmark: bookmark3]Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")
[bookmark: bookmark4]ČI. I
[bookmark: bookmark5]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „SŠT - rekonstrukce WC krčku a dílen" (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem, jako zadavatelem, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu správní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí výzvy k podání nabídek Veřejné zakázky včetně všech jejich příloh (dále jen „Výzva"), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy za maximální smluvní cenu dohodnutou ve Smlouvě.
4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Výzvy jsou rovněž stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ve Výzvě;
b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Výzvy;
c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Výzvy, budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na plnění vztahují.
ČI. II
[bookmark: bookmark6]PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě provést pro Objednatele stavební práce „SŠT - rekonstrukce WC krčku a dílen" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo"). Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
[bookmark: bookmark7]ČI. III
[bookmark: bookmark8]TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 10.7.2023 do 21.8.2023.
2. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu provádění Díla a termínu dokončení a řádného předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané Ceny Díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech.
3. Pokud dojde na základě změnového řízení nebo z důvodů ležících na straně Objednatele k ohrožení nebo posunutí termínů provádění Díla, má Zhotovitel nárok na odpovídající prodloužení takových dotčených termínů, včetně konečného termínu.
4. Zhotovitel je povinen začít provádět Dílo bezprostředně po splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy České republiky pro provádění Díla.
5. Dílo bude v termínu uvedeném v odst. 1. předáno Objednateli. Smluvní strany se zavazují při předání díla Objednateli sepsat písemný předávací protokol.
6. Místem plnění je pracoviště Objednatele: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, prostory WC v krčku, dílnách a suterénní prostory. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bez odkladů po podpisu smlouvy. O předání a převzetí místa plnění sepíší Smluvní strany protokol.
[bookmark: bookmark9]ČI. IV
[bookmark: bookmark10]CENA PLNĚNÍ
1. Cena Díla v rozsahu této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto Smlouvou takto:
Celková cena v Kč bez DPH : 689 125,63 Kč
[bookmark: bookmark11]DPH : 144 716,38 Kč
Cena v Kč vč. DPH : 833 842,01 Kč
(slovy: osmsettřicettřitisíceosmsetčtyřicetdvě koruny české a 1 haléř)
2. Rozpis Ceny Díla je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Cena Díla dle této Smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících apod.). Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně veškerých poplatků. V ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti sjednané ve Smlouvě, jakož i další činnosti, které ve Smlouvě uvedeny nejsou, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl. Cenu plnění je možné měnit pouze za níže specifikovaných podmínek.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
4. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Cenu Díla lze změnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.
6. Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření Smlouvy - podmínky stavebních povolení, změny vyvolané Objednatelem předávanou projektovou dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších osob zúčastněných na provádění Díla za použití formuláře změnového listu. Formulář změnového listu vyhotoví pověřený zástupce Zhotovitele a předá jej Objednateli a osobě pověřené technickým/stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, činí tato lhůta deset (10) dnů ode dne doručení změnového listu.
7. Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na Cenu Díla, bude dosud platná sjednaná Cena Díla upravena podle povahy změny odpovídajícím postupem podle ustanovení této Smlouvy.
8. Pro sjednání cenových dopadů změn Díla budou tyto změny oceněny a připočteny nebo odečteny k dohodnuté Ceně Díla.
9. Ocenění nově prováděných prací (vícepráce) se provede analogickým použitím shodných nebo srovnatelných položek podle oceněného výkazu výměr, podle něhož se stanoví jednotková cena příslušné vícepráce a kalkulace cenového dopadu změny Díla se provede změnou množstevního údaje vztaženého k příslušné položce.
10. Zhotovitel je povinen v rámci projednávání navrhované změny Díla Objednateli předat požadované informace, které musí také obsahovat specifikaci termínových dopadů navrhované změny Díla a návrh ocenění změn Díla, který Zhotovitel vypracuje.
[bookmark: bookmark12]ČI. V
[bookmark: bookmark13]ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě. Zároveň se Zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO při provádění prací, zejména zásady práce ve výškách a bezpečné manipulace s materiálem. Zhotovitel se zavazuje dodržovat plán BOZP a bezpečnostní pokyny zadané Objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat místo plnění, okolí i přístupové cesty a případná znečištění či poškození průběžně odstraňovat. Objednatel si vyhrazuje právo omezovat hlučné práce.
4. V případech uvedených ve věci provádění Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty, a to zpravidla pět (5) dnů před zakrytím, a umožnit mu prohlídku. Pokud se Objednatel na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí sám. O zakrytí provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku; pokud je přítomen oprávněný zástupce Objednatele, potom tento zápis potvrdí svým podpisem.
5. Zhotovitel v den převzetí místa plnění založí stavební deník a bude ho vést v průběhu provádění Díla až do protokolárního předání Díla.
6. Zhotovitel bude od počátku až do doby předání Díla provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a dalších skutečnostech, které má podle této Smlouvy nebo platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Během pracovní doby budou deníky přístupny pro Objednatele a technický/stavební dozor.
7. Objednatel a technický/stavební dozor je oprávněn nahlížet do stavebních deníků a provádět v nich zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele.
8. Osoba pověřená Objednatelem k výkonu technického/stavebního bude určena v průběhu realizace. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit osobu pověřenou výkonem technického/stavebního dozoru bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda Dílo je prováděno za podmínek uvedených v této Smlouvě. Datum a čas provedení kontroly musí Objednatel oznámit Zhotoviteli nejméně dva (2) dny předem. Kontrola bude preferenčně provedena zejména v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. V případech zvláštního zřetele hodných může být provedena kdykoli.
10. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní oprávnění ve smyslu tohoto článku bude Objednatel vykonávat zejména v rámci kontrolních dnů. Kontrolní dny se budou konat v termínech určených po dohodě Objednatele a Zhotovitele. O provedeném kontrolním dnu bude pořizován zápis, který vyhotoví Objednatel nebojím písemně pověřená osoba.
11. Při kontrolních dnech bude zejména kontrolováno plnění termínů provádění Díla, výše vynaložených nákladů, změny provádění Díla, dodržování jakosti provedených prací, ČSN, obecně závazných právních předpisů apod.
[bookmark: bookmark14]ČI. VI
[bookmark: bookmark15]SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději 3 dny přede dnem, kdy má Zhotovitel začít s prováděním Díla, všechna další povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy do uplynutí výše uvedené lhůty. Všechna povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy po uplynutí výše uvedené lhůty se Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu.
2. Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli i další součinnost potřebnou k provádění Díla.
[bookmark: bookmark16]ČI. VII
[bookmark: bookmark17]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena Díla dle čl. IV a přílohy č. 1 Smlouvy bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (dále jen „Faktura").
2. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po řádném provedení Díla/popř. části Díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, tj. bez vad a nedodělků, a po protokolárním předání a převzetí Díla/popř. části Díla Objednateli.
3. Faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit a Objednateli předat Fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí dále obsahovat:
a) název Smlouvy a datum jejího uzavření;
b) předmět plnění;
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví Smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele v souladu se Smlouvou informovat);
d) kopie příslušných předávacích protokolů a jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje;
e) lhůtu splatnosti Faktury;
f) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele;
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
4. Součástí každé Faktury podle této Smlouvy bude specifikace provedeného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku Objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
5. Lhůta splatnosti daňového dokladu za Dílo/popř. část Díla činí 30 dnů od doručení Faktury za Dílo/popř. část Díla.
6. Místem doručení daňového dokladu je Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč.
7. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové Faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu Díla/popř. části Díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
9. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení Díla dle Smlouvy jakékoliv zálohy.
10. Proti faktuře je objednatel oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu z Ceny Díla a náhradu škody.
11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z veřejného rozpočtu. Dílčí Fakturace může být Zhotovitelem prováděna pouze za řádně zhotovenou a předanou část Díla uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy, a to pouze do výše 90% ceny provedené části Díla. Po řádném předání a převzetí celého Díla bez zjevných vad a nedodělků Objednatelem vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu.
[bookmark: bookmark18]ČI. Vlil
[bookmark: bookmark19]SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení Zhotovitele s dohodnutým termínem zhotovení Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení Objednatele s platbou podle řádně vystavené Faktury dle této Smlouvy ve výši 0,05% fakturované částky vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění Objednatelem řádně reklamovaných vad nebo prodlení s termínem písemného sdělení důvodů, pro které zhotovitel odmítá reklamované vady odstranit, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny reklamovaného plnění za každý kalendářní den prodlení, nejméně však 1000,- Kč a nejvíce 20% z ceny díla.
4. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
[bookmark: bookmark20]ČI. IX
[bookmark: bookmark21]ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené svou činností na majetku Objednatele či jiných osob, dále škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy, technických norem i doporučujících a obchodních zvyklostí.
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2. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování Díla až do jeho řádného předání a dokončení mít sjednána následující platná pojištění:
a) pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám z titulu škody na majetku, újmy na zdraví a smrtí, škody způsobené při realizaci a v souvislosti s plněním závazku Zhotovitele, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro jednu pojistnou událost; a
b) po dobu od zahájení prací do převzetí Díla, resp. jednotlivých částí Díla, pojištění stavby, které kryje nebezpečí živelních pohrom a nebezpečí požáru během doby provádění Díla. Pojistná částka musí činit nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro jednu pojistnou událost.
3. Oprávněným z pojistného plnění u pojistné události musí být výlučně Objednatel.
4. Pojištění Zhotovitel doloží pojistkou, resp. pojistným certifikátem, a to ke dni předání místa plnění a kdykoli později do pěti (5) dnů od žádosti Objednatele. V případě, že Zhotovitel pozbude v průběhu plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této pojistky zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Objednatele a sjednat si ke dni zániku původního pojištění nové pojištění, které splňuje požadavky této Smlouvy. Jakákoli změna pojistek je podmíněna písemným souhlasem Objednatele. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se sjednáním jakékoli pojištění, je Objednatel oprávněn takové pojištění sjednat na náklady Zhotovitele, přičemž náklady spojené se sjednáním takové chybějící pojistné smlouvy budou započteny proti Ceně Díla.
5. Splatnost veškerých finančních nároků Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně Ceny Díla, je podmíněna předložením a existencí platného pojištění podle této Smlouvy.
ČI. X
PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel splní svůj závazek provedením Díla v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků a protokolárním předáním Objednateli za předpokladu, že dílo bude odpovídat ustanovením této Smlouvy. V opačném případě není Objednatel povinen Dílo převzít. Objednatel je však povinen předmět plnění bez vad a nedodělků převzít i před termínem plnění, bude-li ktomu Zhotovitelem vyzván písemně alespoň 5 pracovních dnů předem. Dílo bude považováno za skutečně dokončené odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení v místě plnění.
2. Za Objednatele je oprávněn převzetím Díla XXXXXX, tel. XXXXX, e-mail: XXXXXXX. Za Zhotovitele je oprávněn k předání díla XXXXXXX, tel. XXXXXX, e mail : XXXXXXX a XXXXX tel. XXX, e mail : XXXXXXX
3. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany písemný protokol, ve kterém uvede Objednatel vytýkané vady a nedodělky, příp. jiné námitky. Zhotovitel se k uvedeným výtkám vyjádří. Smluvní strany v protokole dále uvedou termíny pro odstranění vad a nedodělků. V případě, že Dílo má vady bránící řádnému užívání, Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla.
Pokud bude Dílo předáváno v etapách, platí, že předáním a převzetím každé dílčí etapy bude Dílo v rozsahu dílčí etapy předáno.
4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli předmět plnění v případě, že nebude splňovat jakostní a technické specifikace uvedené ve Smlouvě. V takovém případě je Zhotovitel povinen nahradit plnění plněním novým v odpovídající kvalitě.
5. Zhotovitel vyklidí místo plnění ve Ihůtě třiceti (10) dnů ode dne ukončení přejímajícího řízení. Vyklizení místa plnění Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.
[bookmark: bookmark22]ČI. XI
[bookmark: bookmark23]ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na stavební část Díla v délce 60 měsíců a na ostatní části Díla v délce 24 měsíců, vždy ode dne konečného předání a převzetí Díla. Pokud bude Dílo předáno po etapách, běží záruční doba pro každou převzatou část samostatně. V případě provádění prací z materiálu dodaného objednatelem nebo jinak než běžný technologický postup, bude délka záruky na tyto práce upravena po dohodě Objednatele a Zhotovitele. Toto rozhodnutí bude zaznamenáno do stavebního deníku.
2. V případě, že subdodavatelé nebo výrobci poskytují na jednotlivé dodávky, komponenty nebo materiály záruku delší, než jak je vymezena v odst. 1 tohoto článku, platí pro tyto dodávky, komponenty nebo materiály záruka poskytnutá subdodavatelem nebo výrobcem.
3. Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel popíše vadu nebo uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).
4. Pokud Objednatel bude uplatňovat své nároky z vad Díla odstraněním vady opravou Díla nebo výměnou vadných částí Díla, Zhotovitel odstraní takové vady na vlastní náklady v následujících lhůtách:
a) každá vada Díla bránící nebo omezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do dvou dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli; a
b) každá vada Díla nebránící ani neomezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do sedmi dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli, ledaže by Objednatelem byla písemně odsouhlasena delší lhůta.
5. Jestliže Zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve Ihůtě podle odstavce 4 tohoto článku, je Objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.
6. Objednatel nejpozději do jednoho (1) týdne po odstranění vady písemně potvrdí Zhotoviteli, že vada byla odstraněna v plném rozsahu Zhotovitelem nebo Objednatelem na náklady Zhotovitele (v případě odstranění vady podle odstavce 5 tohoto článku). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění nebo oprava vady v záruční době.
7. O průběhu každého reklamačního řízení Zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna nebo jestli bylo poskytnuto jiné plnění.
8. Zhotovitel nebude odpovědný za jakékoli vady vzniklé užíváním nebo údržbou Díla v rozporu s návody k použití a dalšími dokumenty předanými Zhotovitelem Objednateli.
[bookmark: bookmark24]ČI. XII
[bookmark: bookmark25]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;
b) v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo jiné platby podle této Smlouvy nebo některé splátky po dobu delší než třicet (30) dnů;
c) pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost; nebo
d) v případě, že doba přerušení Díla z viny Objednatele bude delší než šedesát (60) dnů.
3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;
b) v případě, že je Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy a/nebo Harmonogramu provádění díla o více než třicet (30) dnů;
c) pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě;
d) v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s konečným předáním Díla po dobu delší než dvacet (20) dnů; nebo
e) pokud je Zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
4. Pokud některé Smluvní straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle platných právních předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve povinna písemně oznámit druhé Straně úmysl od této Smlouvy odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné znění příslušného ustanovení Smlouvy (nebo platných právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu Smluvní strany odstoupit od této Smlouvy, pokud nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné.
5. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazky obou Smluvních stran z této Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na základě této Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění Zhotovitele nemá pro Objednatele význam, pak má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení Díla.
7. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.
8. Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy nezanikají práva Objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na Díle a práva na náhradu škody ve vztahu k Dílu či k jeho části dokončené před odstoupením či jiným ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smlouvy smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.
[bookmark: bookmark26]ČI. XIII
[bookmark: bookmark27]VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH
Nebezpečí škody na věcech náležejících do plnění předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádné provedeného Díla/části Díla bez vad a nedodělků.
[bookmark: bookmark28]ČI. XIV
[bookmark: bookmark29]AUTORSKÉ PRÁVO
Zhotovitel uděluje Objednateli neomezené a bezplatné uživatelské právo na veškeré projektové podklady (plány, koncepty v jakékoli formě) týkající se Díla. Objednatel je oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez jakýchkoli ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a tyto třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. Toto je zahrnuto v Ceně Díla.
[bookmark: bookmark30]ČI. XV
[bookmark: bookmark31]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany tímto určují a zmocňují osoby oprávněné za ně jednat při realizaci této Smlouvy. Osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 4 (Zástupci Smluvních stran) této Smlouvy. Každá ze Smluvních stran bude písemně předem informovat druhou Smluvní stranu o změně v osobě svého zástupce a o změně jakékoli kontaktní adresy. Změna těchto údajů nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel jmenuje jako svého zástupce jednotlivce, který bude řídit činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy a bude řádně kvalifikovaný a dostatečně zkušený a kompetentní pro provádění svých činností podle této Smlouvy. Jakékoli změny v osobě zástupce Zhotovitele budou podléhat předchozímu písemnému
odsouhlasení Objednatelem, které nebude bezdůvodně odepřeno. Zhotovitel je povinen na odůvodněnou žádost Objednatele kdykoli změnit osobu zástupce Zhotovitele.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele, Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Zhotovitel uděluje neodvolatelný souhlas se zveřejněním této Smlouvy na www.zelenypruh.cz a zároveň je Zhotovitel srozuměn s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Objednatelem v registru smluv.
5. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
6. V případě sporu se obě Smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
7. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

8. [image: ]Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobe*m uvedeným v této smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1 - předmět Díla a rozpis ceny Díla
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
11. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
12. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne_
[image: ]Za objednatele:V Praze dne 2.3.2023
Za zhotovitele:


-.
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ROZPOČET
Stavba: areál Zelený pruh
Objekt: Dílny a spojovací krček
Zkazka: SŠT - rekonstrukce WC krčku a dílen
Objednatel: SŠT Zelený pruh
Zhotovitel:Zpracoval Datum: 7,2.2023

Místo: Zelený pruh 1294/52, Praha Krč
	č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	



HSV	Práce a dodávky HSV	94 593,40
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 690,00
	1
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	60,800
	300,00
	18 240,00
	

	2
	
	Vyplnění prostupu kanalizace skrz strop WC krček. Zaizolování prostupu nové trubky, zednické začištění, malba.
	ks
	8,000
	900,00
	7 200,00
	

	3
	
	Zednické práce v suterénu krčku po úpravách kanalizace. Zhotovení a začištění prostupů stěnami, začištění původních kotev a pod
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	4
	612142001
	Vyronání podkladu po bourání zdivá, potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, štuk, napojeni na stávající omítky. Oprava po lokálním bouráni na učitelském WC v dílnách a suterénu
	m2
	5,000
	650,00
	3 250,00
	

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 078,00

	6
	460510034
	Kabelové prostupy, kanály a mu It i kanály kabelové prostupy včetně osazení, utěsnění a spárování do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazděni a začištění, vnitřního průměru do 15 cm
	m
	50,000
	200,00
	10 000,00
	

	7
	
	Bourání přizdlvky dešťového svodu - WC učitel dílna
	m3
	0,300
	2 000,00
	600,00
	

	8
	
	Demontáž stávající elektroinstalce - prostor WC krček
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	9
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná prúm 20-40mm (chránička)
	m
	100,000
	42,00
	4 200,00
	

	10
	
	SDK podhled na WC v krčku, rozměry 1,2x1,7m. Celkem 2ks. Deska GKBI.
	m2
	4,080
	1 200,00
	4 896,00
	

	11
	
	Demontáž stávajících WC kabin - ocelové příčky na WC žáci dílny a WC v krčku.
	m2
	20,700
	260,00
	5 382,00
	




997	Přesun sutě 16115,00
	13
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	2,500
	530,00
	1 325,00
	

	14
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	25,000
	50,00
	1 250,00
	

	15
	997013603
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
	t
	2,500
	2 500,00
	6 250,00
	

	16
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) netříděného
	t
	0,500
	1 270,00
	0,00
	

	17
	
	Svislá doprava pro zámečnické a truhlářské kce do 3,5m
	t
	0,650
	1 600,00
	1 040,00
	

	18
	997211111
	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	t
	2,500
	2 500,00
	6 250,00
	



998	Přesun hmot	11710,40
	21
	998001124
	Přesun hmot pro demolice a stavby objektů v do 28 m
	t
	29,276
	400,00
	11 710,40
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	550 032,23

	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	44120,00

	24
	721171803
	Vybouráni stávajících litinových prostupů stropem, průměr 75-150, WC krček
	ks
	8,000
	250,00
	2 000,00
	

	25
	
	Demontáž stávajícího litinového potrubí zavěšeného pod stropem - suterén krčku
	bm
	20,000
	250,00
	5 000,00
	

	26
	
	Demontáž stávajícího potrubí plastového zazděného průměr do 50
	bm
	11,000
	70,00
	770,00
	

	27
	721171803
	Zhotoveni nových kanalizačních rozvodů HT 32-50 vč. tvarovek a objímek
	m
	13,000
	400,00
	5 200,00
	

	28
	
	Zhotovení nových kanalizačních rozvodů KG 110-125 vč. tvarovek a objímek
	m
	20,000
	1 050,00
	21 000,00
	

	29
	
	Napojen! na stávající rozvody kanaliazace (litina)
	kpl
	1,000
	2 800,00
	2 800,00
	

	30
	
	Demontáž 2ks svislých dešťových svodů, litina průměr do 125mm
	m
	5,000
	270,00
	1 350,00
	




	c.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	

	31
	
	Montáž 2ks svislých dešťových svodů KG 110, napojení na stávající vtok a odpad. Každý svod vč. čistícího kusu a objímek, (učitelská WC dílny)
	m
	5,000
	1 200,00
	6 000,00
	

	722	Zdravotechnika - vnitrní vodovod	28 960,00

	33
	
	Demontáž stávajlclh rozvodů vč. prostupů a bourání, PPR 20-32
	m
	46,000
	65,00
	2 990,00
	

	34
	
	montáž plastových trubek PPR 20-32
	m
	46,000
	350,00
	16 100,00
	

	35
	722181221
	Ochrana potmbl termoizolačnimi trubicemi U. 5mm průměr dle rozměru trubky
	m
	25,000
	80,00
	2 000,00
	

	36
	722220152
	KK mosazné přímé nebo s vypouštěním, průměr 1/2- 1"
	kus
	5,000
	350,00
	1 750,00
	

	37
	722230101
	KK PPR prům 20
	(US
	10,000
	320,00
	3 200,00
	

	38
	28654305
	Přechody, zástřiky, nástěnky, kolena, hrdla, objímky a instalační materiál nespecifikovaný
	kpl
	1,000
	2000,00
	2 000,00
	

	39
	722290215
	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100
	m
	46,000
	20,00
	920,00
	

	725	Zdravotechnika - zarizovací předměty	119 588,00

	41
	725110811
	Demontáž klozetů a výlevek splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem
	soubor
	9,000
	220,00
	1 980,00
	

	42
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	4,000
	160,00
	640,00
	

	43
	725122817
	Demontáž pisoárů bez nádrže s aqua ventilem
	soubor
	8,000
	160,00
	1 280,00
	

	44
	725820801
	demontáž výtokových ventilů na SV
	soubor
	5,000
	90,00
	450,00
	

	45
	64234001
	mísa COMB1 WC, montáž vč. prkénka a připojeni
	kus
	8,000
	5 266,00
	42128,00
	

	46
	
	pisoár vč. sifonu a splachovacího tlačítka
	kus
	8,000
	5 170,00
	41 360,00
	

	47
	725211603
	Umyvadla keramická bílá vč. výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550mm, dodávka vč. sifonu a připojeni
	soubor
	4,000
	2 388,00
	9 552,00
	

	48
	
	Výlevka
	kus
	1,000
	5 781,00
	5 781,00
	

	49
	
	Ventily rohové vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	16,000
	290,00
	4 640,00
	

	50
	725822631
	Baterie umyvadlové s dlouhou výpustí pro výlevku, montáž na stěnu rozteč 150 mm
	soubor
	1,000
	1 242,00
	1 242,00
	

	51
	
	Dávkovač mýdla na doléváni
	kus
	3,000
	531,00
	1 593,00
	

	52
	
	Držák na papírové ručníky (ZZ utěrky)
	kus
	3,000
	622,00
	1 866,00
	

	53
	
	Držák toletniho papíru (velikost minijumbo)
	kus
	8,000
	572,00
	4 576,00
	

	54
	
	Pospojeni a připojení, drobný instal. materiál
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	741	Elektroinstalace - silnoproud	54168,00

	56
	741112003
	demontáž staré elektroinstalace
	kpl
	1,000
	2 400,00
	2400,00
	

	57
	741372101
	Svítidlo LED, stropní LED prům 160mm přisazené s pohyb, čidlem
	kus
	6,000
	1 280,00
	7 680,00
	

	58
	
	Svítidlo LED stropní zapuštěně do SDK s pohyb, čidlem do WC kabin krčku
	kus
	4,000
	1 520,00
	6 080,00
	

	59
	
	Svítidlo LED stropní přisazené prům 160mm
	kus
	2,000
	880,00
	1 760,00
	

	60
	
	Vypínač vč.krabičky a napojeni
	kus
	3,000
	376,00
	1 128,00
	

	61
	
	Zásuvka vč. krabičky
	kus
	2,000
	460,00
	920,00
	

	62
	34109515
	kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2 (CYKYLo)
	m
	100,000
	59,00
	5 900,00
	

	63
	
	podružný materiál, krabice, svorky, přechodky, pospojeni
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	

	64
	
	montáž jističochráničů v rozvaděčl+napojení okolních vývodů(B10,B16)
	ks
	5,000
	2 140,00
	10 700,00
	

	65
	741371863
	kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x2,5mm2 (CYKYLo)
	m
	50,000
	72,00
	3 600,00
	

	66
	
	revize elektro
	ks
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	

	766	Konstrukce truhlářské	122 785,37

	68
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevírávých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	8,000
	500,00
	4 000,00
	

	69
	D3+D4
	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, hladké bílé, 60x197, kovově kování, zamykatelné na vložku FAB nebo otočným zamykáním v případě dveří do WC
	kus
	6,000
	1 769,00
	10614,00
	

	70
	
	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, hladké bílé, 80x197, kovové kováni, zamykatelné na vložku FAB
	kus
	2,000
	1 769,00
	3 538,00
	

	71
	
	Manipulace a uskladnění dveřních křídel v rámci areálu ZP
	kus
	8,00C
	100,00
	800,00
	

	72
	
	Okno plastové, dvojsklo do otvoru 55x60cm.Dodávka vč, vnějšího pozinkového parapetu a vnitřního bílého parapetu. Dodávka vč, demontáže původních oken.
	ks
	4.00C
	5 876,00
	23 504,00
	

	73
	766121210
	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m
	m2
	19,01C
	748,00
	14 219,48
	




	c.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	

	74
	
	Zástěna rozdělující dvě kabiny WC. Stěna deska dřevotřísková laminovaná ti 25mm
s obvodovým hliníkovým profUem, nožičky dl 100mm, celková výška 2050mm, šíře 1,2m, barva bílá s obvodovým profUem. Dodávka 2ks do WC krček.
	m2
	4,680
	2 561,00
	11 985,46
	

	75
	R6072228B
	Zástěna pro WC, 4 ks kabiny 0,9x1,25m, čelní stěna s dveřmi šíře 3,6m. Stěna deska dřevotřísková laminovaná ti 25mm s obvodovým hliníkovým profilem, nožičky dl 100mm, celkové výška 2050mm, barva bílá $ obvodovým profUem, 4ks dveří vč kovového kování a pantů. Dodávka do WC v dílnách.
	m2
	14,330
	3 777,00
	54 124,41
	

	771	Podlahy z dlaždic	70 509,46

	77
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysáli podlah
	m2
	44,860
	7,00
	314,02
	

	78
	771151011
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
	m2
	44,860
	350,00
	15 701,00
	

	79
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 85 do 90 mm
	m
	12,760
	115,00
	1 467,40
	

	80
	59761281
	sokl - dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
	kus
	45,000
	18,00
	810,00
	

	81
	771571810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
	m2
	44,860
	90,00
	4 037,40
	

	82
	771574113
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
	m2
	44,860
	695,00
	31 177,70
	

	83
	59761016
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2, šedá 30x30cm, protiskuz R10
	m2
	44,860
	379,00
	17 001,94
	

	781	Dokončovací práce - obklady	79 542,40

	85
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	26,800
	110,00
	2 948,00
	

	86
	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	26,800
	150,00
	4 020,00
	

	87
	781474118
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2
	m2
	60,800
	662,00
	40 249,60
	

	88
	59761255
	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2, barva bitá, obdélník rozměr min
29x30 kladené na šířku
	m2
	60,800
	431,00
	26 204,80
	

	89
	
	Ukončovaci, přechodové a dilatační lišty
	bm
	8,000
	240,00
	1 920,00
	

	90
	781491012
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2
	m2
	2,400
	580,00
	1 392,00
	

	91
	63465122
	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm rozměr 0,6x1 m lepené na obklad,celkem 4ks
	m2
	2,400
	1 170,00
	2 808,00
	

	784	Dokončovací práce ■ malby	30 359,00

	93
	784151031
	Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m - nátěry krytů topení a futer
	kpl
	14,000
	550,00
	7 700,00
	

	94
	
	Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m - nátěry potrubí HT 75 - 160 bílou barvou
	m
	25,000
	75,00
	1 875,00
	

	95
	784161201
	Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	25,000
	240,00
	6 000,00
	

	96
	
	škrávání, broušení, opálení stávajícího nátěru nebo tapet stěn
	m2
	21,400
	75,00
	1 605,00
	

	97
	784211101
	Malby z malířských směsí otěru vzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m vč. penetrace podkladu
	m2
	191,000
	69,00
	13179,00
	

	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	44 500,00
VRN9	Ostatní náklady	44 500,00

	100
	091003000
	Ostatní náklady bez rozlišení
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	

	101
	
	Ochrana a zakrývání konstrukcí
	kp!
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	102
	
	Průběžný a závěrečný úklid
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	103
	091104000
	Stroje a zařízení nevyžadující montáž
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	



Celkem cena bez DPH689 125,63 833 842,01

Celkem cena s DPH
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