Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo,

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Objednatel: Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

zastoupený: Pavlem Randou, starostou města

IČO: 00245551

bankovní spojení:

Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s r.o.

Dopravně - inženýrská projekční kancelář

Jírovcova 2, České Budějovice

zastoupena: Ing. Ondřejem Zenklem

IČO: 28131339 ,   DIČ: CZ 28131339

bankovní spojení: GE Money Bank Č. Budějovice  201 170 938 / 0600

Článek I. Předmět dodatku:

- Tímto dodatkem č. 2 se v článku I. Předmět smlouvy ruší původní znění v celém rozsahu a nahrazuje se:

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou objednateli vypracovat:

Projektové dokumentace v rozsahu výzvy k podání cenové nabídky veřejné zakázky: Zálivy Trocnovská ulice, to jest parkovací zálivy a zpevněné plochy, zahrnující i průtahový úsek  silnice II/156 (kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev) v řešeném úseku.

Dílčí dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti (tzn. projednání s dotčenými orgány státní správy a Policií ČR) a koordinaci s požadavky správce silnice II/156 SÚS JČK

Návrh bude zpracován polohopisně a výškopisně v měřítku (nebude-li dohodnuto jinak) 1:500 do geodeticky zaměřeného podkladu, který je součástí dodávky, v podrobnosti rozhodné pro vydání stavebního povolení.

Součástí dokumentace bude návrh řešení křížení podzemních a nadzemních tras inženýrských sítí (odsouhlasený s jejich správci).

Dílčí projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy. V rozpracovanosti bude konzultována se zadavatelem a připomínky vzešlé z tohoto projednání budou do ní zapracovány..

Předmětem smlouvy je dodávka geodetického zaměření (polohopis, výškopis).

- Dále se tímto dodatkem č. 2 v článku III. Čas plnění ruší původní znění v celém rozsahu a nahrazuje se:

1. Termíny dílčího plnění PD „ Parkovací zálivy v ulici Trocnovská“

- Projektová dokumentace DSP/ZDS komunikace a zpevněné plochy: 08/2017

- Dále se tímto dodatkem č. 2 v článku VI. Cena díla ruší původní znění v celém rozsahu a nahrazuje se:

Cena sjednaná dohodou zhotovitele s objednatelem je pevná a činí  částku:

- Projektová dokumentace DSP/ZDS komunikace a zpevněné plochy: 100.000,- +DPH

- Inženýrská činnost , koordinace se SÚS JČK: 28.000,- +DPH

Cena bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), předložené zhotovitelem do patnácti dnů po dokončení a odevzdání dílčího díla objednateli. Výplata zálohy se nesjednává.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen oznámit, že se stal nespolehlivým plátcem.

Objednavatel prohlašuje, že provedené dílo bude sloužit k veřejnoprávní činnosti, tzn. fakturace s DPH (dodavatel nepřenáší daňovou povinnost na objednatele).

Článek II. Závěrečná ustanovení:

1.  Změna v ceně díla byla provedena na základě požadavku města Trhové Sviny na doplnění původního záměru o řešení silnice II/156 a koordinaci se SÚS JČK. Navýšení ceny bylo dosaženo oceněním za zvýšenou inženýrskou činnost a zvýšené náklady na vícetisky PD. Rozdíl mezi cenou v původním znění smlouvy o dílo a ceny v tomto dodatku činí 28.000,- Kč bez DPH.

2.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3.  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk

5. Po přečtení tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.

V Trhových Svinech dne                                                  V Českých Budějovicích dne

........................................                                                       .............................................

Objednatel    					                           Zhotovitel