SMLOUVA O DÍLO č.128/INV/12-60

na provedení projektových prací

ve smyslu obchodního zákoníku v platném znění

ČLÁNEK I:    SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:   Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

Zastoupený:      RNDr. Pavlem Klenovským, generálním ředitelem a statutárním orgánem

Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřiz.listinou MH ČR čj.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 91/2002, č.j. 21943/02/4001/1000 ze dne 6.6.2002;

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha;

pobočka Brno - Černá pole, Merhautova 1

Číslo účtu: 70338621/0100

IČ: 00177016, DIČ: CZ00177016

Zmocnění:        -  k podpisu smlouvy Ing. František Valášek -  odborný ředitel pro ekonomiku,

statutární orgán

-  k jednání o věcném obsahu smlouvy a k převzetí díla Ing. Radovan Wiecek,

ředitel oblastního inspektorátu v Brně

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: PROMED Brno, spol. s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1310

zastoupená Ing. Františkem Jakubcem - jednatelem společnosti

Ing. Rudolfem Suchým – jednatelem společnosti

se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno

IČO  18825885

DIČ   CZ18825885

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK II:  PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.    Zpracování projektové dokumentace pro nadstavbu budovy Českého metrologického

institutu, Okružní 31, Brno dle přiložené studie na CD.

2.2.    Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovené touto smlouvou provést Dílo a v dohodnutém
          čase je předat objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo v náležité kvalitě provedené a 
          ukončené řádně a ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit 
          cenu Díla ve sjednané výši.

2.2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních + 1x na CD (formáty doc, xls, pdf)

2.2.2.  Projektová dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového výkazu výměr a rozpočtu.

Dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních + 1x na CD (formáty doc, xls, pdf)

2.2.3. Autorský dozor

2.3.    Případné požadavky na počty vyhotovení převyšující ve smlouvě uvedené, budou kalkulovány

jako vícetisky.

ČLÁNEK III. DOBA PLNĚNÍ

3.1.	Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně dokončené dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.3. 
             této smlouvy v níže uvedených termínech:

3.1.1.	Dokumentace pro stavební povolení do 8 týdnů od zahájení prací – od podpisu smlouvy.

3.1.3.    Dokumentace pro realizaci stavby do 12 týdnů od odevzdání dokumentace pro stavební

řízení.

3.1.4.    Výkon autorského dozoru občasného po celou dobu realizace stavby.

ČLÁNEK IV. CENA DÍLA za:

4.1.       Dokumentace pro stavební řízení:                                  330 000,- Kč bez DPH

396 000,- Kč s 20% DPH

4.2.       Dokumentace pro realizaci stavby:                                 470 000,- Kč

564 000,- Kč s 20% DPH

4.3.       Autorský dozor:                                                               78 000,- Kč bez DPH

93 600,- Kč s 20% DPH

4.4.	Ceny dle čl. IV odst. 4.1. až 4.3.  této smlouvy jsou celkem 878 000,- Kč bez DPH a

1 053 600,- Kč s DPH ve výši 20%, podle platných předpisů ke dni podpisu smlouvy.

Dohodnutá cena bez DPH je nejvýše přípustná.

Výše dohodnutá ceny může být změněna jen na základě dohody objednatele a zhotovitele z

důvodů změny rozsahu předmětu díla.

4.5.       Fakturace bude provedena vždy po odevzdání dílčích části díla.

ČLÁNEK V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  	Cena díla bude Objednatelem hrazena po odevzdání jednotlivých částí díla na základě faktur

vystavených Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti do 15 dnů. Faktura bude zaslána doporučeně nebo bude součástí předávacího protokolu jednotlivých částí díla.

5.2.      Vystavený daňový doklad musí obsahovat:

- číslo daňového dokladu

- označení Zhotovitele i Objednatele s uvedení sídla, DIČ, IČO.

- označení banky a čísla účtu, konstantní a variabilní symbol

- název Díla

- účtovanou částku

- důvod fakturace s odkazem na smlouvu

- den vystavení a den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury

Náležitosti faktury musí splňovat požadavky zákona  o účetnictví, daňových zákonů ČR a §13a z.č.513/1991 Sb., v platném znění.

5.3. 	Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy ČR. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.

ČLÁNEK VI. PROVEDENÍ DÍLA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1.	Zhotovitel provede a dokončí předmět Díla v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto 
             smlouvou  a předá jej dokončený Objednateli.

6.2.      Zhotovitel se zavazuje předmět Díla dle čl. II této smlouvy s Objednatelem projednat a ve 
            smyslu znění předchozích článků této smlouvy do nich zapracovat jeho dílčí připomínky.

6.3. 	Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Díla řídit pokyny Objednatele dle znění této 
             smlouvy.

ČLÁNEK VII. ZÁRUKY

7.1.	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven dle podmínek  stanovených v této smlouvě a bude splňovat podmínky stanovené právními předpisy ČR a příslušnými technickými normami a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě a stanovené právními předpisy ČR a technickými normami. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců a začíná běžet dnem předání Díla Objednateli.

7.2.	Smluvní strany se dohodly , že v případě vady Díla má Objednatel právo na Zhotoviteli 
             požadovat bezplatné odstranění vad.

7.3.      Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla v záruční době uplatní bez 
            zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně Zhotoviteli do jeho sídla doporučeným  
            dopisem.

7.4.      Pokud Objednatel nebude reklamovat v záruční lhůtě vady a nedodělky po trvání záruční doby 
            díla, zaniká právo Objednatele na plnění v jeho prospěch z odpovědnosti Zhotovitele za vady 
            díla.

7.5.      Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím nevhodných podkladů, 
            pokynů a věcí poskytnutých Objednatelem, jestliže Zhotovitel ani při vynaložené veškeré 
            odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo Objednatele na tuto nevhodnost 
            upozornil, ale ten na jejich použití trval.

ČLÁNEK VIII.  SMLUVNÍ SANKCE

8.1.	V případě pozdního předání dokumentace  Zhotovitelem,  je Objednatel oprávněn účtovat 
             smluvní pokutu ve výši  0,1%  z ceny za příslušnou část Díla za každý den prodlení.

8.2.	V případě pozdní úhrady faktury je  Zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
             0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK IX.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PŘERUŠENÍ PRACÍ

9.1.	Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem. Objednatel zaplatí věcnou 
             rozpracovanost díla ke dni odstoupení resp. přerušení prací.

ČLÁNEK X.  NÁHRADA ŠKODY

10.1. Pokud účastníci smlouvy poruší svou povinnost za závazkového vztahu, jsou povinni nahradit 
         škodu způsobenou druhé straně. Režim náhrady se řídí Obchodním zákoníkem.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má řádně sjednané pojištění škodní odpovědnosti.

ČLÁNEK XI.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1.	Osoby zmocněné k jednání:

Za Objednatele: Ing. Radovan Wiecek

Za Zhotovitele:   Ing. Zsolt Kocsis, Ing. Rudolf Suchý

11.2.	Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a na důkaz souhlasu 
             s touto smlouvou připojují podpisy oprávněných zástupců.

11.3.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Datum:       12.12.2012                                                       Datum:	         12.12.2012

Za Objednatele:                                                                  Za Zhotovitele:

………………………………………….			…………………………………………….

Ing. František Valášek

Odborný ředitel pro ekonomiku

Příloha:

- Dokumentace k nadstavbě střechy na CD. CD není přiloženo, jelikož už bylo poskytnuto při  zaslání Výzvy na zpracování nabídky této veřejné zakázky.