Dodatek č.2

Smlouvy o dílo

Číslo 2022/85/OŠ uzavřené dne 19.10.2022

na provedení projekčních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:		Město Vrchlabí

adresa:		Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Zastoupený 		Ing. Janem Sobotkou

IČ: 			00 278 475

DIČ:			CZ 00278475

bankovní spojení: 	Česká spořitelna Trutnov, a.s.

číslo učtu:		27-1303702389/0800

Zhotovitel:		SILUS s.r.o.

sídlo:			Dolní Dvůr 138

zastoupený ve věcech smluvních:	Roman Slabý

zastoupený ve věcech technických:	Ing. Pavel Skuba

telefon: 725 451 883	e-mail: stavby@stavari-krkonose.cz

- IČO:			08197784

- DIČ:			CZ08197784

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu:		115-9860940247/0100

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést  změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které  nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.

2)  Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to za tuto dohodnutou cenu:

Vícepráce specifikované dodatkem č.1 ve výši celkem : 	25 004,21 Kč

3) 	Smluvní strany  zároveň  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	697 437,75 Kč

Dodatek č.1	166 267,17 Kč

Dodatek č. 2 – změny kanalizace	25 004,21 Kč

Cena celkem	888 709,13 Kč

Cena celkem s DPH	1 075 338,05 Kč

4)   Smluvní strany se dále dohodly na novém termínu dokončení díla dle čl. 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo, který se nově stanovuje na 20.04.2023.

5)   Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

6)   Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 06.04.2023

v.r.							v.r.

Za objednatele :			    		Za zhotovitele:

Město Vrchlabí					Roman Slabý

Ing. Jan Sobotka 					SILUS s.r.o.

Starosta města Vrchlabí				jednatel společnosti