SMLOUVA  O  DÍLO

Smluvní strany:

1. 			Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1
se sídlem: 		Dolákova 1/555, 182 00 Praha 8 - Bohnice
zastoupena: 		Mgr. Eva Rendlová - ředitelka školy
 			IČO: 60433281 		 DIČ: CZ 60433281
Bank. Spojení: 	2580790/0300
(dále jen „objednatel“)	na straně jedné  a


2. 			
HESAK. CZ s.r.o.

se sídlem: Jana Růžičky 1165/2a, 148 00, Praha 4

IČ: 08741379 	
(dále jen „zhotovitel“)	na straně druhé

uzavírají podle ustanovení §2586  obchodního zákoníku a násl. zákona 89/2012 Sb. Obč. zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, tuto

s m l o u v u   o   d í l o 

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou tyto práce: „Malování, lakování, drobné zednické opravy, stěhování

nábytku, přikrývání nábytku a zajištění hrubého úklidu dle požadavků školy.

dále jen „dílo“, za podmínek dále stanovených.

II.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do: 21.4.2023

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese: 
				   Mateřská škola, Dolákova 598/3, 181 00 Praha 8

- Za objednatele je převzetím díla pověřená osoba: Jitka Friedlová
Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.

- Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

- Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

III.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

- Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

- Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení do 14 dnů ode dne převzetí.

IV.

Cena za dílo

- Cena za dílo se sjednává ve výši 249 208 ,- Kč

(slovy dvěstěčtxřicetdevěttisícdvěstěosmkorunčeských)

- Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena.

- Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 2, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.

- V případě prodlení s dodáním díla, nevyužije-li objednatel svého práva odstoupit od této smlouvy, snižuje se sjednaná cena o 0,1% za každý den prodlení.

- Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání díla objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání díla na Díle viditelné vady či nedodělky, dojde k předání díla až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvním stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

V.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně

a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: 11.4.2023

__________________			   __________________

Objednatel:					Zhotovitel: