APLIKAČNÍ SYSTÉM PŘEJÍMKA  GEODETICKÉ DOKUMENTACE –  ROZVOJ STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ A

IMPLEMENTACE NOVÉ VERZE (CR01)

NABÍDKA PRO

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY

V PRAZE

DNE 03.04.2023

T-MAPY spol. s r.o.

Špitálská 150 	 	 	IČO: 47451084

500 03 Hradec Králové  	DIČ: CZ47451084

1/ 3

1 	KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Předmět plnění: | Aplikační systém přejímka geodetické dokumentace – rozvoj stávajícího řešení a implementace nové verze |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| IČO: | 70883858 |
| Sídlo zadavatele: | Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 |
| Dodavatel: | T-MAPY spol. s r.o. |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| Sídlo: | Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové |
| IČO: | 47451084 |
| DIČ: | CZ47451084 |
| Jméno statutárního orgánu: | Ing. Jiří Bradáč, jednatel |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| Kontaktní osoba: | xxx |
| Kontaktní email: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní telefon: | xxxxxxxxxxxxx |

2   PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této nabídky je zajištění rozvoje stávajícího řešení a postupný přechod na novou verzi systému přejímka  geodetické dokumentace (E-přejímka). Realizace tohoto rozvoje bude po celé období plnění zakázky splňovat  smluvní podmínky dané návrhem smlouvy (nebo SLA).

2.1 	Návrh požadavků pro rozvoj systému

Ačkoliv současná verze systému plně podporuje potřeby koncového uživatele, je stále náročnější a pro objednatele  
i ekonomicky nevýhodné implementovat drobné rozvojové požadavky a opravovat chyby. Důvodem je fakt, že je  současná verze webové aplikace postavena na nyní již zastaralém kódu, což výrazně ztěžuje možnosti údržby a  vývoje.  Pokud  by  vznikly  nové  významnější  požadavky  na  rozvoj,  tak  by  je  nebylo  možné  v  současné  verzi  implementovat. Dodavatel tedy navrhuje v rámci této nabídky implementovat do prostředí objednatele testovací  verzi nového systému, který je postavený na modernějších technologiích a umožňuje tak výrazně jednodušší a  rychlejší nasazování nových funkcí a vylepšení a významně snižuje nároky na údržbu.

Obsah plnění:

● 	Nasazení nové verze příjmu do testovacího prostředí objednatele.

○ 	využije se prostředí, na kterém je v současnosti nasazena i nová verze systému pro výdej dat.  
● 	Implementace funkcionality pro naplnění workflow příjmu dat.

○ 	Formulář pro vyplnění metadat příjmu dat.

○ 	Možnost nahrání příloh.

○ 	Nástroje pro plnění workflow přijetí a odmítnutí dokumentace.

● 	Nástroj pro zobrazení přehledu dokumentací.

○ 	Možnost filtrování v přehledu dokumentací.

○ 	Zobrazení vybraných metadat v přehledu dokumentací.

○ 	Nástroj pro přechod z přehledu dokumentací do detailu dokumentace.

2 / 3

● 	Nástroj pro zobrazení detailu dokumentace.

○ 	Zobrazení metadat, týkajících se dané dokumentace včetně stavu dokumentace.

○ 	Zobrazení nástrojů potřebných pro plnění workflow příjmu dokumentace.

3   CENOVÁ KALKULACE A OSTATNÍ PODMÍNKY  
3.1 	Cenová kalkulace

|  | předmět plnění |  | bez DPH počet MJ cena bez DPH cena MJ 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | systém E-přejímka – realizace změnových a rozvojových požadavků dle nabídky (CR01) | 9 000 Kč |  |  | 60 |  | 540 000 Kč |
|  |  |  | celkem vč. 21 % DPH 2) |  |  |  | 653 400 Kč |

Poznámky:

1) 1 MJ = 1 manday.

2) Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny zákonné výše

DPH, pokud se tato zákonná změna přímo vztahuje k předmětu veřejné zakázky a nastane nejpozději ke dni uskutečnění  zdanitelného plnění. Účtována bude sazba DPH v zákonem stanovené výši.

3.2  Platební podmínky

Platba po realizaci na základě vystavené objednávky.  
3.3   Termín realizace

Předpokládány termín realizace do 30.04. 2023.

3.4  Platnost nabídky

Výše uvedená nabídka platí do 30.04.2023.

Za společnost T-MAPY zpracoval:

xxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxx

3 / 3