### DODATEK č. 1

### SMLOUVY

k veřejné zakázce malého rozsahu „**Interreg DTP3-447-3.1 OJP4Danube - Multimodální vyhledávač spojení Agregátor Man in the middle**“

**I.**

**Účastníci smlouvy**

**1. KORDIS JMK, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6753

zastoupená: Ing. Jaroslavem Dohnálkem, předsedou představenstva

Mgr. Jiřím Dvořáčkem, místopředsedou představenstva

se sídlem: Nové sady 946/30, 602 00 Brno

IČO: 26298465

DIČ: CZ26298465

bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 27-7494550257/0100

pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Ing. Květoslav Havlík

tel.:

e-mail:

*(dále jen objednatel)*

**2. CHAPS, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku u soudu v  Brně oddíl C, vložka 17631

zastoupený: Ing. David Švingr, obchodní ředitel

se sídlem Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 475 47 022

DIČ: CZ 475 47 022

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-0502800227/0100

pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: RNDr. Petr Šobora

tel.:

e-mail:

*(dále jen zhotovitel)*

**I.**

1. Z důvodu zpoždění realizace datového rozhraní projektu OJP4Danube potřebného pro dokončení zakázky se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku smlouvy uzavřené dne 24. 8. 2021 (dále jen „Smlouvy“).
2. Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:
3. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době a dle následujícího harmonogramu:

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Zpracování Projektu realizace MIM dle přílohy č. 1 této smlouvy bod 3.4 a jeho písemné odsouhlasení zadavatelem:** nejpozději do 3 měsíců od zahájení plnění smlouvy

**Dokončení a předání díla:** do 8 měsíců od předání zpracovaného Projektu realizace MIM.

**II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 24. 6. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………. …………………………………….

Ing. Jaroslav Dohnálek Ing. David Švingr

předseda představenstva obchodní ředitel

...............................................

Mgr. Jiří Dvořáček

místopředseda představenstva