Příloha č.3


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

o dodávce stavebních prací.

Číslo smlouvy zhotovitele: 
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
VOŠ, SPŠ automobilní a technická


Skuherského 1274/3, 370 01 České Budějovice  



IČO: 00582158



DIČ: CZ00582158



zastoupení: Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy
Zhotovitel:
Binter spol. s r.o.



Husova 4, 370 01 České Budějovice 




IČO:
25187627



DIČ:
CZ25187627
Společnost je zapsána pod SZ oddíl C, vložka 8406



Zastoupení: Arnoštem Binterem, jednatelem


2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je Rekonstrukce střecha ŠJ Žižkova v rozsahu a položkové skladbě dle Cenové nabídky zhotovitele (rozpis prací, materiálu), viz. přílohy smlouvy.
3. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla: 
  3. 4. 2023
Termín předání díla do:
21. 4. 2023
4. CENA DÍLA

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy činí celkem:

	Celková cena bez DPH 1 572 942,30 Kč

	Sazba DPH (v 21 %) a výše DPH 330 317,88 Kč

	Celková cena vč. DPH 1 903 260,18 Kč


5. FAKTURACE A PLACENÍ

5.1. Daňový doklad – faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle platných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Formou a obsahem musí daňový doklad – faktura odpovídat zákonu o účetnictví v pl. znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel je však oprávněn vystavovat dílčí daňové doklady – faktury po provedení dílčích částí předmětu díla uvedených v čl. 2 této smlouvy na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací a dodávek oceněných dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 6. ZÁRUČNÍ DOBA

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této smlouvy a v souladu s platnými ČSN, a že v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

6.2. Na provedené práce poskytuje zhotovitel podle § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání hotového díla objednateli, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Na dodávky (materiály a zařízení) se záručními listy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání vyznačené v záručním listě, min. však v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla. 

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, vady způsobené nedodržením doporučených zásad užívání a údržby podlahy, objemové a tvarové změny. 
6.3. V případě, že objednavatel uplatní reklamaci na provedené práce v záruční době, zavazuje se dodavatel, že bezplatně odstraní zjištěnou závadu do třiceti dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě odstranění vady.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Pokud zhotovitel předá dílo uvedené v čl. 2 po termínu uvedeném v čl. 3 zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v bodě 4.1. za každý den prodlení.
7.2. Pokud objednatel nezaplatí zhotovitelem vystavenou fakturu nejpozději v den splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše fakturované částky vč. DPH za každý den prodlení.

7.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu uvedeném v bodě 6.3., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi bezpečnostní předpisy a požární směrnice.

8.2. Převzetí a odevzdání díla bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

8.3. V záležitostech touto smlouvou neupravených bude postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
8.4. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana druhé veškeré náklady vzniklé ke dni odstoupení.

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

8.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele (rozpis prací, materiálu)
V Českých Budějovicích, dne 30.3.2023
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Bc. Jan Šindelář




               Arnošt Binter
          ředitel školy





      jednatel
2

