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uzavřená ve smyslu ustanovení § 536a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:
objednatelem			: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293            
zast. ve věcech smluvních	: PhDr. Radovan Langer, ředitel školy                
zast. ve věcech technických	: PhDr. Radovan Langer, ředitel školy
se sídlem			: Zborovská 293, 753 11 Hranice                
IČ				: 702 59 909                                                                          
DIČ				: ---
tel. č.				: 581 601 649, 720 626 829                                                                          
Bankovní spojení		: 27-6448610277/0100 
dále jen objednatel
a
zhotovitelem			: Vladimír Hrouzek 
zast. ve věcech smluvních	: Vladimírem Hrouzkem
zast. ve věcech technických	: Vladimírem Hrouzkem (e-mail: vladimirhrouzek@seznam.cz)
se sídlem			: Soběchleby 182, 753 54 Soběchleby 
IČ				: 65148878                                                          
DIČ				: CZ7212255314
tel. č.				: 776 070 472
Bankovní spojení		: 107-7382480207/0100             
dále jen zhotovitel
                                                                        takto:

I.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce spojené s výměnou plynových kotlů
včetně drobných stavebních prací a interiérových úprav dle předem odsouhlasené nabídkové ceny v celkové výši zhotovovaného díla 283.729  Kč bez DPH na akci: „Gymnázium Hranice – výměna plynových kotlů v přístavbě tělocvičny„.
Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu podle čl. II. této smlouvy.

II.
Cena

1. Smluvní předem odsouhlasená cena objednatelem je stanovena jako pevná a neměnná ve výši: cena bez DPH 283.729 Kč, DPH bude připočteno dle platných právních předpisů.
1. V ceně jsou obsaženy veškeré náklady nezbytné k realizaci díla vč. nákladů na zařízení staveniště a dopravy.
                                               
III.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:				
Zahájení stavebních prací:    20.07.2016  		
Ukončení stavebních prací:   19.08.2016 		

IV.
Místo plnění

Místem plnění je: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293. 

V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní vzniklé, přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí, za předpokladu, že bude zcela zaplacena  sjednaná cena za dodané služby a materiál. Za rozhodný den se považuje ten, kdy má zhotovitel celou fakturovanou částku připsánu na svém účtu. V jiném případě zůstává materiál i zhotovená práce majetkem dodavatele bez možnosti používání objednatelem. Zhotovitel nenese žádná rizika v případě používání díla před jeho řádným předáním a převzetím objednatelem nepovolanými osobami.
                           
VI.
Platební podmínky

1. Dílo bude vyfakturováno až po řádném předání a převzetí celého předávaného díla  se splatností 14 dnů od vystavení faktury.  
1. Faktura jako podklad pro zaplacení díla musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo
- název a sídlo organizace objednatele
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH

VII.
Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na pracoviště a plnění předmětu smlouvy o dílo i v sobotu, neděli a o státem vyhlášených svátcích.
1. Odběrná místa el. energie a vody  -  Potřebné stroje a zařízení zhotovitele, nezbytné k realizaci díla, lze připojit v místě stávajících rozvaděčů. Vodu lze odebírat v místě. Vzhledem k předpokládanému minimálnímu odběru není nutné zajišťovat měření.

VIII.
Splnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla

Ke dni zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

IX.
Oprávnění k jednání

1. Za objednatele jsou oprávněni k jednání ve všech věcech týkajících se předmětů smlouvy,                  včetně oprávnění k provedení veškerých změn, doplňků a úprav v provádění díla PhDr. Radovan Langer, ředitel školy, nebo jím pověřené osoby na základě plné moci.
1. Za zhotovitele je oprávněn jednat se zástupci objednatele Vladimír Hrouzek.

X.
Bezpečnost a hygiena práce  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
1. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků, kteří se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
1. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti) a je povinen zabezpečit nezbytná dopravní opatření a značení.
1. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární prevenci a ochraně.
1. Všichni pracovníci zhotovitele jsou bez výjimky povinni používat na staveništi ochranné pomůcky předepsané platnými právními předpisy. Pokud bude v prostoru staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pomůcek, bude tato skutečnost zapsána objednatelem nebo jiným pracovníkem pověřeným provádět tyto kontroly do stavebního deníku. 
1. Při závažném porušení předpisů či pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které může ohrozit životy pracovníků na stavbě, bude tato skutečnost zapsána objednatelem nebo jiným pracovníkem pověřeným provádět tyto kontroly do stavebního deníku. 

XI.
Ostatní ujednání

1. Objednatel zabezpečí místo plnění proti poškození a odcizení po dobu provádění díla.
1. Pokud dojde ke svářečským pracím prováděným zhotovitelem objednatel zajistí hlídání místa konání svářečských prací pro případ vzniku požáru po dobu nejméně 8 hodin od ukončení těchto prací.
1. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly z titulu provádění díla znečištěny. 
Případné znečištění jím způsobené se zavazuje bezodkladně na vlastní náklady odstranit. Při manipulaci s odpady bude dodržen zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění. Provoz staveniště obstarává zhotovitel, včetně úhrady všech nákladů s provozem souvisejících. 
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací zhotovitelem třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli a provozovateli, odpovídá zhotovitel 


a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti dnů od podpisu předávacího protokolu. Vyklizení a likvidaci odpadů provede zhotovitel na vlastní náklady.

XII.
Záruky za dílo

Záruky za dílo se poskytují takto: 36 měsíců na veškeré montáže, a to ode dne podepsání předávacího  protokolu.  Záruky za výrobky s vlastním záručním listem poskytuje výrobce na 
základě záručních listů.
Při předání díla objednateli zhotovitel předá objednateli veškeré nezbytné revizní zprávy dle platné legislativy.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stan. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny ve smyslu §549 obchodního zákoníku.
1. Pokud jedna ze smluvních stran od této smlouvy jednostranně odstoupí, je povinna druhé straně zaplatit veškeré nutné a účelně vynaložené náklady. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.
1. Jestliže objednatel poruší jakékoliv ustanovení článků této smlouvy, má zhotovitel právo na okamžité odstoupení od této smlouvy.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.


                  
V Hranicích dne 18.7.2016       





…………………………………..                                     …………………………………….
              za objednatele                                                                        za zhotovitele
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