Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 20.06.2016

Smluvní strany

Objednatel	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

se sídlem:			Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO:				608 84 690

zástupce: 			Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka

dále též „objednatel“

a

Zhotovitel	Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném ……

Uchazeč je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, nezapsanou v obchodním rejstříku a není tedy registrován v obchodním rejstříku.

se sídlem:			Severní 655, Opočno 51773

IČO:				132 20 675

DIČ:				CZ5410300489

zastoupený:			Ing.Václav Hynek

bankovní spojení:		KB Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu:			102741-571/0100

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Fasáda DM Komenského“.

4. PŘedmět díla

Dodatkem č.2 se doplňuje

4.12 	Rozsah díla je upřesněn změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1

Změnový list č. 01 – Bosáže v soklové části (změna sanační omítky)

Změnový list č. 02 – Změna technologie obložení soklu

Změnový list č. 03 – Odpočet stěnové římsy

Změnový list č. 04 – Vyúčtování zámečnických konstrukcí

Změnový list č. 05 – Úprava fasády, hydrofobizace, antisgrafita

Změnový list č. 06 – Doplnění mříží, nátěr dveří

Změnový list č. 07 – Oprava chodníku před vstupem

Změnový list č. 08 – Přespádování zámkové dlažby – jih

Součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1.

5. doba a místo plnění

Dodatkem č.2 se upravuje

  - Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:

- Předání a převzetí stavby dle odst. 9.2: do 30. 06. 2017

6. Cena díla

Dodatkem č.2 se upravuje

  - Celková cena díla činí celkem:

Cena díla dle Smlouvy (bez DPH): 			4 199 985,00 Kč

Cena díla dle změnových listů 01 – 08 (bez DPH): 	    278 372,00 Kč

Celková cena díla bez DPH: 				4 478 357,00 Kč

DPH (21%) 						   940 455,00 Kč

Celková cena s DPH:					5 418 812,00 Kč

16. Závěrečná ustanovení

Dodatkem č.1 se doplňuje

  - Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

  - Ostatní ustanovení dle Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2016 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

  - Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

  - Nedílnou součástí Dodatek č.2 je:

Příloha č. 1: Změnový list 01- 08, včetně krycích listů a oceněného soupisu prací.

V Kostelci nad Orlicí dne ….….………………		V …………………….. dne ……………..

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………………..…………		…………………………………..…………

Mgr. Yvona Bůžková					Ing. Václav Hynek

ředitelka