Lesy Třebenice – dosadba a oprava oplocenek – kalkulace nákladů

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4. Jedná se o obnovu a zlepšení druhové struktury lesních porostů v majetku města Třebenice, porostní skupiny 104C0, 104C1a, 104C1c, 104C9, 104D11a.

V roce 2023 bude provedena dosadba v  oplocenkách 1, 3, 6 (z roku 2018) a 7 - 10 (z roku 2019), k výsadbě bude použit sadební materiál velikostní kategorie 36 – 50 cm (DBZ) a 51 – 80 cm. Příprava půdy pro zalesnění bude provedena těsně před zahájením výsadby, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm. Výsadba bude provedena na jaře roku 2023. Celkem bude vysazeno 1300 ks sazenic, dle tabulky č. 1.

Tab. č. 1 Dosadba podle č. oplocenky

| č. oplocenky | PSK | dřevina | počet (ks) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (2018) | 104C9 | DBZ | 70 |
|  |  | BK | 40 |
|  |  | LP | 30 |
|  |  | JV/KL | 10 |
|  |  | Celkem | 150 |
| 3 (2018) | 104C1a | DBZ | 50 |
|  |  | TR | 20 |
|  |  | LP | 20 |
|  |  | JLV/JLH | 10 |
|  |  | Celkem | 100 |
| 6 (2018) + 10(2019) | 104C1c, 104C9 | DBZ | 60 |
|  |  | LP | 20 |
|  |  | BK | 20 |
|  |  | Celkem | 100 |
| 7 (2019) | 104C9 | DBZ | 320 |
|  |  | LP | 80 |
|  |  | TR | 60 |
|  |  | BRK | 60 |
|  |  | JLV/JLH | 40 |
|  |  | BK | 40 |
|  |  | Celkem | 600 |
| 8 (2019) | 104C9 | TR | 20 |
|  |  | JV/KL | 20 |
|  |  | BRK | 10 |
|  |  | Celkem | 50 |
| 9 (2019) | 104C9 | DBZ | 100 |
|  |  | BK | 100 |
|  |  | LP | 50 |
|  |  | BRK | 30 |
|  |  | JV/KL | 20 |
|  |  | Celkem | 300 |
| Celkem |  |  | 1300 |

Nákup sadby:

| Dřevina | Počet (ks) | Cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| DBZ | 600 | 22 | 13 200 |
| BRK | 100 | 49 | 4 900 |
| TR | 100 | 23 | 2 300 |
| LP | 200 | 49 | 9 800 |
| BK | 200 | 23 | 4 600 |
| JLV/JLH | 50 | 49 | 2 450 |
| JV/KL | 50 | 49 | 2 450 |
| Celkem | 1300 |  | 39 700 |

Před dosadbou bude provedena oprava stávajících oplocenek, které jsou na několika místech probourané od zvěře. Oplocenka č. 7 (psk 104/C9) bude rozdělena na dvě části s možností průchodu pro zvěř, která zde má „migrační“ trasu a oplocenku si stále zprůchodňuje. K tomuto řešení se přistupuje s ohledem na trvalejší ochranu okolních výsadeb. K rozdělení oplocenky bude potřeba vystavět 126 m dřevěného plotu o výšce 160 cm, dalších 15 m nového oplocení bude potřeba na opravu poškozených oplocenek.

1 bm dřevěné oplocenky 160 cm							     154 Kč

126 m											19 404 Kč

Oprava oplocenek									       77 Kč

15 m											  1 155 Kč

Jednorázová částka za opravu oplocenky						  1 500 Kč

Celkem										22 059 Kč

Opatření bude provedeno na pozemcích p. č. 175/1, 133 k. ú. Sutom, a to v termínu od účinnosti Dohody do 30. 4. 2023 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Vlastník si zajistí případné potřebné souhlasy a povolení.

Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 005:2014 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů, který je dostupný na http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/

Tabulka č. 2: Kalkulace nákladů

| Položka | MJ | Počet MJ | Cena za MJ (Kč bez DPH) | Cena (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosadba, listnáč, krytokořenný, vel. 36-50 cm | ks | 600 | 22 | 13 200 Kč |
| Dosadba, listnáč, krytokořenný, vel. 51 – 70 cm | ks | 400 | 49 | 19 600 Kč |
| Dosadba, listnáč, prostokořenný, vel. 51 – 70 cm | ks | 300 | 23 | 6 900 Kč |
| oprava oplocenek a rozdělení oplocenky | m | 120 | 154 | 20 559 Kč |
| Jednorázová částka za provedení opatření oprava oplocenek |  |  |  | 1 500 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 61 759 Kč |

Celkový příspěvek poskytovaný z dotačního titulu LIFE16 NAT/CZ/000639 na všechny nezbytné činnosti potřebné k realizaci opatření je 61 759 Kč.