Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Č. smlouvy zhotovitele:		1311071			Č. smlouvy objednatele: gkh/16/2013

# Smluvní strany

## Objednatel:

Název:	Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Adresa:	736 01 Havířov - Město, Komenského 2/328

Zastoupeno:	PhDr. Petr Šimek - statutární orgán

IČ:							62331558

DIČ:							-----

## Zhotovitel:

Název:							VB mont spol. s r.o.

Sídlo:							Lešetínská 275, 733 01  Karviná-Fryštát

Zastoupena:						Michalem Brodou

IČO:							277 76 573

DIČ:							CZ27776573

Bankovní spojení:					Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná,

- číslo účtu:						1733710389/0800

Mob. tel.: 						737 249 720

E – mail:						kancelar@vbmont.cz

# Výchozí podklady a údaje stavby

## Název akce:	„Kontrola a údržba výměníkové stanice“.

## Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 262, odst. 1 a ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.

## Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, a taktéž oprávnění k podnikání jsou, v souladu s právní skutečností vážící se k předmětu díla této smlouvy o dílo. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

## Objednatel prohlašuje, že v podkladech uvedl veškeré jemu známé skutečnosti vážící se k předmětu díla této smlouvy a že je zajištěno financování díla.

# Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení stavby: „Kontrola a údržba výměníkové stanice ".

Předmět díla je specifikovaný přílohou.

# Jakost díla:

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dodržet veškeré závazné normy a technologické předpisy, a to ve vysoké kvalitě.

# Čas plnění

## Zahájení stavby:

## Ukončení stavby:

## Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. 5.2.

## O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednavatel prohlásí, zda dílo přejímá, či nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

## Zhotovitel předmět díla předá objednateli, který se zavazuje dílo převzít a uhradit za jeho zhotovení dohodnutou cenu - dle čl. 6.1. této smlouvy o dílo.

## Jestliže objednatel v důsledku neposkytnutí součinnosti, dle této smlouvy způsobí přerušení nebo zpomalení časového plnění prací, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou přerušení díla trvalo.

## Po dobu trvání překážky není zhotovitel v prodlení s plněním jeho závazků dle této smlouvy.

# Cena plnění

## Cena za zhotovení je stanovena dohodou smluvních stran a je platná po celou dobu realizace díla s výjimkou situace předpokládané v bodě 6.2 této smlouvy o dílo.

Cena díla činí: dle přílohy

## Cena může být dále upravena při změně předpisů o DPH v době prováděné díla.

# Platební podmínky

## Zálohy se nesjednávají.

## Lhůta splatnosti faktury je 7 dnů od doručení. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb.

## Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitosti stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

- vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila (včetně kontaktního telefonu),

- vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky.

## V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednavatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

## Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu.

## Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

# Záruční lhůty

## Zhotovitel přejímá záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

# Závěrečná ustanovení

## Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku, které budou vzestupně číslovány, výsledně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

## Právní vztahy založené touto smlouvou, které v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí příslušným ustanovením Obchodního zákoníku.

## Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

## V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

## Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

## Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží  jedno.

## Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Karviná, dne 20. 12. 2013						Karviná, dne 20. 12. 2013

za zhotovitele								za objednavatele

_____________________________					___________________________

Michal Broda 						    	PhDr. Petr Šimek

spolumajitel společnosti					statutární orgán