Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 22.08.2022

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: Multiaqua  s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, Hradec Králové 500 02

IČ: 60113111,		DIČ: CZ60113111

Zastoupený: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx

### (dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 22.08.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace ul. St. Suchardy - kanalizace a vodovod“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel rozšířil (po koordinační schůzce se zástupci VOS, a.s.) rozsah díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:

V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje nový odstavec 5. ve znění:

# Na základě požadavků VOS, a.s. bude předmět díla zahrnovat:

- vodovodní řad d90 dl. cca 132 m včetně přepojení cca 12 stávajících vodovodních přípojek v uličním prostoru,

- řady splaškové gravitační kanalizace DN300 dl. 126 m včetně přepojení cca 12 stávajících kanalizačních přípojek v uličním prostoru,

- řady dešťové gravitační kanalizace DN300 až DN400 dl. 200 m včetně připojení 14 přípojek odvodnění a cca 20 dešťových přípojek v uličním prostoru (od svodů zaústěných do ulice).

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. A této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. D této smlouvy do:

30. 06. 2023

        - Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. B této smlouvy do:

30. 07. 2023

V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:

- Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

Zpracování PD pro stavební povolení                                            	196 000,- Kč

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení        	  24 000,- Kč

Zpracování PD pro provádění stavby                                              	  88 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH                                               		308 000,- Kč

DPH	                                                                                       	  64 680,- Kč

Celková cena díla vč. DPH	                                 		372 680,- Kč

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 200 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 a

  - platba   88 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 b

  - platba   20 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 22.08.2022.

V Hradci Králové, dne      	 			V Nové Pace, dne

………………………………………		………………………………

Zhotovitel			Objednatel

Multiaqua  s.r.o.			město Nová Paka

Marcela Pavlíčková, jednatelka			Pavel Bouchner, starosta