**Dodatek ke smlouvě „Smlouva o účasti na řešení projektu“**

**Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS**

Smlouva byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Smlouva***“).

**Článek I**

**Smluvní strany**

**1. Hlavní příjemce**

Název: **CEDA Maps a.s.**

se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4

IČO: 26429632

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: XXXXX

zastoupen: Mgr. Radovan Prokeš, Romana Krásová

osoba pověřená činností v rámci této Smlouvy: Mgr. Radovan Prokeš

(dále jen „***Příjemce***“)

**a**

**2. Další účastník projektu 1**

Název: **Tritium Systems, s.r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 02276739

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: XXXXX

zastoupen: Ing. Tomáš Šmerda, MBA, jednatel a Mgr. Tomáš Lyčka, jednatel

osoba pověřená činností v rámci této Smlouvy: Ing. Tomáš Šmerda, MBA

dále jen „***Další účastník projektu 1***“)

**a**

**3. Další účastník projektu 2**

Název: **České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

kontaktní adresa: Konviktská 20, Praha 1, 110 00

IČO: 68407700

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: XXXXX

zastoupen: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., děkan, na základě zplnomocnění rektorem

osoba pověřená činností v rámci této Smlouvy: Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

(dále jen „***Další účastník projektu 2***“)

Tritium Systems, s.r.o. a České vysoké učení technické v Praze společně dále také jen jako „*Další účastníci projektu*“ nebo obecně samostatně jen „***Další účastník projektu***“, a smluvní strany dále také jen jako „***Smluvní strany***“.

**Článek II**

**Předmět dodatku**

1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven na základě schválené žádosti o změnu týkající se prodloužení realizace projektu, který je předmětem smlouvy o vzájemné spolupráci na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. CK01000163 s názvem „**Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS**“ (dále jen „**Projekt**“), do 30.6.2023. Projekt je realizován v rámci První veřejné soutěže programu Technologické agentury ČR Doprava 2020+. Poskytovatelem účelové dotace na řešení Projektu je Technologická agentura ČR, IČO: 72050365, Praha 6, Dejvice, Evropská 1692/37 (dále jen „**Poskytovatel**“).
2. Bod 8.1 a 8.2 původní smlouvy se nahrazuje body v následujícím znění:
	1. *Uznatelnými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, které Poskytovatel schválil, jsou v souladu s Podmínkami spolupráce a které jsou zdůvodněné. Uznatelné náklady Projektu dle schváleného rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy.*
	2. *Celková částka dotace na Projekt za celou dobu řešení činí 16 343 187 Kč. Z toho (revidováno na základě schválení žádosti o prodloužení projektu do 6/2023, přičemž Další účastníci vrátí nespotřebovanou částku podpory za rok 2022 převáděnou do roku 2023 na účet hlavního příjemce 51-2415810207/0100 do 7.12.2022 a ten ji vrátí poskytovateli dle pokynů v "Oznámení o výsledku změnového řízení"):*
	* *podíl Příjemce činí 7 312 400 Kč, z toho:*
		+ *Etapa 1 za rok 2020: 1 991 500 Kč,*
		+ *Etapa 2 za rok 2021: 2 997 150 Kč,*
		+ *Etapa 3 za rok 2022: 2 297 750 Kč,*
		+ *Etapa 4 za rok 2023: 26 000 Kč.*
	* *podíl Dalšího účastníka projektu 1 činí 4 943 287 Kč, z toho:*
		+ *Etapa 1 za rok 2020: 1 565 195 Kč,*
		+ *Etapa 2 za rok 2021: 1 657 318 Kč,*
		+ *Etapa 3 za rok 2022: 1 676 399 Kč,*
		+ *Etapa 4 za rok 2023: 44 375 Kč.*
	* *podíl Dalšího účastníka projektu 2 činí 4 087 500 Kč, z toho:*
		+ *Etapa 1 za rok 2020: 1 000 000 Kč,*
		+ *Etapa 2 za rok 2021: 1 237 500 Kč,*
		+ *Etapa 3 za rok 2022: 1 722 500 Kč,*
		+ *Etapa 4 za rok 2023: 127 500 Kč.*
3. K bodu 16.9 původní smlouvy je k tomuto dodatku přiložena aktualizovaná příloha se závaznými parametry, kde je zohledněno prodloužení projektu do 30.6.2023

**Článek III**

**Předmět dodatku**

* 1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno.
	2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisů všech smluvních stran.

V Praze 20. 12. 2022

Za Příjemce:

……………………………………… ……………………………………….

Mgr. Radovan Prokeš Romana Krásová

předseda představenstva členka představenstva

CEDA Maps a.s. CEDA Maps a.s.

Za Dalšího účastníka projektu 1:

……………………………………… ……………………………………….

Ing. Tomáš Šmerda, MBA Mgr. Tomáš Lyčka, jednatel,

jednatel jednatel

Tritium systems, s.r.o. Tritium systems, s.r.o.

Za Dalšího účastníka projektu 2:

………………………………………

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

děkan

ČVUT v Praze Fakulta dopravní