Číslo smlouvy Objednatele:	5622052880/2 (ORG 2319)

Číslo smlouvy Zhotovitele:	1/2022

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou“

# Smluvní strany

- Statutární město Brno

Zastoupené:		JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:			Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:			44992785

DIČ:			CZ 44992785

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu:			111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

xxxxxx, technický ředitel

xxxxxxx, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

xxxxxxxx, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. VAŠSTAV, s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Pavlem Vašíčkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6656

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 374002553/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

# Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2022 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5622052880 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 1/2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne

14. 11. 2022.

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 3. 2023 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 269 309,99 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č. 5 ze dne 3. 3. 2023, a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 728 095,42 Kč bez DPH;

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 199 857,46 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č.4 ze dne 3. 3. 2023, ve změnovém listu č. 6 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 254 215,59 Kč bez DPH.

- záměna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 10 ze dne 3. 3. 2023, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položky soupisu prací).

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

# Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 5 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 6 ze dne 3. 3. 2023, změnovém listu č. 7 ze dne 3. 3. 2023 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 3. 3. 2023. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 10 ze dne 3. 3. 2023 – jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací dle ust. § 222 odst.7 zákona.

2)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH		77 114 956,14 Kč

DPH				16 194 140,79 Kč

cena celkem včetně DPH	93 309 096,93 Kč

3)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH		76 565 173,78 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH			                 997 405,41 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH		               - 454 073,05 Kč

Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona 					        58 943,15 Kč

Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona 					      - 58 943,15 Kč

Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH		 77 108 506,14 Kč

DPH										 16 192 786,29 Kč

Cena celkem včetně DPH						           93 301 292,43 Kč

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a změnovým listem č. 2 ze dne 25. 10. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a změnovým listem č. 3 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 4 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 5 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 6 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 7 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a změnovým listem č.  10 ze dne 3. 3. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Příloha č. 4: Podmínky pro úpravu Sjednané ceny inflační doložka

Příloha č. 5:

Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 6:

Změnový list č. 3 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

- Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 3 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/023 dne 22. 3. 2023

| V Brně dne .................... | V Brně dne ....................... |
| --- | --- |
| ………………………………….. za Objednatele Ing. Tomáš Pivec, MBA vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna | ………………………………….. za Zhotovitele Ing. Pavel Vašíček jednatel VAŠSTAV, s.r.o. |