Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo dod.č. 1:  05870/SVSL/2017

Dotační titul: 115V02300B064

# dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 13081/SVSL/2016 ze dne 12.1.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

## Smluvní strany

## Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 			629 335 91

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx

Telefon:		xxxxxxxxx

E-mail:    		aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel”)

a

## Zhotovitel

Jirop trade s.r.o.

Sídlo: 			        Blažim č.p. 11, 330 38 blažim

Zastoupený: 	  Romanou Černou - jednatelem

Bankovní spojení:	  xxxxxxxxxxxx

IČO:			     	  021 58 035

DIČ:			        CZ02158035

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, sp.zn. C29055

Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

## Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

  - V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečnosti, které si vyžádaly změny.

  - Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem, technickým dozorem i projektantem.

  - Položky víceprací obsažené ve Změnovém listu č. 01 v příloze tohoto dodatku č. 1 vycházejí z původního zadávacího řízení.

  - Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku změny výšky střešního pláště a budoucího napojení klempířských prvků. Stávající prvky jsou spojeny pájením tedy pevným spojem a z tohoto důvodu nelze provést prodloužení kolen, žlabů a svodů. Stávající profilace žlabů neodpovídá novým prvkům a je značně omezena vodotěsnost spojů stávajících a nových prvků. Stejně tak bude nutné provést zakrytí spodní spáry štítového zdiva okapním lemováním z plechu. Po demontáži bednění nad balkonem byla zjištěna hniloba stávajících krokví vlivem zatékání a nutnost potřeby jejich výměny v nejnutnějším rozsahu. Po demontáži podbití a kleštin bude nutné provést opravu omítek říms a stěn. Po výměně podbití palubkami na štítech budovy správce a balkonu objektu SCHKO se provede sjednocení nátěrů dřevěných konstrukcí. Pro odvětrání kanalizace a odvětrání podkrovních místností WC a sprchy budou použity systémové komplety odvětrání výrobce pro daný typ tašky. Odvětrání místností WC a sprchy v podkroví bude provedeno novým vzduchotechnickým zařízením - původní bylo v nevyhovujícím stavu a bylo odvětráno do půdních prostor. Počet tašek bude navýšen z důvodu nutnosti vyššího počtu závěsných latí - menší rozteče v závislosti na sklonu střechy a tedy větší krycí délky tašky proti zatékání.

## Cena díla a platební podmínky

## Původní cena díla dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH:			1.754.261,77 Kč

DPH 21%:				   368.394,97 Kč

Cena včetně DPH:		2.122.656,74 Kč

## Dodatečné práce dle tohoto dodatku a odsouhlaseného přiloženého položkového rozpočtu činí:

## Cena bez DPH:	        73.671,15 Kč

## DPH 21%:				    15.470,94 Kč

Cena včetně DPH:		  89.142,09 Kč

( z toho vícepráce 139.704,75 Kč bez DPH a 169.042,70 Kč s DPH 21% a méněpráce 66.033,60 Kč bez DPH a 79.900,66 Kč s DPH)

Celkové navýšení prací je o 7,96 % z původní ceny díla.

  - Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena následovně:

Cena bez DPH: 	 	1.827.932,92 Kč

DPH 21%: 		      		   383.865,91 Kč

Cena včetně DPH: 	2.211.798,83 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH“.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – krycí list rozpočtu – rekapitulace rozpočtů stavby, úspory a navýšení

Příloha č. 3 - dílčí rozpočet 1,2 a 3

V Praze, dne 24. 5. 2017	V Tuchlovicích  dne 10.5. 2017

RNDr. František Pelc (objednatel)	Romana Černá (zhotovitel)