# Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy

## Časový harmonogram prací

do 31. 5. 2023	Testovací verze redakčního modulu včetně designu

do 30. 6. 2023	Import dat ze Scholar One

do 31. 8. 2023	Testovací režim

do 30. 9. 2023	Zapracování připomínek

V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací.

V Brně dne  		V Olomouci dne

doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA	Ivo Andrle

(objednatel) 	(zhotovitel)