
****

**Smlouva o dílo**

**SOD/00314/2017/OIÚ**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: *SOD/00314/2017/OIÚ*

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100* |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| Osoba oprávněná jedna ve věcech technických | Karla Egidová, 601574040, karla.egidova@ricany.cz |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | *Dvořák Oldřich zámečnictví* |
| sídlem: | *Ke koupališti 451/6, 251 01 Říčany* |
| bankovní spojení | *KB* |
| číslo účtu: | *19-6138110277* |
| IČO: | *41997671* |
| DIČ: | *CZ6501111936* |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy je realizace „výroba, dodání a sestavení 3ks přístřešků na kola u ZŠ“ dle přílohy č.2 – stavební (zámečnický) program.
2. Rozsah prací je vymezen cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
3. Jakost díla se bude řídit podle této smlouvy a platných ČSN.
4. Součástí plnění díla je rovněž předání potřebných dokladů, prohlášení o shodě.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit výrobní práce do *10* pracovních dnů od podepsání této smlouvy o dílo.
6. Dokončení stavebních prací a předání díla objednateli do 1 měsíce od zahájení prací.
7. Cena díla je stanovena jako cena smluvní a pevná, a to ve výši:
   1. Cena bez DPH ve výši ***132.300,00* Kč**
   2. DPH ve výši ***27.783,00*****Kč**
   3. Celková cena včetně DPH ve výši ***160.083,00* Kč**.
8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
9. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol).
10. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít odpovídající kvalitu, bude bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily užívání díla, a bude provedeno odborným způsobem.
11. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem objednatele a zhotovitele
13. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka dle stavebního (zámečnického) programu

Příloha č. 2 – zámečnický program

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne* [………….…] | *V Říčanech* | *dne* [………….…] | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | Dvořák Oldřich | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |