dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	2022/47, č. zak. 640           (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranné stání služebních plavidel Brná

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného

územního a stavebního řízení,

zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:													nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:														67981801

Peněžní ústav:							xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:										xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:             ndn5skh

Adresa el. podatelny:	 xxxxxxxxxxxxxxxx

a

#### zhotovitel :

#### Obchodní firma:		PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:																 V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:							 	xxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

IČ:																		 250 23 829

DIČ:																 	CZ25023829

Peněžní ústav:	  										xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:													xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/47 č. zak. 640 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 07. 2022, upravuje takto:

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2, písm f) vypouští původní text:

„f)	 bod C – 2) ……..................................................................................................  do 28.04.2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f)	 bod C – 2) ……..................................................................................................  do 31.07.2023“,

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/068/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/47 č. zak. 640 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 07. 2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ..........................											             V Ústí nad Labem dne ...................

Za objednatele             											                    Za zhotovitele

...................................................														...................................................

Ing. Lubomír Fojtů			xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel																													jednatel společnosti

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR						PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….