Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.12.2022

Článek 1

Smluvní strany

Česká republika – Státní veterinární správa

se sídlem:		Slezská 100/7, 12000 Praha

zastoupena: 		xxxxxxxx, ředitelem sekce KVS SVS pro Pardubický kraj

ID datové schránky:	d2vairv

IČ: 			00018562

DIČ: 			není plátce DPH

Bank. spojení:		Česká národní banka

číslo účtu: 		xxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Chrpa stavební společnost s r. o. Pardubice

se sídlem: 		Raisova 232, 530 02 Pardubice

zastoupená:		xxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

ID datové schránky:	5wtvtv5

IČO: 			25285262

DIČ: 			CZ25285262

Bank. Spojení:	ČSOB Pardubice

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2022 (dále jen „Smlouva“):

Článek 2

Důvod sjednání dodatku

- Objednatel je organizační složkou státu a k úhradě plnění dle Smlouvy využívá veřejné peněžní prostředky. Jelikož na straně objednatele bez zavinění zhotovitele došlo ke zdržení poskytnutí financování z veřejného rozpočtu, dohodly se smluvní strany vzájemně na změně termínu předání díla.

Článek 3

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že nově se v čl. 3.1. Smlouvy – Předání díla, ukončení smlouvy stanovuje, že zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat je objednateli nejpozději do 30.6.2023. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

Článek 4

Závěreční ustanovení

- Veškerá ostatní ujednání mezi smluvními stranami, nezmíněná v tomto dodatku, zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s uzavřením tohoto dodatku, tudíž i s posunutím termínu odevzdání díla z důvodů na straně objednatele, souhlasí, že tímto mu nevzniknou žádné další náklady či škoda, a současně prohlašuje, že nebude na objednateli uplatňovat jakékoliv sankce, které by případně dle Smlouvy nárokovat mohl.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento dodatek, včetně Smlouvy, za splnění podmínek zákona o registru smluv, a s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění souhlasí.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek pozorně přečetly, že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

| Objednatel V Pardubicích dne 19. 4. 2023 | Zhotovitel V Pardubicích dne 19.4.2023 |
| --- | --- |
| ________________________________ Česká republika – Státní veterinární správa xxxxxxxxx, ředitel sekce KVS SVS pro Pardubický kraj | ________________________________ Chrpa stav. spol. s r. o. Pardubice Raisova 232, 53002 Pardubice xxxxxxxx |