Číslo smlouvy objednatele: SML0021/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DOHODA O NAROVNÁNÍ A DODATEK Č. 4 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na ## výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK ## uzavřená dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- SMLUVNÍ STRANY

| Příkazce |  |  |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo |  | : |  | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce |  | : |  | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |  |  |
| ve věcech smluvních |  | : |  | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| ve věcech technických |  | : |  | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO |  | : |  | 70850917 |
| DIČ |  | : |  | CZ70850917 |
| Bankovní ústav |  | : |  | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu |  | : |  | 27-1924690237/0100 |
| Telefon |  | : |  | 577911209 |
| E-mail |  | : |  | reditelka@hradek-radost.cz |
| ID DS |  | : |  | bmcu95n |
| Příkazník |  |  | RPS - I s.r.o. |  |  |
| Sídlo | : |  | Vavrečkova 7074, Zlín 760 01 |  |  |
| Statutární orgán | : |  | Ing. Viktor Dynka, jednatel |  |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : |  | vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65135 |  |  |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |  |  |  |
| ve věcech smluvních | : |  | Ing. Viktor Dynka |  |  |
| IČO | : |  | 29200407 |  |  |
| DIČ | : |  | CZ29200407 |  |  |
| Je / Není plátcem DPH | : |  | Je plátcem DPH |  |  |
| Bankovní ústav | : |  | Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín |  |  |
| Číslo účtu | : |  | 3222992002/5500 |  |  |
| Telefon | : |  | 777558439 |  |  |
| Mail | : |  | vdynka@post.cz |  |  |
| ID DS | : |  | jinkfzv |  |  |

- PREAMBULE

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící opravu formálního pochybení ve vymezení termínu plnění, dále dne 22.11.2022 Dodatek č. 2 této Smlouvy řešící prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a s tím související navýšení odměny za předmětný výkon činnosti Příkazníka, a dne 27.02.2023 Dodatek č. 3 této Smlouvy řešící prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bez dopadu do odměny za předmětný výkon činnosti Příkazníka.

  - Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 3 této Smlouvy ujednaly, že ve vztahu ke stavební části plnění dojde k úhradě zbývají částky odměny za tuto část ve výši 14.670 Kč bez DPH Příkazcem na základě faktury vystavené Příkazníkem až poté, co budou zhotovitelem stavby odstraněny veškeré vady a nedodělky, a bude provedena kontrola díla ze strany Příkazníka ve vztahu ke způsobilosti kolaudace díla.

  - Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 3 této Smlouvy ujednaly, že ve vztahu k interiérové části plnění bude činnost Příkazníka vykonávána v období od 01.02.2023 do 02.04.2023, za které Příkazníkovi náleží odměna ve výši 30.000 Kč bez DPH podle čl. 7, odst. 7.1. Smlouvy. Současně si smluvní strany ujednaly, že v případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení termínu 02.04.2023, zavazují se tyto smluvní strany uzavřít za účelem úpravy vzájemného závazku, a případně i odměny, další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek a principů, jak jsou uvedeny v Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 Smlouvy.

  - Interiérová část plnění ze strany Příkazníka měla být vykonávána ve vztahu k rozsahu dodávky interiéru, vymezeného v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru“, systémové číslo N006/22/V0002199, které bylo však zrušeno. Pro nové zadávací řízení veřejné zakázky „SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru“, systémové číslo N006/22/V00021990 došlo k vyjmutí části předmětu plnění v rozsahu položek, které lze obecně označit za mobilní zdravotnické potřeby a elektronika a bílá technika. Při koncepci Dodatku č. 3 Smlouvy, resp. vymezení posunutí období poskytování služeb Příkazníkem ve vztahu k interiérové části, pak došlo k opomnění této skutečnosti.

Příkazník v období od 01.02.2023 do 02.04.2023 řádně provedl činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění, toliko však v rozsahu její nábytkové a zařizovací části. Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění bude dokončen v celém rozsahu až po dodání mobilních zdravotnických potřeb a elektroniky a bílé techniky. Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávku mobilních zdravotnických potřeb a elektroniky a bílé techniky však teprve bude Příkazcem jako zadavatelem zahájeno (předpoklad 05/2023). Pro dokončení plnění Smlouvy v celém jejím rozsahu ze strany Příkazníka jsou tak dány objektivní překážky na straně Příkazce, za které Příkazník neodpovídá.

  - Výše uvedené smluvní strany se proto na základě uvedených skutečností dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 4 je zájem obou smluvních stran na pokračování, resp. dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v celém sjednaném rozsahu.

- ZMĚNA SMLOUVY

  - Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly na prodloužení období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP. V důsledku toho se formálně upravuje:

    - znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ, který po této změně zní následovně:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od (předpoklad): 02/2022

do okamžiku splnění předmětu smlouvy (předpoklad 09/2023)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění v rozsahu:

- Mobilní zdravotnické potřeby,

- Elektronika a bílá technika,

a to na výzvu Příkazce, po dobu vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem příslušné části interiéru.

  - Znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se nemění, a zůstává ve znění dohodnutém v Dodatku č. 2. Příkazník nenárokuje na Příkazci navýšení své odměny, přičemž výkon činnosti TDS a BOZP ve vztahu k dodávce mobilních zdravotnických potřeb a elektroniky bude realizována v rámci odměny stanovené pro celou interiérovou část plnění.

  - Ve vztahu ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 4 před uplynutím termínu 02.04.2023, jak bylo Dodatkem č. 3 předpokládáno, existuje zde potencionální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany současně uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva ve znění jejich pozdějších dodatků trvala i po datu 02.04.2023, a že jí byly smluvní strany vázány. Současně smluvní strany prohlašují, že ode dne 03.04.2023 do doby uzavření tohoto Dodatku č. 4 mezi nimi nedošlo k žádnému plnění nad rámec původního a trvajícího závazku, a že z tohoto titulu mezi nimi nedošlo k plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky, než které jim vyplývají z uzavřené Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 4 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 4 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

- Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 3 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

- Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 4 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 4 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že smluvní strany neuzavřou tento dodatek v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník obdrží 2 vyhotovení.

Příkazce:		Příkazník:

Ve Fryštáku dne 24. 4. 2023		Ve Zlíně 24. 4. 2023

____________________ 		____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.

příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka