Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 359/OTS/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“ či „občanský zákoník“)

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: 			Statutární město Jihlava

## se sídlem:			Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený:			Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

Oprávněný k podpisu smlouvy:	Ing. Michal Horňák, vedoucí Odboru technických služeb

## IČO:				00286010

## DIČ:				CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel:			GLEN stav s.r.o.

se sídlem:			Malé 5, 588 32 Brtnice

IČO:				06176232

DIČ: 				CZ06176232

Zastoupený: 		            Martinem Nemsillou

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## Kontaktní osoba objednatele:	Mgr. Zdeněk Pícha

## Kontaktní osoba zhotovitele:	Martin Nemsilla

# PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 359/OTS/2023 (dále jen „smlouva“) na stavební práce na akci „Odstranění havárie kanalizační přípojky Demlova 11“. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny v důsledku změny způsobu provádění výkopových prací.

- CENA ZA DÍLO

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. IV Cena za dílo odstavec 1 takto:

## Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.  Je podložena nabídkou a položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 3. 3. 2023 a změnovým listem ze dne 6. 4. 2023. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

Cena dle SOD bez DPH:		165 968,00 Kč

Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH:	85 021,00 Kč

Cena celkem bez DPH činí: 		250 989,00 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 6. 4. 2023

## V Jihlavě dne: 24. 4. 2023			 V Jihlavě dne: 24. 4. 2023

Martin Nemsilla			                   Ing. Michal Horňák

zhotovitel			                    vedoucí Odboru technických služeb