DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a
II/411 ze dne 1. 12. 2022

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: | ředitel organizace |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | DI PROJEKT s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice - Rosice |
| zastoupený: | Janem Zvárou, DiS., jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | jednatel společnosti |
| --- | --- |
| IČO: | 01873687 |
| DIČ: | CZ01873687 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření opravy silnice II/408 směr Jemnice o 95m a silnice II/411 směr Moravské Budějovice o 93m z důvodu zpětného využití nebezpečných asfaltových vrstev v konstrukci vozovky a možnosti provést opravu komunikace technologií recyklace za studena. Z tohoto důvodu dojde k novému zaměření vozovky v rozšířených úsecích.

- V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně ceny díla takto:

a) v článku 4. 1. a) vypracování projektové dokumentace

| Název PD | Cena PD v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 De- šov křiž. II/408 a II/411 | 124 000,00 |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

| Název PD | Cena PD v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 De- šov křiž. II/408 a II/411 | 161 000,00 |

b) v příloze č. 2 - Formulář pro hodnocení nabídek na projekční práce se navýší o položku č. 12 a 13 následovně:

| Kalkulace projekčních prací |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: " Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 |  | a II/411" |
| Č. | Popis prací | Cena bez DPH |
| 12. | Geodetické zaměření rozšířených úseků. | 13 000,00 Kč |
| 13. | Rozšíření projektové dokumentace opravy silnice II/408 směr Jemnice o 95 m a silnice II/411 směr Moravské Budějovice o 93 m. | 24 000,00 Kč |
| CENA CELKEM BEZ DPH |  | 161 000,00 Kč |

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha - Cenová nabídka na rozšíření projekčních prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

Miroslav Baťa, DiS. jednatel společnosti

DI PROJEKT s.r.o.

V Pardubicích

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace

PROJEKT

»

CENOVÁ NABÍDKA - CN 023/2023

| Adresát: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | DI PROJEKT s.r.o. |
| Kosovská 1122/16 | Chelčického 686 |
| 586 01 Jihlava | 533 51 Pardubice IČ: 01873687 |

Cenová nabídka na rozšíření projekčních prací na akci:

"11/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411"

- Úvod

V průběhu projekčních prací dle smlouvy o dílo byl proveden odvrt asfaltových vrstev pro stanovení PAU látek. Z výsledků bylo zjištěno, že ložná asfaltová vrstva v tl. cca 80mm je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-TZ3 a podkladní asfaltová vrstva je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4. Proto objednatel prodloužil úsek opravy silnice II/408 a II/411 po intravilán obce Dešov směr Jemnice a Mor. Budějovice, aby bylo možné provést opravu komunikace technologií recyklace za studena na místě. Tím dojde k opětovnému využití nebezpečných asfaltových vrstev v konstrukci vozovky a odpadne odstranění těchto asfaltových vrstev a skládkovné nebezpečného odpadu.

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na rozšíření projekčních prací na akci:

"11/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411"

Rozsah projektové dokumentace bude proveden dle stávající smlouvy o dílo ze dne 1.12.2022.

- Kalkulace ceny dle časové náročnosti a daného rozsahu prací:

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě časové náročnosti jednotlivých výkonových fází.

| Přehled výkonných fází pro zpracování projektové dokumentace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název činnosti | Počet hodin | Sazba Kč/hod | Částka celkem v Kč |
| 1 | Geodetické zaměření |  | soubor | 13 000,00 |
| 2 | Rozšíření opravy silnice II/408 směr Jemnice a silnice II/411 v délce 95,00m a směr Mor. Budějovice v délce 93,00m |  | soubor | 24 000,00 |
|  | CELKEM CENA ZA DOKUMENTACI DUSP,PDPS v Kč - včetně souvisejících prací |  |  | 37 000,00 |

- Výsledná nabídková cena za vypracování objektů projektové dokumentace : DUSP, PDPS

| CELKEM CENA DOKUMENTACE VE STUPNI DUSP,PDPS BEZ DPH v Kč | 37 000,00 |
| --- | --- |
| DPH 21% | 7 770,00 |
| CELKEM CENA DOKUMENTACE VE STUPNI DUSP, PDPS VČ. DPH v Kč | 44 770,00 |

www.diprojekt.cz

Doba plnění nabízené dokumentace:

Bankovní spojení: č.ú. 1

Iban: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287

Dle dohody a stávající smlouvy

Dle dohody

PROJEKT

www.diprojekt.cz

»

CENOVÁ NABÍDKA - CN 023/2023

Dokumentace ve stupni DUSP, PDPS

Autorský dozor

- Počet vyhotovení projektové dokumentace:

Dokumentace ve stupni DUSP, PDPS	dle stávající smlouvy

- Související:

V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo případně přijmeme vaši objednávku.

Platnost této cenové nabídky do 30.4.2023

Záruční doba na projekt: 36 měsíců.

V Hlinsku 5.4.2023

S přátelským pozdravem:

jednatel společnosti

Bankovní spojení: č.ú.

Iban: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287