Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen ***„objednatel)***

a

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení (číslo účtu):

■WMH

2023002955

**SMLOUVA O DÍLO**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
uzavřená mezi  
(dále jen „smlouva“)

**Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**

Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

.......​..................​...​........​.......................................​.....​.......​......​...... 00346292

CZ00346292

Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

**FastBuilder Soft, s.r.o.**

U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Martin Řehoř, jednatel

..........​...........​............

05824184


CZ05824184

vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98332

Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 278392184/0300 (dále jen ***„zhotovitel)***

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě vnitřních omítek a dešťové kanalizace výjezdové základny objednatele ve Vyškově, Purkyňova 36 a to vše způsobem a v souladu s touto smlouvou. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá ze soupisu prací a výkazu výměr s rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůté nejpozději do **10-ti týdnů** od účinnosti této smlouvy.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat dokumenty potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 398.000,- Kč bez DPH, tj. 481.580,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu dle přílohy č. 1 k této smlouvě, u něhož se zaručuje úplnost. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 3. této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: ​......................................​...​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P23V00001023.** Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
12. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudné znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
13. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
14. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.
16. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
17. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
18. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 23 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
20. Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
22. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
23. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

V Brně dne .^..Ý Ve Svatobořicích-Mistříné dne 13.4.2023



MUDr. Hana Albrechtová ředitelka za objednatele

..........

.........

Martin Řehoř jednatel **za zhotovitele**

..............​.............. ​...........​.........

............​..................

...............​...........

**Příloha č. 1 Specifikace a rozpočet**

Specifikace:

**Venkovní práce na dešťové kanalizaci:**

* kompletní odstranění veškeré vegetace u obvodového zdivá garáže
* odvedení dešťových vod ze střešního svodu trativodem do vzdálenosti min. 3 m od vnějšího zdivá garáže směrem ze svahu dolů,
* po provedení trativodu budou osazeny kontrolní sádrové terče na trhlinách v dilatační spáre ve dvou výškových úrovních uvnitř garáže

**Oprava vnitřních omítek:**

* Vyčištění, opravy a odstranění trhlin ve zdivu
* Oprava popraskaných omítek
* Oprava odpadaných obkladů a dlažeb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | |
| **Stavba:** | **2/2023 ZS Vyškov - stavební opravy** | | |  | |  |
| Objednatel: | **Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.**  **Kamenice 798/1 d**  **625 00 Brno** | | | **IČO: 00346292**  **DIČ:** | |  |
| Zhotovitel: | **FastBuilder Soft, s.r.o.**  **U Trati 414/23, Svatobořice**  **696 04 Svatobořice-Mistřín** | | | IČO:  DIČ: | **05824184**  **CZ05824184** |  |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  | | | Celkem | | |
| HSV | |  |  | | 296 888,23 | |
| PSV | |  |  | | 45 840,45 | |
| **MON** | |  |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | | 55 271,32 | |
| Ostatní náklady | |  |  | | 0,00 | |
| **Celkem** | |  |  | | 398 000,00 | |
| Rekapitulace daní | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **15 %** | 0,00 CZK | | | |
| Snížená DPH | | **15 %** | 0,00 CZK | | | |
| Základ pro základní DPH | | **21 %** | 398 000,00 CZK | | | |
| Základní DPH | | **21 %** | 83 580,00 CZK | | | |
| Zaokrouhlení |  | | | 0,00 CZK | | |
| **Cena celkem s DPH** | | | | **481 580,00** czk | | |
| **v Svatobořicích** dne  Digitálně podepsal  **IVIdrliri** Martin Řehoř  **Řphnř** Datum: 2023.04.13  **ntrllUl** 23:20:12+02'00'  Za zhotovitele | | | | **13.4.2023**  Za objednatele | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 001 | **Stavební práce** | **0,00** | **162 497,10** | **34 124,39** | **196 621,49** | **41** |
| 01 | Oprava vnitřních omítek | 0,00 | 162 497,10 | 34 124,39 | 196 621,49 | 41 |
| 002 | **Dešťová kanalizace a vsak** | **0,00** | **235 502,90** | **49 455,61** | **284 958,51** | **59** |
| 2 | Venkovní práce na dešťové kanalizaci | 0,00 | 235 502,90 | 49 455,61 | 284 958,51 | 59 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 398 000,00 | 83 580,00 | 481 580,00 | 100 |

Popis stavby: 128 - ZS Vyškov opravy

Popis objektu: 001 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 01 - Oprava vnitřních omítek

Popis objektu: 002 - Dešťová kanalizace a vsak

Popis rozpočtu: 2 - Venkovní práce na dešťové kanalizaci

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 111 534,43 | 28 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |  |  | 9951,11 | 3 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 100 711,80 | 25 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV |  |  | 375,00 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 20 139,75 | 5 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 12 540,00 | 3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 10 571,60 | 3 |
| 99 | Staveništni přesun hmot | HSV |  |  | 20 463,91 | 5 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 39 585,65 | 10 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |  |  | 6 254,80 | 2 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 10 600,63 | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 55 271,32 | 14 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 398 000,00 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 128 | ZS Vyškov opravy | | | | |
| **O:** | 001 | Stavební práce |  |  |  |  |
| R: | 01 | Oprava vnitřních omítek |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| **Díl: 61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **100 711,80** |
| 1 | 602016191R00 | Penetračni nátěr stěn | m2 | 114,00000 | 63,70 | 7 261,80 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 :114,00000 |  | 114,00000 |  |  |
| 2 612401291R00 | | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 25,00000 | 171,00 | 4 275,00 |
|  |  | ostatní drobné opravy: 25 Mezisoučet |  | 25,00000  25.00000 |  |  |
| 3 612409991R00 | | Začištěni omítek kolem oken,dveří apod. | m | 76,80000 | 130,00 | 9 984,00| |
|  |  | okolo dveřních otvorů : 4,80\*4\*4 Mezisoučet |  | 76,80000  76,80000 |  |  |
| 4 612423531R00 | | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 38,00000 | 900,00 | 34 200,001 |
|  |  | garáž : (12,00+4,00)\*2 místnosti u garáže : 3,00\*2 Mezisoučet |  | 32.00000  6,00000  38.00000 |  |  |
| 5;612471413R00 | | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 114,00000 | 161,50 | 18411,00| |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 380,00000\*0,3 |  | 114,00000 |  |  |
| 6 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu | m2 | 114,00000 | 220,00 | 25 080,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 380,00000\*0,3 |  | 114,00000 |  |  |
| 7 622901110R00 | | Očištění po opravách, spárovaných ploch | m | 15,00000 | 100,00 | 1 500,00| |
| Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. | | | | | | |
| **Díl: 93** | | **Dokončovací práce inženýrských staveb** |  |  |  | **375,00** |
| 8 931961115R00 | | Vložky do dilatačních spár | m | 15,00000 | 25,00 | 375,00 |
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **17 100,00** |
| 9 941955003R00 | | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 114,00000 | 150,00 | 17 100,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 :114,00000 |  | 114,00000 |  |  |
| **Díl: 95** | | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** |  |  |  | **12 540,00** |
| 10 952901111R00 | | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 114,00000 | 110,00 | 12 540,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 :114,00000 |  | 114,00000 |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **10 571,60** |
| 11 978013141R00 | | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 380,00000 | 27,82 | 10 571,60 |

110,00000

240,00000

30,00000

380,00000

prostor garáže: 110,00

ostatní menší místnosti: 240,00

malé plochy: 30

Mezisoučet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Díl: 99** | **Staveništní přesun hmot** | **5 598,07** |
| 12 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t 4,71218 1 188,00 5 598,07 |
| **Díl: D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | **10 600,63** |
| 13 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t 3,80000 176,00 668,80 |

Včetně:

* při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.
* při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
* při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

1. 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,80000 229,00 870,20|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

1. 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ' t- 53,20000- 20,50 1 090,60|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 128 | ZS Vyškov opravy |
| 0: | 001 | Stavební práce |
| R: | 01 | Oprava vnitřních omítek |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| 16 | 979990103R00 | Poplatek za uložení stavební suti | t | 3,80000 | 1 400,00 | 5 320,00 |
| 17 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 3,80000 | 306,00 | 1 162,80 |

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18|979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 15,200001 | 97,91 | 1 488,23 |
| **Díl: VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **5 000,00** |
| 19|005122010R | Provoz objednatele a ostatní VRN | Soubor; | 1,00000j | 5 000,00 | 5 000,00 |

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

**162 497,10|**

**Celkem**

Poznámky uchazeče k zadání

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 128 | ZS Vyškov opravy |
| 0: | 002 | Dešťová kanalizace a vsak |
| R: | 2 | Venkovní práce na dešťové kanalizaci |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 1** | | **Zemní práce** |  |  |  | **111 534,43** |
| 1 |1112O14O1R00 | | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 25,00000 | 15,00 | 375,00 |
| Včetně nákladu na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytku na hromadu.  Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000 25,00000 | | | | | | |
| 2| 111212131R00 | | Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem | m2 | 25,000001 675,00 | | 16 875,00 |
|  |  | plocha s keři: 5,00\*5,00 Mezisoučet |  | 25,00000  25,00000 |  |  |
| 3|1396O11O3ROO | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 35,20000 | 1 400,00 | 49 280,00 |
|  |  | rýhy: 0,70\*1,20\*30,00  jáma pro vsakovací šachtu : 2,00\*2,00\*2.50 Mezisoučet |  | 25,20000  10.00000  35.20000 |  |  |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 20,50000 | 240,00 | 4 920,00 |
|  |  | přebytečný výkopek : 35,20-14,70  Mezisoučet |  | 20,50000  20.50000 |  |  |
| 5|162701109R00 | | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 102,50000 | 18,00 | 1 845,00| |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,50000\*5 |  | 102,50000 |  |  |
| 6 171201101R00 | | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 20,50000 | 20,86 | 427,63 |
|  |  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. | | | | |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,50000 |  | 20,50000 |  |  |
| 7|1741O11O2ROO | | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 14,70000 | 494,00 | 7 261,80| |
|  |  | část výkopku rýh : 30,00\*0,70\*0,70  Mezisoučet |  | 14,70000  14,70000 |  |  |
| 8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm | m3 | 10,50000 | 1 250,00 | 13 125,00 |
|  |  | lože okolo potrubí: 30,00\*0,70\*0,50 Mezisoučet |  | 10,50000  10,50000 |  |  |
| 9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 34,85000 | 500,00 | 17 425,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,50000\*1,7 |  | 34,85000 |  |  |
| **Díl: 2** | | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **9 951,11** |
| 10 | 211571112R00 | Výplň odvodňovacich žeber štěrkopískem netříděným | m3 | 10,00000 | 706,00 | 7 060,00 |
|  |  | jáma pro vsakovací šachtu : 2,00\*2.00\*2,50 Mezisoučet |  | 10,00000  10,00000 |  |  |
| 11>211971110R00 | | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 28,00000 | 34,23 | 958,44| |
|  |  | jáma pro vsakovací šachtu - stěny : 2,00\*2,50\*4 dno a vrch : 2,00\*2,00\*2  Mezisoučet |  | 20,00000  8,00000  28,00000 |  |  |
| 12 69366198R | | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP | m2 | 33,60000 | 57,52 | 1 932,67| |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 28,00000\*1,2 |  | 33,60000 |  |  |
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **3 039,75** |
| 13 941955003R00 | | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 15,75000 | 193,00 | 3 039,75 |
|  |  | pro úpravy svodu : 3,50\*1,50\*3 Mezisoučet |  | 15,75000  15.75000 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **14 865,84** |
| 14 | 998254011R00 | Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu | t | 37,16461 | 400,00 | 14 865,84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 128 | ZS Vyškov opravy |
| O: | 002 | Dešťová kanalizace a vsak |
| R: | 2 | Venkovní práce na dešťové kanalizaci |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 721** | | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **39 585,65** |
| 15|721176223R00 | | Potrubí KG svodné (ležaté) vzemi, D 125 x 3,2 mm | m | 25,00000 | 1 050,00 | 26 250,00 |
|  |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí, viz rýhy: 25,00  Mezisoučet |  | 25,00000  25.00000 |  |  |
| 16 721242110RT2 | | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm | kus | 3,00000 | 4 375,00 | 13125,00 |
| 17Í998721101R00 | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,31440 | 670,00 | 210,65 |
| **Díl: 764** | | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **6 254,80** |
| 18|764554912R00 | | Oprava odpad.trub kruhových do 2 m, D 120 mm | m | 6,00000 | 1 038,00 | 6 228,00 |
|  |  | úpravy 3 svodů lakovaný plech : 2,00\*3 Mezisoučet |  | 6,00000  6,00000 |  |  |
| 19 998764101R00 | | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0,01158 | 2 314,00 | 26,80 |
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **50 271,32** |
| 20 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |

Geodetické zaměřeni rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

|  |  |
| --- | --- |
| Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | |
| | 21|005121 R | I Zařízení staveniště |Soubor 1,00000; 30000,00 30000,00| |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | |
| | 22:005122010R | Provoz objednatele Soubor' 1,00000 : 4 271,32 4 271,32| |
| Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledků nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech | |

nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

| 23! 00512401OR Koordinační činnost ; Soubor- 1,000001 5 000,00 5 000,1

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

**Celkem 235 502,90]**

uchazeče k zadání

**Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje:

* .údaje o firmě
* jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa