Smlouva o dílo č.  2023AL/02/01
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi
Objednatelem:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

se sídlem: 

Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3

Zastoupené:       
doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., ředitelem 
IČ: 


00088382

DIČ: 


CZ00088382



(dále jen "objednatel")




 na straně jedné 
a
Zhotovitelem:

ALUFRONT, s.r.o.


se sídlem:

Náchodská 2101, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupený:       
Ing. Vladimírem Brožem, jednatelem společnosti

IČ:


60912910

DIČ:


CZ60912910

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6297.

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu:

1026007707/5500

tel.:




e-mail: 

 
       (dále jen "zhotovitel")




na straně druhé
      (dále společně také „strany“)

Čl. I.

Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou dílo: MUZEUM VÁLKY 1866 – přetěsnění prosklené střešní konstrukce, a to dle nabídky zhotovitele ze dne 19. ledna 2023 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení tohoto díla cenu ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou a dílo od zhotovitele při splnění podmínek sjednaných touto smlouvou převzít.

Čl. II.

Čas plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo specifikované v čl. I. této smlouvy v termínech:

Termín zahájení prací:
 

1.května 2023
Kompletní dokončení díla: 

30. května 2023
Termín předání díla:


30. května 2023
2. Objednatel bere podpisem této smlouvy plně na vědomí, že je povinen zajistit stavební připravenost místa plnění díla, jakož i zajistit přístup zhotoviteli na místo plnění díla. Strany shodně konstatují, že stavební připraveností dle předchozí věty tohoto odstavce se pro účely této smlouvy na základě dohody stran rozumí zejména: 
- zajištění přístupu pracovníků zhotovitele ke všem místům instalace předmětu díla za účelem zaměření a následné montáže
3. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce či méněpráce, které budou Smluvními stranami dohodnuty dle této Smlouvy, zejména jednotlivými změnovými listy, budou oceněny na základě cenové nabídky, která je součástí této Smlouvy. V případě, že některá položka z víceprací či méněprací není v cenové nabídce obsažena, bude oceněna dohodou Smluvních stran, a pokud nebude mezi Smluvními stranami ohledně ocenění takové položky panovat shoda, pak dle ceny obvyklé ve stavebnictví. Veškeré vícepráce a méněpráce spojené s realizací Díla vyúčtuje Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů ode Dne předání Díla, a to příslušným daňovým dokladem (fakturou v případě víceprací a dobropisem v případě méněprací). Takto vyúčtované vícepráce či méněpráce uhradí příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně, a to do šedesáti (60) kalendářních dnů od doručení daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příslušné Smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy. Objednatel je výslovně oprávněn započítat jakékoli vyúčtované vícepráce či méněpráce vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem z této Smlouvy.
     Čl. III.
Místo plnění a dodání/předání a převzetí díla

1. Místem plnění předmětu smlouvy je objekt: MUZEUM VÁLKY U CHLUMU1866.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. O předání a převzetí díla se strany zavazují sepsat písemný protokol, nebude-li stranami dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny přede dnem sjednaného termínu plnění k předání a převzetí díla k účasti na prohlídce díla a objednatel se zavazuje ve sjednané době se dostavit k prohlídce díla.

4. Objednatel se zavazuje v termínu předání díla provést prohlídku díla, jejíž výsledek bude zachycen v Protokolu o předání díla, který bude obsahovat případné zjištěné vady. Protokol o předání díla 
a) bude rozlišovat mezi podstatnými a nepodstatnými vadami Díla a

b) bude vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

5. Pokud Protokol o předání Díla obsahuje: 
a) jakoukoliv vadu označenou Objednatelem jako podstatnou, platí, že Dílo nebylo dokončeno, není způsobilé k předání Objednateli a Objednatel tudíž Dílo nepřevzal; nebo

b) pouze vady označené Objednatelem jako nepodstatné, může se objednatel rozhodnout, zda Dílo převezme jako dokončené či nikoliv (v tomto případě platí, že dílo nebylo dokončeno); toto své rozhodnutí vyznačí Objednatel v Protokolu o předání Díla; nebo

c) vyjádření Objednatele, že Dílo neobsahuje žádné vady, platí, že Objednatel Dílo na základě Protokolu o předání Díla přebírá.

6. Vady zjištěné při předání a převzetí Díla a zachycené v Protokolu o předání Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad a nebezpečí bez zbytečného odkladu, jinak ve lhůtách uvedených v Protokolu o předání Díla.
7. V případě, že se kterákoli ze Smluvních stran nezúčastní termínu předání a převzetí Díla stanoveného dle čl. II.1 této Smlouvy, dohodly Smluvní strany náhradní den předání a převzetí Díla, který se bude konat ve stejnou dobu druhý (2.) pracovní den po stanoveném termínu předání a převzetí Díla.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předá Objednateli spolu s řádně provedeným Dílem v jednom vyhotovení veškeré dokumenty, návody, revize, technologické postupy a další nezbytné doklady k Dílu potřebné k předání a kolaudaci díla.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději do Dne předání a čisté a uklizené Staveniště je povinen předat Objednateli. Pokud Zhotovitel Staveniště nevyklidí a neuklidí, je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uklizení Staveniště na náklady Zhotovitele.

Čl. IV 
Podmínky realizace Díla
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré platné právní předpisy a technické normy, a to zejména z oblasti pracovního práva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebnictví, hygieny a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je mj. povinen zajistit čistotu v okolí Staveniště, likvidaci odpadů a minimalizaci emisí jakéhokoliv druhu ze Staveniště. Zhotovitel je navíc povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, Popisem stavby a Projektovou dokumentací, a to v kvalitě tam uvedené, jinak v kvalitě obvyklé v oboru stavebnictví. 
3. 
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vlastníkem prováděného Díla, resp. jeho jednotlivých částí, již okamžikem vzniku Díla, resp. takových jeho jednotlivých částí.
4. 
Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení nese Zhotovitel, a to ode Dne předání Staveniště až do Dne předání Díla.
Čl. V.

Specifikace oprávněných osob
Osoby oprávněné za objednatele:

· k jednání ve věcech smluvních: 
· k podpisu smlouvy a dodatků k ní:  k rozhodování ve věcech technických: 

· k rozhodování ve věcech realizace díla a podpisu či zápisu do stavebního deníku:  

· k převzetí díla:  
Osoby oprávněné za zhotovitele:

· k jednání ve věcech smluvních: 

· k podpisu smlouvy a dodatků k ní: 
· k jednání ve věcech technických: 
· stavbyvedoucí oprávněný k zápisu do stavebního deníku: 
· k předání díla: 
Čl. VI.

Cena a platební podmínky
1. Strany sjednaly, že celková cena za provedení díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy činí bez DPH 292.000,- Kč (slovy dvěstědevadesátdva tisíc korun českých). K této ceně bude připočítána DPH v zákonné výši platné v době uskutečněného zdanitelného plnění, což objednatel bere podpisem této smlouvy na vědomí. 

2. Strany sjednaly, že dílo bude dodáno podle §92a zákona o DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Cena díla bude uhrazena  na základě faktury vystavené po řádném dokončení díla a jeho předání na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který bude její nedílnou přílohou.
4. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury vystavené na základě této Smlouvy bude patnáct (15) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, které jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy, jinak bude Objednatelem Zhotoviteli vrácena k přepracování. V takovém případě je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. Původní faktura nemá vůči Objednateli žádné právní účinky.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se dohodly, že každá ze Smluvních stran nese bankovní poplatky své banky. Za termín úhrady se považuje okamžik odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu Objednatele.
6. Strany sjednaly, že touto smlouvou sjednaná cena díla se může zvýšit o případné vícepráce, a to takové, které si objednatel objedná u zhotovitele a zhotovitel s provedením těchto objednatelem objednaných víceprací bude souhlasit. 
Čl. VII.

Smluvní pokuta
Mezi smluvními stranami se sjednává smluvní pokuta při porušení vzájemných závazků takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s kompletním dokončením díla v termínech dle čl. II.1 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Objednatel bude v prodlení se úhradou splatné faktury vystavené na základě a podmínek této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny již splatné faktury za každý den prodlení.
3. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se odstraněním vady díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
4. Smluvní strany se dohodly, že maximální celkový úhrn smluvních pokut je omezen 10% ceny díla. 

Čl. VIII.

Práva a povinnosti stran
1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup ke všem prostorám, kde bude dílo prováděno a popř. z důvodu jištění montérů při montáži i na střechu objektu. O přístupu do prostor bude sepsán protokol.

2. Objednatel má právo kontroly prováděného díla.  

3. Konstatuje se, že okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli, tj. podpisem předávacího protokolu, přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě v souladu s touto smlouvou řádně a včas, jakož i v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k plnění předmětu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla, zejména zajistit ničím nerušený přístup zhotovitele na místo provádění díla jakož i zajistit včasnou stavební připravenost v rámci provádění díla.

Čl. IX.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla a po dobu odstraňování veškerých vad stavební deník. Zhotovitel je oprávněn zapisovat zejména veškeré nedostatky ve stavební připravenosti, což strany berou podpisem této smlouvy plně na vědomí.

2. Objednatel, nebo osoba k tomu dle čl. V. této smlouvy oprávněná je povinen při předložení podepisovat záznamy zhotovitele ve stavebním deníku. Objednatel, nebo osoba k tomu dle čl. V oprávněná je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné skutečnosti v provádění díla a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla.  

3. Zápis ve stavebním deníku týkající se víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze objednatel nebo osoba k tomu dle čl. V oprávněná (zástupce objednatele na stavbě zmocněný ve věcech realizace díla), což strany berou na vědomí. 
Čl. X.

Záruka a odpovědnost za vady díla
1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající povaze a účelu této smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. Zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli zaručuje, že předané dílo bude mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu co do provedení, rozsahu a obsahu ode dne jeho převzetí objednatelem (tzv. záruční lhůta) po dobu v délce 24 měsíců. Provedením bude dílo odpovídat popisu podle nabídky, která je součástí smlouvy. 

2. Každá vada Díla zjištěná Objednatelem musí být bezodkladně písemně vytknuta Zhotoviteli, a to elektronickou poštou na mail:                       


        Odpovědný reklamační technik Zhotovitele – pan Miloš Poláček. Zhotovitel je povinen na svůj náklad odstranit všechny vady Díla, a to ve lhůtě uvedené v oznámení o výskytu vady. Pokud stanovený termín k odstranění vady není technicky či technologicky možné dodržet, sjednají smluvní strany termín náhradní. Pro případ, že v oznámení nebude uvedena lhůta, do níž je Zhotovitel povinen uvedenou vadu odstranit, sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel je povinen pokud je to technicky či technologicky možné vadu odstranit do tří (3) kalendářních dnů od doručení takového oznámení. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní v uvedené nebo náhradní lhůtě, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám a/nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen Objednateli takto vzniklé náklady v plné výši uhradit (úhrada je vázána na účelně vynaložené náklady, jejichž výši objednatel zhotoviteli doloží). Objednatel je oprávněn místo opravy vad Díla prostřednictvím třetí osoby požadovat po Zhotoviteli poskytnutí přiměřené slevy z Ceny.

3. V případě výměny vadné části Díla nebo provedení opravy vadné části Díla Zhotovitel prodlouží Záruku na Dílo o dobu od reklamace do jejího odstranění. Tato další záruka za jakost bude Zhotovitelem poskytována ode dne, kdy Objednatel takto opravenou, vyměněnou či zhotovenou část Díla od Zhotovitele převezme.
Čl. XI.

Další ujednání
1. V případě, že kterákoli ze Smluvních stran poruší ustanovení tohoto článku Smlouvy a způsobí tím druhé Smluvní straně újmu, je povinna ji nahradit v plné výši.

2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude žádným způsobem uvádět žádné své obchodní vztahy s Objednatelem navenek jako referenci (např. odpovídajícím odkazem na internetových stránkách, ve firemních prezentacích a/nebo obchodních zprávách, publikacích, tiskových prohlášeních nebo v rámci jiných zveřejnění, ať již jakéhokoli druhu).  
3. Zhotovitel objednateli předá po dokončení díla evidenci o produkci odpadů.[image: image1.jpg]



Čl. XII.

Závěrečná ustanovení
1. Dílo bude dodáno podle §92a zákona o DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze souhlasným projevem vůle obou stran, a to písemnou formou.

3. Strany berou na vědomí, že jejich závazkový vztah vzniklý uzavřením této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany sjednaly, že doručování písemností v rámci tohoto smluvního vztahu založeného touto smlouvou se provádí na adresu sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy sídla jsou strany povinny tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu, provádějícího přepravu (doručování) a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou paré, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze stran.
6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a na důkaz své pravé a svobodné vůle a souhlasu s obsahem tuto smlouvu podepisují. 
7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato dohoda doplní, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
8.  Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 
V _______ dne ___________



V Novém Městě nad Metují dne 25.4.2023




…………………………………….
     ……………………………………..

Objednatel
Zhotovitel       
……

Ing. Jan Brož, jednatel                                      
            





[image: image2.jpg]



Stránka 7 z 7

