|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARLOVARSKÝ KRAJ** | | | | | | | | | | |
|  | KRAJSKÝ ÚŘAD - | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | |  |
|  | | |  | | **Milan Švec** | | | | |  | |
|  | | |  | | **Hrozňatov 163** | | | | |  | |
|  | | |  | | **35002** | | **Cheb** | | |  | |
|  | | |  | | **IČ:** | **87564556** | | **DIČ:** |  |  | |
|  | | |  |  | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | | Vyřizuje / linka | | | Karlovy Vary |
|  | KK/1964/ZZ/23 | Brachtl Radoslav Ing. | | / | 228 | 21.04.2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č.** | **00752** | **-** | **00038/23/ZZ** | **celková maximální cena** | **129 000,00** |

Objednáváme u Vás

v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Pomezní rybník: 1) Kácení postupné s přetažením (22 ks olše, 4 ks bříza)  
• 31-40 cm průměr na pařezu – 5 ks;  
• 41-50 cm průměr na pařezu – 20 ks;  
• 51-60 cm průměr na pařezu – 1 ks.  
  
Práce budou moci být provedeny od 1. října 2023 do 15. prosince 2023.  
  
Hroubí a nehroubí se deponuje na hromady na vhodná místa v přírodní rezervaci či bude odvezeno mimo plochu zásahu.  
Oblast stromů určených ke kácení je v terénu nezaměnitelně rámcově označena na hraničních stromech. V přiložené ortofotomapě je označena červenou linií.  
  
Upozornění – všechny stromy jsou suché a lámavé. Všechny stromy jsou umístěny ve vodní ploše s vodním sloupcem až 40 cm. Vzhledem k tomu, že se stromy nacházejí u státní silnice a současného parkoviště je nutné zajistit bezpečnost lidí a aut na silnici a parkovišti u PR Pomezní rybník.  
  
2) Kosení mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) na dílčí ploše F dle schváleného plánu péče o přírodní rezervaci, včetně výřezu nově narostlých výmladků. Jedná se o kosení metlicových porostů v jižní polovině a ostřicovo „slatinných“ porostů v severní polovině plochy.   
• Vyštípání výmladků náletových dřevin a kosení ploch mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) v části dílčích ploch B, C, D dle schváleného plánu péče o přírodní rezervaci. Vyřezanou hmotu je třeba vhodně umístit mimo plochu zásahu (plocha C, E dle schváleného plánu péče o přírodní rezervaci).   
• Průběžný úklid odpadků v ploše rezervace a přilehlé odpočívací plochy.   
• Práce budou provedeny v rozmezí od července 2023 do 30. září 2023.  
Upozornění – všechny výše uvedené managementové plochy jsou silně podmáčené, některé i se stojatou vodou.  
Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.  
  
Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).  
  
Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.  
  
Podmínky pro objednávku:  
Povinnost dodavatele potvrdit objednávku do 2 pracovních dní po jejím doručení.  
Splatnost faktury minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli. Vystavení faktury po provedení celého plnění. Za plnění je považováno vykonání všech prací viz. výše.  
  
Sankční podmínky:  
  
Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč v případě neprovedení všech prací nebo jejich provádění v rozporu se specifikací předmětu plnění.  
Smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zadavatele s úhradou faktury.  
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platba na fakturu | Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu. | | | |  |
|  | Fakturační adresa | Karlovarský kraj | |  | |  |
|  | | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | |  |
|  | | Závodní 88/353 | |  | | |
|  | | 360 06 | Karlovy Vary | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: 70891168 | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | Martincová Regina Ing. |  | | |
|  | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |  | | |