Národní kulturní památka Vyšehrad

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

AKANT HISTORY s.r.o.

Společnost zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 150990

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: Aloisovská 32, 198 00 Praha 9

IČO: 28884329, DIČ: CZ28884329

Bankovní spojení: ČS Praha 9

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SD/312/2022

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeného ve smlouvě SD/312/2022 do 14.4.2023.

- Vícepráce a méně práce vzniklé při realizaci zanesené ve stavebním deníku jsou předmětem samostatného nacenění. Toto nacenění je přílohou tohoto dodatku:

- Méněpráce ze základní smlouvy:			12.400,- Kč bez DPH

- Vícepráce dle tohoto dodatku:			75.000,- Kč bez DPH

- Ostatní ujednávání zůstávají bez změny

- Tento dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Praze dne 29.3.2023				V Praze dne 29.3.2023

…………………………………….		…………………………………….

Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele