Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2022

č. zhotovitele:	222085 PNO

č. objednatele:	TO/2022/09

I.

Smluvní strany

- Objednatel

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlo:				Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

IČ:				00844004

DIČ:				CZ00844004

Bankovní spojení:		ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu:			10006-339821/0710

Zastoupená:			Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

telefon / fax:	553 695 111

email:	pnopava@pnopava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel

Společnost:			SILNICE MORAVA s.r.o.

Sídlo:				Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

Zapsaná v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČ:				25357352

DIČ:				CZ25357352

Bankovní spojení:		ČSOB a.s., pobočka Krnov

Číslo účtu:			166058472/0300

Zastoupená:			Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista

Ve věcech smluvních:	Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista a obchodní ředitel

Ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon:	XXXXXXXXXXXX

email:		             XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2022 č. objednatele TO/2022/09

„Oprava vnitřní komunikace - A-G“ (dále jen „Dodatek“)

II.

Předmět Dodatku.

- Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. objednatele č. TO/2022/09 „Oprava vnitřní komunikace - A-G“a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce, dále také jako „VCP“ a „MNP“) a cena díla.

- Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku smlouvy o dílo č. TO/2022/09 „Oprava vnitřní komunikace - A-G“. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení.

- Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve Změnových listech (dále také jako „ZL“) č. 1 a 2. Ty obsahují celkovou bilanci více a méně prací oceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby. Nové položky byly oceněny v souladu s pravidly stanovenými ve výše uvedené Smlouvě o dílo ( cenová úroveň RTS II/2022).

III.

Cena díla.

- 1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. V – cena díla bod 6. SoD, že se vlivem výše uvedeného mění cena díla a to následovně:

- Původní cena díla bez DPH:	 				5 139 055,18 Kč

- VCP SO 01P Komunikace dle ZL č. 1:			     71 541,53 Kč

- VCP SO 02P Kanalizace dle ZL č. 2:			   	   255 169,37 Kč

- MNP SO 02P Kanalizace dle ZL č. 2:			   	    -63 660,03 Kč

- Nová cena díla dle dod. č. 1 a ZL č. 1 a 2 bez DPH:		5 402 106,05 Kč

- DPH 21%:							1 134 442,27 Kč

- Nová cena díla dle dod. č. 1 a ZL č. 1 a 2 vč DPH:		6 536 548,32 Kč

- Tedy slovy: Šest milionů pět set třicet šest tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a třicet dva haléřů

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. objednatele TO/2022/09 „Oprava vnitřní komunikace - A-G“se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je podrobně popsána ve Změnovém listu č. 1 a 2 a jeho přílohách – rozpočtech více a méně prací., které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

- IV.

- Závěrečná ujednání.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Přílohy:  Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2 vč. příloh – rozpočtů VCP a MNP

| V Opavě dne 25. 4. 2023 |  | V Krnově dne 20.4.2023 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Zdeněk Jiříček ředitel Psychiatrická nemocnice v Opavě |  | za zhotovitele Lukáš Trávníček prokurista a obchodní ředitel SILNICE MORAVA s.r.o. |