**DOHODA**

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění

**MEZI**

Objednatelem: **Město Brandýs nad Orlicí**

Náměstí Komenského 203

561 12 Brandýs nad Orlicí

Zastoupeným: Vítem Zábranským, starostou
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00278564

**A**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitelem:Bankovní spojení: Číslo účtu: | **Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě**A.V. Šembery 125566 01 Vysoké Mýtojménem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě jedná Mgr. Jiří Junek, ředitel372331 |

**I. Předmět dohody**

Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:
**Záchranný archeologický výzkum zříceniny hradu v Brandýse nad Orlicí
západní palác — obnovení původního vstupu do „sklepení",**

hradní jádro — zpřístupnění „sklepení" západního paláce

Objem **provedených prací je limitován finanční částkou uvedenou v článku III této smlouvy.
II. etapa (2023)**

**II. Způsob a termín plnění**

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:

1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;
2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;
3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů.

Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: duben-říjen 2023

Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatelem.