DODATEK Č.1

ke smlouvě WISPI MPV/2022/18/S ze dne: 14.6.2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Oprava usedlosti čp. 4, NMvP, Muzeum v přírodě Vysočina, Veselý Kopec

- Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:		xxxxx

+420 xxxxx, email: xxxxx

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

na straně objednatele

a

- Kmošek & Kmošek, s.r.o.

Sídlo:	 		Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

IČO:		             10940260

DIČ:		              CZ10940260

Bankovní spojení:                 xxxxx

Číslo účtu:		          	xxxxx

Kontaktní osoba:		ing. arch. Vojtěch Kmošek

Telefon, email:		+420 xxxx, xxxxx

na straně zhotovitele

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo WISPI MPV/2022/18/S ze dne: 14.6.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění:

- Předmět Dodatku

  - Specifikace Díla uvedená v kapitole III. Smlouvy o dílo se mění v rozsahu přesně definovaném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. 	Cena za Dílo

- Specifikace ceny za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy o dílo se doplňuje dle Změnovém listu  č.1, který tvoří Přílohu č. 1, tohoto Dodatku.

- Cena za Dílo uvedená v odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní cena za Dílo:		2 468 178,33 Kč bez DPH

Změnový list č. 1: 		+ 410 977,87 Kč Kč bez DPH

Nová cena za Dílo:		2 879 156,20 Kč bez DPH

DPH ve výši 21%		   604 622,80  Kč

Cena včetně DPH		3 483 779,00 Kč

(částka slovy)

Celková cena díla se tímto dodatkem Smlouvy o dílo navyšuje na částku 3 483 779,00 Kč včetně DPH.

IV. 	Termín plnění

4.1  Specifikace Řádného termínu dokončení a předání díla uvedeného v odst. 3.2 Smlouvy o dílo se upravuje na 16.6.2023.

V. 	Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Dodatek se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

  - Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

  - Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jako její přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Objednatel:	Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 25. 4. 2023	V  Litomyšli dne: 25. 4. 2023

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	ing. arch. Vojtěch Kmošek, jednatel

Podpis: _______________________	Podpis:_____________________

Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovením § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: xxxxx Dne …………………………………………. Předklá Předkládá správce rozpočtu: xxxxx Dne …………………………………………. Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx Dne ………………………………………….