Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 06671961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Okounov

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Okounov, Okounov 64, 431 51 Klášterec nad Ohří 1

IČO: 				00262056

zastoupená: 			Josefem D v o ř á k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 3 rozhodnutí č. 06671961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 16. 2. 2023 na této změně a doplnění smlouvy č. 06671961
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 28. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2023 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté uvedený termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 splnil příjemce podpory v souladu se změnou č. 3 rozhodnutí č. 06671961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 16. 2. 2023 do konce 2/2023.

- Fond termín podle bodu 1 akceptuje.

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce sedmé se termín pro předložení věcných a finančních dokumentů prokazujících dokončení a splnění Cíle 2 v případě projektu „Výměna tepelného zdroje do obecního objektu“ prodlužuje do konce 12/2023.

- V článku IV bodu 1 písm. c) se termín ukončení (realizace) Cíle 2 v případě projektu „Výměna tepelného zdroje do obecního objektu“ prodlužuje do konce 12/2023.

- V článku IV bodu 1 písm. d) se termín předložení podkladů k ZVA v případě projektu „Výměna tepelného zdroje do obecního objektu“ prodlužuje do konce 12/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu