DODATEK č. 2 - KUPNÍ SMLOUVA

Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb

číslo smlouvy zhotovitele:       117/20                                                                číslo smlouvy objednatele: 1/01/005/22

(701220003)

Smluvní strany

Kupující: 	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Se sídlem: 	Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 	            26402068

DIČ: 	            CZ26402068

Zastoupený:	Ing. Martinem Leichterem, MBA,předsedou představenstva

a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Zapsaný:         v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

Bankovní spojení: x

(dále jen kupující)

Prodávající: 	KOBIT, spol. s r.o.

Se sídlem: 	Rozvojová 269, 165 00 Praha

Zastoupený:	Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem

IČO:                44792247

DIČ:	           CZ44792247

Zapsaný:         v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

Bankovní spojení:	x

Zástupce ve věcech smluvních:    Ing. Petr Nožička, jednatel,tel.: .x

Zástupce ve věcech technických:  x

(dále jen prodávající)

Na základě informací prodávajícího ze dne 24.04.2023 o objektivních okolnostech neležících na jeho straně, kterými je skutečnost, že dodavatel nákladních vozidel IVECO nemá stále tato vozidla z výroby k dispozici a to z důvodu, že výrobce vozidel upřednostňuje vojenský sektor před sektorem civilním v souvislosti z vojenským konflikem na Ukrajině. Prodávající vynakládá maximální úsilí na to, aby výrobce vozidle písemně garantoval termín dodání 2 ks předmětných pdvozků nákladních automobilů, ale doposud bezúspěšně. Tato objektivní skutečnost brání prodávajícímu ve splnění části závazku z kupní smlouvy, resp. Dodatku č. 1  ze dne 27.10.2022, kterou je dodání 2 ks nákladních automobilů IVECO -T-Way AD190T36W 4x4 s nástavbami prostřediska Otovice a Bochov v termínu dodání do 30.4.2023. Smluvní strany se proto dohodly na změně závazku z Dodatku č. 1 kupní smlouvy v souladu s §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek a to změnou čl. 7. Termín dodání a převzetí zboží,  odst. 7.1. takto:

Původní znění:

7. Termín dodání převzetí zboží

7.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží  a zaškolit obsluhu v místě plnění nejpozději 
 do 30.04.2023.

Nové znění:

7. Termín dodání převzetí zboží

7.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží  a zaškolit obsluhu v místě plnění nejpozději 
 do 31.10.2023.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

V Otovicích, dne: 28.04.2023

Kupující:

……………………………………….		     ……….………………………………

Ing. Martin Leichter, MBA 				       Ing. Pavel Raška

předseda představenstva     		  	      člen představenstva

V Jičíně, dne: 28.04.2023

Prodávající:

………………………………………..

Ing. Petr Nožička

jednatel společnosti